附3

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：乐府廊庭项目二期（6#栋）             审核部门（公章）：

工程编号：431227202307120228                   审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 怀化天成置业有限公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91431227MA4PM6NXXF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 新晃县晃州镇城区茂源北辰旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 |  |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第431227202300018号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 2108-431227-04-01-443127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 新晃侗族自治县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2021-08-09 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 5279.41 |  |  |  | 总投资 （万元） | 897.0000 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 居住建筑 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 6#栋总建筑面积为5279.41平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2023-09-26 |  |  |  | 计划竣工 | 2025-12-30 |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 乐府廊庭项目二期（6#栋） |  |  |  | 施工许可证编号 | 431227202310120101 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 怀化凯晨建设工程有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 浙江新苑建筑设计有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 王兴中 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南省建设工程勘察院有限公司 |  |  |  | 勘察项目负责人 | 王向华 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 897 |  |  |  | 面积（平方米） | 5279.41 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2023-10-12 |  |  |  | 合同工期 | 826 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2023-09-26 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2025-12-30 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 6#栋总建筑面积为5279.41平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 邓水艮 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 431227198812271534 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘1432019202103946 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 刘俊 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 430723199009292219 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08203011300000074 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 田先正 |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 433026197609111519 |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43006858 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 6# | 建筑面积（平方米） |  | 5279.41 | 地上/下层数 | 17 | 高度（米） |  | 53.4 |
|  | 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程4 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程5 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程6 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程7 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程8 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 431227202307120228-JX-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 897 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 5279.41 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 总建筑面积5279.41平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2023-10-12 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2024-12-31 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2024-11-22 |  |  |  | 结构体系 | 钢筋混凝土结构 |  |  |  |
|  | 单项工程1 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程2 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程3 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程4 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程5 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程6 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程7 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程8 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标编号 | YJ-431227202307120228-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 怀化凯晨建设工程有限公司 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 | 91431281MA4L7A7C11 |  |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  |  | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级资质 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 乐府廊庭项目二期6#栋地上17层，总建筑面积为5279.41平方米，总造价897.00万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2024-12-31 |  |  |  | 结束时间 | 2025-12-30 |  |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |