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建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称：乐府廊庭项目二期（6#栋）             审核部门（公章）：     
工程编号：431227202307120228                   审核人（签字）：
	项目基本信息
	建设单位
	怀化天成置业有限公司
	企业信用代码
	91431227MA4PM6NXXF

	
	具体地点
	新晃县晃州镇城区茂源北辰旁

	
	投资类型
	社会投资
	项目类别
	建筑工程

	
	建设工程规划许可证编号
	建字第431227202300018号

	
	立项文号
	2108-431227-04-01-443127

	
	立项批准机关
	新晃侗族自治县发展和改革局

	
	立项批复时间
	2021-08-09
	立项机关级别
	区县级

	
	总面积
（平方米）
	5279.41
	总投资
（万元）
	897.0000

	
	建设性质
	新建
	工程用途
	居住建筑

	
	建设规模
	6#栋总建筑面积为5279.41平方米。

	
	计划开工
	2023-09-26
	计划竣工
	2025-12-30

	




施工许可信息























施工许可信息


	工程名称
	乐府廊庭项目二期（6#栋）
	施工许可证编号
	431227202310120101

	
	施工企业
	怀化凯晨建设工程有限公司
	监理企业
	湖南省怀化市建设工程监理有限公司

	
	设计企业
	浙江新苑建筑设计有限公司
	设计项目负责人
	王兴中

	
	勘察企业
	湖南省建设工程勘察院有限公司
	勘察项目负责人
	王向华

	
	合同金额（万元）
	897
	面积（平方米）
	5279.41

	
	发证日期
	2023-10-12
	合同工期
	826

	
	合同开工日期
	2023-09-26
	合同竣工日期
	2025-12-30

	
	建设规模
	6#栋总建筑面积为5279.41平方米

	
	项目负责人
	邓水艮
	项目负责人身份证号码
	431227198812271534

	
	项目负责人证书编号
	湘1432019202103946

	
	技术负责人
	刘俊
	技术负责人身份证号码
	430723199009292219

	
	技术负责人证书编号
	B08203011300000074

	
	总监理工程师
	田先正
	总监理工程师身份证号码
	433026197609111519

	
	总监理工程师证书编码
	43006858

	
	单项工程1
	6#
	建筑面积（平方米）
	5279.41
	地上/下层数
	17
	高度（米）
	53.4

	
	单项工程2
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程3
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程4
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程5
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程6
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程7
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程8
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
















竣工验收备案信息
	竣工验收备案编号
	431227202307120228-JX-001

	
	实际造价
（万元）
	897
	实际面积
（平方米）
	5279.41

	
	实际建设规模
	总建筑面积5279.41平方米

	
	实际开工
日期
	2023-10-12
	竣工验收
备案日期
	2024-12-31

	
	实际竣工
日期
	2024-11-22
	结构体系
	钢筋混凝土结构

	
	单项工程1
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程2
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程3
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程4
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程5
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程6
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程7
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程8
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	业绩技术指标
	业绩技术指标编号
	YJ-431227202307120228-001

	
	企业名称
	怀化凯晨建设工程有限公司
	企业统一社会信用代码
	91431281MA4L7A7C11

	
	业绩类型（施工或监理）
	施工
	业绩对应资质等级
	建筑工程施工总承包贰级资质

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	乐府廊庭项目二期6#栋地上17层，总建筑面积为5279.41平方米，总造价897.00万元。

	
	起始时间
	2024-12-31
	结束时间
	2025-12-30

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。



