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建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称：乐府廊庭项目二期（7#、8#、9#、10#栋）         审核部门（公章）：     
工程编号：431227202205230007                            审核人（签字）：
	项目基本信息
	建设单位
	怀化天成置业有限公司
	企业信用代码
	91431227MA4PM6NXXF

	
	具体地点
	新晃县晃州镇城区茂源北辰旁

	
	投资类型
	社会投资
	项目类别
	房屋建筑工程

	
	建设工程规划许可证编号
	建字第431227202200011号

	
	立项文号
	2108-431227-04-01-443127

	
	立项批准机关
	新晃侗族自治县发展和改革局

	
	立项批复时间
	2021-08-09
	立项机关级别
	区县级

	
	总面积
（平方米）
	58815.45
	总投资
（万元）
	9998.6265

	
	建设性质
	新建
	工程用途
	居住建筑

	
	建设规模
	乐府廊庭项目7#、8#、9#、10#总建筑面积58815.45平方米。

	
	计划开工
	2022-06-21
	计划竣工
	2024-12-30

	





施工许可信息























施工许可信息


	工程名称
	乐府廊庭项目二期（7#、8#、9#、10#栋）
	施工许可证编号
	431227202207250101

	
	施工企业
	怀化凯晨建设工程有限公司
	监理企业
	湖南省怀化市建设工程监理有限公司

	
	设计企业
	浙江新苑建筑设计有限公司
	设计项目负责人
	王兴中

	
	勘察企业
	湖南省建设工程勘察院有限公司
	勘察项目负责人
	王向华

	
	合同金额（万元）
	9998.6265
	面积（平方米）
	58815.45

	
	发证日期
	2022-07-25
	合同工期
	923

	
	合同开工日期
	2022-06-21
	合同竣工日期
	2024-12-30

	
	建设规模
	乐府廊庭项目7#、8#、9#、10#总建筑面积58815.45平方米。

	
	项目负责人
	邓水艮
	项目负责人身份证号码
	431227198812271534

	
	项目负责人证书编号
	湘1432019202103946

	
	技术负责人
	刘俊
	技术负责人身份证号码
	430723199009292219

	
	技术负责人证书编号
	B08203011300000074

	
	总监理工程师
	田先正
	总监理工程师身份证号码
	433026197609111519

	
	总监理工程师证书编码
	43006858

	
	单项工程1
	10#楼
	建筑面积（平方米）
	12764.97
	地上/下层数
	25/2
	高度（米）
	77.70

	
	单项工程2
	7#楼
	建筑面积（平方米）
	8568.15
	地上/下层数
	17/2
	高度（米）
	52.90

	
	单项工程3
	地下室、大门、垃圾收集点
	建筑面积（平方米）
	15399.21
	地上/下层数
	-/2
	高度（米）
	7.80

	
	单项工程4
	8#楼
	建筑面积（平方米）
	8962.09
	地上/下层数
	17/2
	高度（米）
	52.90

	
	单项工程5
	9#楼
	建筑面积（平方米）
	13121.03
	地上/下层数
	26/2
	高度（米）
	78.40

	
	单项工程6
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程7
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程8
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
















竣工验收备案信息
	竣工验收备案编号
	431227202205230007-JX-001

	
	实际造价
（万元）
	9998
	实际面积
（平方米）
	56143.37

	
	实际建设规模
	总建筑面积58815.45平方米

	
	实际开工
日期
	2022-07-25
	竣工验收
备案日期
	2024-12-31

	
	实际竣工
日期
	2024-11-22
	结构体系
	钢筋混凝土结构

	
	单项工程1
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程2
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程3
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程4
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程5
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程6
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程7
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程8
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	业绩技术指标

	业绩技术指标编号
	YJ-431227202205230007-001

	
	企业名称
	怀化凯晨建设工程有限公司
	企业统一社会信用代码
	91431281MA4L7A7C11

	
	业绩类型（施工或监理）
	施工
	业绩对应资质等级
	建筑工程施工总承包贰级资质

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	乐府廊庭项目7#、8#、9#、10#栋建筑总面积56143.37平方米，总造价9998.6265万元。

	
	起始时间
	2024-12-31
	结束时间
	2024-12-30

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。



