2022年度新晃县住建局财政支出项目         （农村生活垃圾收转运体系配套建设及运营经费）绩效自评报告

- 基本情况

（一）项目概况。

扶罗镇（含贡溪镇）、凉伞镇、林冲镇、中寨镇（含米贝乡）4座生活垃圾压缩中转站有序运行。禾滩镇中转站、鱼市镇中转站生活垃圾及时收集转运，全部运至县无害化处理场进行无害化处理。步头降乡中转站已建成运营；扶罗镇村级垃圾集中收运点建成投入使用，240L垃圾桶全部摆放到位。农村生活垃圾收转运体系配套建设及特许经营权招标工作完成，新建中转站1座，村级集中收集点1370处，垃圾分类宣传亭137座，配置生活垃圾收转运车辆19辆，垃圾桶5500只，与原有的6座中转站共同构筑农村生活垃圾收转运体系，覆盖全县农村137个行政村、5个居委会。

- 项目绩效目标。

- 项目绩效总目标: 村级集中收集点1370处，垃圾分类宣传亭137座，配置生活垃圾收转运车辆19辆，垃圾桶5500只。

- 项目绩效阶段性目标:持续抓好脱贫攻坚过渡期内巩固提升工作，推动减贫战略和工作体系平稳转型。

二、绩效评价工作开展情况

通过2022年度农村生活垃圾收转运体系配套建设及运营项目绩效的绩效评价,了解2022年度农村生活垃圾收转运体系配套建设及运营项目经费的来源、使用和管理情况，项目的组织实施及事后的监督情况;评价农村生活垃圾收转运体系配套建设及运营项目经费使用是否达到预期目标,总结经验,分析问题,强化农村生活垃圾收转运体系配套建设及运营项目经费的管理,为以后农村生活垃圾收转运体系配套建设及运营项目经费管理和预算安排提供参考依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施进一步改进和增强财政支出项目管理，切实提高资金使用效益。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

遵循科学、规范、公正、公开和绩效相关性原则。

2、评价指标体系（附表说明）

2022年度新晃县项目绩效自评计分标准

3、评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅评价相结合，对收集的相关基础资料、各种经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。

4、评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分 为四个等级：优秀（90分≤得分≤100分）； 良好（80分≤得分＜90分）；较差（ 60分≤得分＜80分）；差 （得分＜60分）。

（三）绩效评价过程

根据晃财绩[2023]24号《关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》，本次绩效评价重点评价农村生活垃圾收转运体系配套建设及运营项目资金的绩效情况，填报绩效项目自评申报表，在对所有取得的资料进行分析整理的基础上按照规定格式编写绩效评价工作报告，然后按照绩效评价资料清单上报县财政局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）项目绩效情况

1.完成了预期绩效目标任务

乡镇垃圾收转运体系运转正常，农村生活垃圾收转运处理达100%。建筑扬尘污染防治（6个100%+2）常态化监管。

2、项目的可持续性分析

农村生活垃圾治理采用“户分类-村收集-镇转运-县填埋”的路径完成收转运，保证集镇、主干道一天一清运，村三天一清运，偏远乡镇保证垃圾桶不满溢，同时对偏远未到达收转运条件的也与乡镇达成共识，垃圾溢满及时联系，第一时间清运。垃圾清运及时有效，科学规范管理。

（二）评价结论（附相关评分表）

根据对2022年农村生活垃圾收转运体系配套建设及运营项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022年农村生活垃圾收转运体系配套建设及运营项目支出绩效自评分98分，为“优秀”等级（附件2-1）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，根据实际需要和工作特点制定近期实施计划，为项目的实施提供了较好的方向性指导。

（二）项目过程情况。

实行村组将生活垃圾集中在村级集中收运点运营公司使用全封闭环卫清运车辆进村收运，按距离采取直运和运至中转站再次转运至处理场的模式，使我县农村生活垃圾处理率达到100%。

乡镇垃圾收转运体系运转正常，农村生活垃圾收转运处理达100%。完成扶罗镇、贡溪镇、凉伞镇污水处理设施和配套管网建设任务。建筑扬尘污染防治（6个100%+2）常态化监管。

（三）项目产出情况。

该项目年初预算721.7万元，主要任务是保障乡镇垃圾收转运体系运转正常，农村生活垃圾收转运处理达100%。该项目工作圆满完成。

（四）项目效益情况。

改善了农村人居环境，提高社会满意度。妥善解决农村生活垃圾处理问题，实现农村生活垃圾无害化处理、资源化利用

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、建立“户分类、村监管、镇收集、县处理”的垃圾收转运体系

- 实现农村生活垃圾收集常态化、规范化

- 有关建议

- 集中开展生活垃圾清运行动，清除卫生死角

2、引导村民对生活垃圾和非生活垃圾进行分类

3、县财政加大拨款力度

新晃县住房和城乡建设局

2023 年5月 10日