2024年度新晃县住建局财政支出项目         （城镇老旧小区改造——上级资金）绩效自评报告

- 基本情况

(一)、项目概况

成功申报5个项目入库。城西新区污水管网建设工程、教师新村老旧小区改造配套基础设施建设、上菜园片区老旧小区配套基础设施建设、山羊坪片区老旧小区改造项目、平溪河流域水环境治理工程成功申报入库中央预算内投资项目，共获得中央预算内资金3533万元。

(二)、项目绩效目标

实施42个城镇老旧小区改造项目。

落实情况：2024年实际实施完成城镇老旧小区改造45个，共涉及楼栋108栋、住户1678户、建筑面积14.4万平方米，完成投资4777万元。第三方绩效评估满意通过。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过2024年度城镇老旧小区改造-上级资金项目绩效的绩效评价,了解2024年度城镇老旧小区改造-上级资金项目经费的来源、使用和管理情况，项目的组织实施及事后的监督情况;评价城镇老旧小区改造-上级资金项目经费使用是否达到预期目标,总结经验,分析问题,强化城镇老旧小区改造-上级资金项目经费的管理,为以后城镇老旧小区改造-上级资金项目经费管理和预算安排提供参考依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施进一步改进和增强财政支出项目管理，切实提高资金使用效益。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

遵循科学、规范、公正、公开和绩效相关性原则。

2、评价指标体系（附表说明）

2024年度新晃县项目绩效自评计分标准

3、评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅评价相结合，对收集的相关基础资料、各种经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。

4、评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分 为四个等级：优秀（90分≤得分≤100分）； 良好（80分≤得分＜90分）；较差（ 60分≤得分＜80分）；差 （得分＜60分）。

（三）绩效评价过程

根据晃财绩[2025]1号《关于开展2024年度部门预算支出绩效自评工作的通知》，本次绩效评价重点评价农村危房改造补助资金项目资金的绩效情况，填报绩效项目自评申报表，在对所有取得的资料进行分析整理的基础上按照规定格式编写绩效评价工作报告，然后按照绩效评价资料清单上报县财政局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）项目绩效情况

1.完成了预期绩效目标任务

根据《湖南省物业管理办法》《湖南省城市综合管理条例》等法规文件精神，梳理出物业管理过程中各部门相关职责，按照“条块结合、以块为主，乡镇协调、属地管理”的原则，分门别类指导建立新建住宅小区、老旧住宅小区、分散式住宅楼的物业管理模式，进一步理顺物业管理体制机制。

2、防范化解住建民生领域舆情风险，全面清理整顿公租房、廉租房住户情况，全面加大租赁住房补贴发放力度。加大农村住房安全保障力度。加大老旧小区改造的管理力度。推进城镇小区物业管理有较大改观。

（二）评价结论（附相关评分表）

根据对我局2024年项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2024年我局项目支出绩效自评分95分，为“优秀”等级（附件2-2-2）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，根据实际需要和工作特点制定近期实施计划，为项目的实施提供了较好的方向性指导。

（二）项目过程情况。

1、在老旧小区进行实地勘察，针对线路老化，飞线私搭问题严重存在隐患的

2、修整翻建小区道路，做到道路通畅，路面平整无坑洼

3、疏通翻建地下排水管网，更换井盖，补建化粪池

4、小区亮化，完善路灯照明，方便群众夜间出行

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、完善城镇老旧小区实施过程中的与民众的冲突

2、加强城镇老旧小区改造宣传力度

六、有关建议

1、争取县政府及相关部门加强对我县危旧房改造优惠政策及项目

2、县财政加大拨款力度

新晃县住房和城乡建设局                  2025年3月 19日