2024年度新晃县住建局财政支出项目         （农村危房改造资金——上级资金）绩效自评报告

- 基本情况

（一）项目概况。

开展农村房屋安全隐患排查整治工作，完成排查55459户，完成率100%，聘请第三方鉴定公司对排查发现疑似安全隐患439户进行鉴定，鉴定率100%。对符合政策纳入改造的40户全部纳入改造，已全部完工入住，其中：五保户12户、低保户12户、易返贫致贫户8户、其他脱贫户3户、一般户5户。

- 项目绩效目标。

- 项目绩效总目标: 完成农村危房改造40户。

- 项目绩效阶段性目标:持续抓好脱贫攻坚过渡期内巩固提升工作，推动减贫战略和工作体系平稳转型。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过2024年度农村危房改造补助资金项目绩效的绩效评价,了解2024年度农村危房改造补助资金项目经费的来源、使用和管理情况，项目的组织实施及事后的监督情况;评价农村危房改造项目经费使用是否达到预期目标,总结经验,分析问题,强化农村危房改造项目经费的管理,为以后农村危房改造项目经费管理和预算安排提供参考依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施进一步改进和增强财政支出项目管理，切实提高资金使用效益。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

遵循科学、规范、公正、公开和绩效相关性原则。

2、评价指标体系（附表说明）

2024年度新晃县项目绩效自评计分标准

3、评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅评价相结合，对收集的相关基础资料、各种经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。

4、评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分 为四个等级：优秀（90分≤得分≤100分）； 良好（80分≤得分＜90分）；较差（ 60分≤得分＜80分）；差 （得分＜60分）。

（三）绩效评价过程

根据晃财绩[2025]1号《关于开展2024年度部门预算支出绩效自评工作的通知》，本次绩效评价重点评价农村危房改造补助资金项目资金的绩效情况，填报绩效项目自评申报表，在对所有取得的资料进行分析整理的基础上按照规定格式编写绩效评价工作报告，然后按照绩效评价资料清单上报县财政局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）项目绩效情况

1.完成了预期绩效目标任务

经村（社区）普查、乡镇排查、县核查，全县共有自建房59862栋（经营性自建房2332栋、非经营性自建房57530栋），“五区三类”重点区域经营性自建房697栋（城乡结合部149栋、城中村159栋、安置区22栋、学校和医院周边417栋、工业园区3栋）。

2、改善农村危房破旧，保障安全住房，提高社会质量加强扶贫项目资金资产的管理和监督，加大危房改造项目的后期管护力度。

3、项目的可持续性分析

享受国家危房改造补助资金的房屋录入危改系统，五保户代建危改房资产归村集体统一管理。

（二）评价结论（附相关评分表）

根据对我所2024年项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2024年我局项目支出绩效自评分95分，为“优秀”等级（附件2-2-4）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，根据实际需要和工作特点制定近期实施计划，为项目的实施提供了较好的方向性指导。

（二）项目过程情况。

完成经营性自建房重点鉴定1042栋（B级981栋、C级49栋、D级12栋），整治库内557栋（经营性自建房475栋、非经营性自建房82栋），完成“五区三类”重点经营性自建房整治127栋（其中分项隐患：合法合规性整治42栋、地质灾害性整治17栋、结构安全性整治21栋、消防安全性整治5栋、经营安全性整治54栋）。

（三）项目产出情况。

经村（社区）普查、乡镇排查、县核查，全县共有自建房59862栋（经营性自建房2332栋、非经营性自建房57530栋），“五区三类”重点区域经营性自建房697栋（城乡结合部149栋、城中村159栋、安置区22栋、学校和医院周边417栋、工业园区3栋）。隐患库内7156栋（经营性自建房2332栋、非经营性自建房4824栋，建设合法合规性3022栋、结构安全性2554栋、消防安全性1217栋

（四）项目效益情况。

改善农村危房破旧，保障安全住房，提高社会满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、完善农村危旧房改造工作运行机制

2、加强农村建筑安全宣传

六、有关建议

1、争取县政府及相关部门加强对我县危旧房改造优惠政策及项目

2、县财政加大拨款力度

新晃县住房和城乡建设局

2024 年4月 10日