2024年度新晃县住建局财政支出项目         （ 城市更新规划编制）绩效自评报告

- 基本情况

- 项目概况。

城市更新是为了解决这些问题而进行的一项重要工程,通过对城市规划、土地利用、交通设施、市政工程等方面的整体改造和提升,来实现城市的可持续发展和提升城市整体形象

（二）项目绩效目标。

- 项目绩效总目标: 提升基础设施，通过改造和升级道路等基础设施，提高区域内的生活品质和生活质量；合理规划商业、文化、教育、体育等公共设施服务，完善城市功能布局，满足市民多样化生活需求。

- 项目绩效阶段性目标:持续抓好脱贫攻坚过渡期内巩固提升工作，推动减贫战略和工作体系平稳转型。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过2024年度城市更新规划编制项目绩效的绩效评价,了解2024年度城市更新规划编制项目经费的来源、使用和管理情况，项目的组织实施及事后的监督情况;评价城市更新规划编制项目经费使用是否达到预期目标,总结经验,分析问题,强化城市更新规划编制项目经费的管理,为以后城市更新规划编制项目经费管理和预算安排提供参考依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施进一步改进和增强财政支出项目管理，切实提高资金使用效益。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

遵循科学、规范、公正、公开和绩效相关性原则。

2、评价指标体系（附表说明）

2024年度新晃县项目绩效自评计分标准

3、评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅评价相结合，对收集的相关基础资料、各种经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。

4、评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分 为四个等级：优秀（90分≤得分≤100分）； 良好（80分≤得分＜90分）；较差（ 60分≤得分＜80分）；差 （得分＜60分）。

（三）绩效评价过程

根据晃财绩[2025]1号《关于开展2024年度部门预算支出绩效自评工作的通知》，本次绩效评价重点评价农村危房改造补助资金项目资金的绩效情况，填报绩效项目自评申报表，在对所有取得的资料进行分析整理的基础上按照规定格式编写绩效评价工作报告，然后按照绩效评价资料清单上报县财政局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）项目绩效情况

1.完成了预期绩效目标任务

完成了中山路、政务中心路段的改造

2、维修侗锦广场厕所及居民休闲活动区域

3、项目的可持续性分析

在新建区域增加了公共设施和绿地，提升居民生活质量 （二）评价结论（附相关评分表）

根据对我所2024年项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2024年我局项目支出绩效自评分95分，为“优秀”等级（附件2-2-1）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，根据实际需要和工作特点制定近期实施计划，为项目的实施提供了较好的方向性指导。

（二）项目过程情况。

1、改善区域产业结构，提升经济效益

2、加强社区治理，提高社区文化范围

（三）项目产出情况。

通过 查阅项目申报资料、管理制度、项目实施资料及项目效益资 料，并在对抽查项目进行实地查看、咨询、分析的基础上， 评价 2024 年城市更新项目的实施情况及其效果。

（四）项目效益情况。

通过 2024 年城市更新项目的实施，推进城市基础设施 建设和改造，全面提升城市建设水平和运行效率。加强城市 应急和防灾减灾体系建设，综合治理城市公共卫生和环境， 提升城市安全韧性，适应城市发展新形势、推动城市高质量 发展。评价也发现，项目存在绩效指标不明确、资金管理不 规范、预算执行不严格等问题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、完善城市更新规划编制工作运行机制

2、项目管理不严格，存在未开工、未完成、工期滞 后的项目

六、有关建议

1、加强项目资金管理，建立健全专项资金管理办法，项目资金需明确分配过程、分配比例，确保资金分配符合实际 情况和工作需要。

2、加强预算监督，严格预算执行。提高预算执行的及时 性和有效性，切实发挥财政资金预期效益。

3、严格执行施工计划，加强监督检查力度，对未按计划 进行的项目及时找出原因，分析改进，以加快推进项目建设

新晃县住房和城乡建设局

2025 年3月 19日