|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新晃县2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目验收结果及补助资金预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 实施主体名称 | 法人代表或联系人 | 联系电话 | 贮藏农产品名称 | 设施建设地点 | | 建设性质 及类型 | 计划建设 库容m³ | 项目奖补资金核算及安排 | | | | 验收 结论 |
| 乡镇 | 村 | 实际建设 库容m³ | 实际投资规模 （万元） | 补助标准（元/m³） | 计划安排 奖补 （元） |
| 1 | 新晃县东魁杨梅种植专业合作社 | 周友富 | 150\*\*\*\*6278 | 杨梅 | 鱼市镇 | 老黄冲村 | 新建 | 120 | 122 | 22.6 | 629 | 76738 | 合格 |
| 2 | 新晃鱼市镇昌盛种养专业合作社 | 钟芳贵 | 137\*\*\*\*2307 | 蔬菜 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 新建 | 120 | 120 | 21 | 629 | 75480 | 合格 |
| 3 | 新晃有味家庭农场 | 姚敦友 | 133\*\*\*\*9988 | 蔬菜水果 | 晃州镇 | 塘洞村 | 新建 | 120 | 119 | 22.6 | 629 | 74851 | 合格 |
| 4 | 新晃县湘情家庭农场 | 陈湘平 | 180\*\*\*\*5192 | 黄桃 | 晃州镇 | 洞坡村 | 新建 | 120 | 124 | 20.7 | 629 | 77996 | 合格 |
| 5 | 新晃金秋果业种植专业合作社 | 杨序烈 | 151\*\*\*\*8824 | 李子、金秋梨 | 米贝乡 | 碧朗村 | 新建 | 120 | 115 | 22.6 | 629 | 72335 | 合格 |
| 6 | 新晃县顺金家庭农场 | 杨顺金 | 151\*\*\*\*2178 | 冬桃 | 米贝乡 | 米贝村 | 新建 | 120 | 125 | 22.6 | 629 | 78625 | 合格 |
| 7 | 新晃侗藏红米稻种植专业合作社 | 姚茂洪 | 188\*\*\*\*5077 | 水稻种植 | 扶罗镇 | 红星村 | 新建 | 120 | 122 | 20.7 | 629 | 76738 | 合格 |
| 8 | 新晃县沅森家庭农场 | 姚沅森 | 151\*\*\*\*9961 | 大豆种植及加工 | 凉伞镇 | 坝万村 | 新建 | 120 | 121 | 22.6 | 629 | 76109 | 合格 |
| 9 | 新晃县新贵种养专业合作社 | 吴述斐 | 139\*\*\*\*3728 | 蔬菜 | 凉伞镇 | 桓胆村 | 新建 | 120 | 120 | 22.6 | 629 | 75480 | 合格 |
| 10 | 新晃长凤家庭农场 | 杨长凤 | 189\*\*\*\*9615 | 蔬菜、中药材 | 中寨镇 | 上公道村 | 新建 | 120 | 124 | 22.6 | 629 | 77996 | 合格 |
| 11 | 新晃荣宏家庭农场 | 姚伦波 | 177\*\*\*\*9615 | 蔬菜 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 新建 | 120 | 125 | 22.6 | 629 | 78625 | 合格 |
| 12 | 新晃县禾滩镇洛溪村经济合作社 | 姚茂祥 | 182\*\*\*\*9290 | 村级集体经济组织 | 鱼市镇 | 洛溪村 | 新建 | 120 | 124 | 22.6 | 629 | 77996 | 合格 |
| 13 | 新晃谋志家庭农场 | 杨大江 | 189\*\*\*\*7252 | 水产养殖、水果种植 | 晃州镇 | 洞坡村 | 新建 | 120 | 122 | 22.6 | 629 | 76738 | 合格 |
| 14 | 新晃县夜郎葛根种植专业合作社 | 杨连姬 | 130\*\*\*\*8012 | 种植、农产品流通 | 扶罗镇 | 皂溪村 | 新建 | 110 | 117 | 20.7 | 629 | 73593 | 合格 |
| 合计 | 合 计 | | |  |  |  |  | 1670 | 1700 | 309.1 |  | 1069300 |  |