2020年度新晃县水利局财政支出项目

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。根据2020年度预算及上级预算安排我局项目实施计划及主要内容：

（1）完成水利行业业务管理及项目前期工作：一是顺利完成2020年的项目组织实施过程、二是完成人饮设计、三是有序开展河长制工作。

（2）搞好山洪灾害防御，加强日常值班，编制防汛风险图，及是了解掌握水雨情，确保安全度汛。

（3）城乡社区项目工程，一是2015年度一般小（II）型病险水库除险加固支付尾款；二是2017年新晃县廖塘互通因新晃县沪昆高速柳寨高速路口修建，该项目主要建设内容为修建堤防397m；三是胜利森工科技园岸坡整治工程修建堤防310m，2020年已完成征地和拆迁补偿工作。

（4）水利工程建设，一是2020年第三批新增一般债务限额支付2019年人饮消毒设备；二是2015米贝水库除险加固尾款；三是2015年19座小2水库除险加固工程尾款100万元；三是完成蚂蟥塘山塘新建工程，于2019年8月完工，并于2019年12月通过验收。工程共完成帷幕灌浆631.17m，土方开挖5489m3，土方回填10706 m3，干砌石318 m3，反滤料281 m3，草皮护坡828 m2，砼393 m3，浆砌石88m3，石方开挖487 m3，钢筋制安11.62t。是一项以灌溉为主，兼有养鱼功能的水利工程，山塘总塘容1.8万m3，兴利库容1.23万m3，最大坝高10.23m，灌溉面积80亩；四是湖南省舞水重要河段治理新晃县原化油器厂段工程修建堤防106m，项目于2017年12月在县招标投标管理办公室监督下进行了招投标工程。项目建设期严格按照施工合同，对签订内容进行建设。2020年4月，项目完工并经水利局进行了验收。

（5）水利工程运行与维护，一是根据全县水利工程实施情况及乡镇、村组申请，按照轻重缓急的原则，我局制定了《2019年水利冬修资金使用方案》，报请县人民政府同意实施，于2020年实施完成。由新晃县水利局担任法人负责组织实施禾排村茶山山塘维修工程、街上村渠道维修、天雷村荆子坪山塘维修工程、水桶溪水库除险加固项目、竹树村河堤维护工程、大寨村夜溪骨干山塘。二是续继完成新晃县朝阳水库水质净化工程及一体化服务项目600余亩。三是使用一般债务完成全县人饮水厂消毒设备供电设施安装。

（6）水资源节约管理与保护，一是由湖南省三九环境工程咨询有限公司对全县13条河段管理范围划定方案，划界埋桩以确定河道范围，确保河道的保护工作，二是完成新晃县平溪水源地安全保障达标建设。

（7）农村人畜饮水，主要对全县扶贫以来的饮水工程排查维修，完成波洲镇、扶罗镇、贡溪镇24个村的人饮排查维修，确保了2020年脱贫攻坚的验收。

（8）其他水利支出，完成了2020年巩固国家卫生县城工程河道清理保洁，美化县城河道 。芙蓉学校河道清障、建设挡水坝等设施。

（9）县级扶贫整合资金，一是小型山塘水库加固，完成阿界、八世、波冲、大坪、烂泥、两溪口、团溪、芦冲等8座水库除险加固处理，完成冲地、白水洞、桥头坡等8座山塘除险加固处理。总投资329万元，本年完成投资102.34万元。该项目实施完成新增和改善灌溉面积248亩，亩产增产100kg。二是 平溪河二期治理工程10km，保护沿线耕地面积1.5万亩，实际受益贫困人口700人主要建设地方为贡溪镇、扶罗镇、禾滩镇，主要工程量：土石方3.03万m3；浆砌石1.66万m3；混凝土2.34万m3。2020年完成7.07公里，计划完成投资559.29万元。三是高效节水新晃县2017年中央财政农田水利建设项目（高效节水灌溉）位于扶罗镇的皂溪村、林冲镇的大堡村、天堂村等8个乡镇14个行政村，项目建成后，改善灌溉面积4265亩，新增供水能力1.27万m3，经济作物亩均增产50公斤，年增加产能21.3万公斤，项目设计受益人口3000人，实际受益人口3321人。四是2020年人饮项目，本次支付项目2016年人饮尾款376.04万元；根据《湖南省水利建设指挥部关于印发<湖南省2020年重点民生实事农村饮水安全巩固提升项目实施意见>的通知》,我县2020年重点民生实事农村饮水安全巩固提升任务指标为：巩固和新增农村通自来水人口5300人，其中新增城乡供水一体化人口1483人。

（10）地质灾害防治， 一是继续完成狮子岩电站前右侧池壁滑坡地质灾害应急治理工程微型钢管桩、地基注浆、挡土墙、附属工程。二是新晃县扶罗镇新寨村渠道工程位于新寨街上背后，新建渠道760米，该项目实施，有效解决新寨街上生活排水问题及附近100亩水田灌溉问题。

（二）项目预算情况：2020年项目资金预算7560万元，本年项目实拨入4560.17万元，实际支出2829.73万元，上年结转1296.97万元，本年结转3027.41万元。项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：根据《新晃侗族自治县财政局关于做好2021年度部门（单位）绩效评价工作的通知》晃财绩[2021]34号的要求进行本项目的绩效评价。

一是2020年水利前期及河长制工作，完成全县13条河段管理范围划定方案。

二是2020年防汛。度汛安全达到指标要求，没有出现安全事故。

三是水利建设。廖塘互通修建堤防397m，原化油器厂段工程修建堤防106m，蚂蟥塘山塘新建工程1座，芙蓉学校河道治理1处，水利冬修计划维修水库1处、山塘3处、渠道1处、河堤1处，实际维修水库1处、山塘3处、渠道1处、河堤1处，均已全部完工，投资完成比例100%，项目均已完成验收，验收率100%，质量合格率100%。

四是扶贫工作。完成8座水库除险加固处理，8座山塘除险加固处理，平溪河二期治理工程7.07公里，高效节水8个乡镇14个行政村，县2020年重点民生实事农村饮水安全巩固提升巩固和新增农村通自来水人口5300人，其中新增城乡供水一体化人口1483人。

五是地质灾害防治， 狮子岩电站前右侧池壁滑坡地质灾害应急治理工程和扶罗镇新寨村渠道2处。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：一是根据全县水利工程实施情况及乡镇、村组申请，按照轻重缓急的原则，我局制定项目资金使用方案，报请县人民政府同意实施。二是扶贫资金按上级资金下达后被整合用于扶贫，我局通过积极申报，2020年县扶贫领导小组下达《新晃侗族自治县2020年统筹整合使用财政涉农资金支持精准扶贫工作年中调整修订方案》（晃扶组发〔2020〕10号）。

（二）项目预算执行情况：项目已完工验收，预算执行率为100%。

（三）项目资金实际使用情况：2020年项目资金年初预算7560万元，本年项目实拨入4560.17万元（财政追加预算），实际支出2829.73万元，预算执行率为62.05%，主要为财政资金未按要求拨付工程款。上年结转1296.97万元，本年结转3027.41万元。

（四）项目资金管理情况：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。水利建设项目实行专帐管理、专款专用，资金使用规范，主动接受审计、监察等上级监督部分审查，历次检查中没有发现任何资金问题

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况；我局组建了新晃县水利建设项目管理中心作为项目的项目法人，严格按照相关法律、规定实施招投标制、工程监理制、质量监督制，建立健全了相关管理制度。

（二）项目管理制度建设情况。严格执行项目法人制和合同管理制度，对建设项目从筹划、立项、筹资、设计、建设实施直至运行管理等全过程，实行了全面负责，以达到实现自我发展、自觉协调、讲究实效的工程建设管理体制。

（三）项目组织管理落实情况。严格按招投标管理相关规定确定施工单位，目前所有项目均已完工并完成验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析。2020年项目资金年初预算7560万元，本年项目实拨入4560.17万元（财政追加预算），实际支出2829.73万元，预算执行率为62.05%，主要为财政资金未按要求拨付工程款。上年结转1296.97万元，本年结转3027.41万元。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

2.项目的效率性分析。2020年我局认真贯彻落实中央、省委、市委关于加快水利改革与发展的重大战略部署，突出抓好水利五大体系建设和五项改革，统筹推进水利各项工作。廖塘互通、原化油器厂段工程修建堤防、平溪河二期治理工程治理长度7.573km，水利基础进一步夯实，为我县的社会经济可持续发展发挥了重要作用

3.项目的有效性分析。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上，一是农田水利基础进一步夯实，二是防灾减灾能力进一步提升，三是水生态环境进一步改善，四是水资源管理利用水平进一步提高，五是水利改革进一步推进，六是水利基础进一步夯实，七是水利服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。当地受益群众都十分满意；

4.项目的可持续性分析。河长制工作有序推进，注重构建生态和谐，严格按照省总河长令规定开展河长巡河工作，加强水资源保护、水域岸线管理保护、水污染、水环境、水生态、执法监管水利发展长远目标，坚持可持续发展治水思路，全面提高水利建设与管理工作水平，推动全县水利工作全面协调可持续发展，一是坚持规划先行，二是坚持建管并重，三是坚持改革创新，四是坚持以人为本，通过以上方面推动新晃水利事业科学地可持续性发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：认真做好下个五年的全县水利项目规划;确实履行执行最严格的水资源管理工作;推进水利项目的后期管理工作 ，特别是人饮点多面广的特点，出台人饮工程管理相关办法，提高人饮工程维护管理工作，确保水利国有资产的高效、长期使用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。一是加强山洪灾害的防御，及时的了解水雨情的监测;二是水利项目后期管理，近几年扶贫加大了水利建设，在农村安全饮水方面中央及地方财政是史无前例的投入，建议财政加大水利后期维护经费预算、配备专业的水利经济发展型人才，以提高我县的水利资产的效益；三是工程款支付，由于水利建设加大了投入，进度款难以及时支付，影响工程进度及质量，建议财政及时确保工程款。

项目单位（签）                2021年 9月 2日