湖南省新晃县朝阳水库大坝安全评价

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

湖南省财政厅湘财农指〔2020〕61号《湖南省财政厅关于下达2020年第四批省级新增水利预算资金的通知》文件，下达维修养护资金19.6万元。2020年10月，朝阳水库管理所委托深圳市水务规划设计院股份有限公司编制完成了《新晃县朝阳水库大坝安全评价报告》。

（二）项目绩效目标

总体目标：编制完成《新晃县朝阳水库大坝安全评价报告》.

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：绩效评价目的是为进一步规范朝阳水库大坝安全评价专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对象为朝阳水库大坝安全评价项目。评价范围包括2022年度朝阳水库大坝安全评价项目。

（二）绩效评价原则：本次绩效评价采用自评的方式，遵循客观公正、公开透明的原则，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为中、小于60分的为差。

（三）绩效评价工作过程

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2023〕24号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对朝阳水库大坝安全评价项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过朝阳水库大坝安全评价,全面掌握水库大坝安全情况,防汛防洪安全提供了保障。本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

- 项目决策情况

根据上级下达的任务通知文件，立即委托设计单位组织进行朝阳水库安全评价工作，并于2020年10月上报了项目设计文件，通过了上级部门的合规性审查。

（二）项目过程情况

1、项目组织机构与职责落实情况。项目法人单位为新晃县朝阳水库管理所，设计单位为深圳市水务规划设计院股份有限公司，县水利局为监管上级单位。

2、项目管理制度建设情况。项目严格执行了项目法人制、合同管理制，项目法人负责工程全过程管理。

3、项目组织管理落实。项目于2017年9月经朝阳水库管理所集体研究确定设计单位，2020年9月人员进场，2020年10月底完成安全评价工作。

（三）项目产出情况

1.产出指标完成情况：报告数完成率100%，质量达标率为100%.

2.满意度指标完成情况：受益人口满意度为>=100%。

（四）项目效益情况

可持续影响：《新晃县朝阳水库大坝安全评价报告》完成后，可更好的指导朝阳水库大坝日常运行情况，项目完成后良性运行率100%。

- 主要经验及做法存在的问题及原因分析

- 根据上级《水库大坝安全条例》规定，要求5-10年进行一次大坝安全鉴定工作，由于经费不足，难以按期完成。

- 有关建议：

- 建议财政按上级文件要求，定期安排年度预算对全县水库大坝鉴定，聘请水利专业机构编制，确保大坝安全，保障水库安全。

七、其他需要说明的问题

无

新晃侗族自治县水利局

2023年5月9日