2022年度新晃县节水型社会达标建设绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

我县取水项目共计341个。主要类型有：水电站类17座，坝类（水库）取水工程 44座，泵站类取水工程 58座，水井类取水工程15 座，其它取水工程类 202座，核查登记保留类项目89个，其中退出类 无，整改类项目32个于2020年9月全部完成整改销号。

水利行业节水机关建设。完成了新晃县水利局和朝阳水库管理所办公楼的节水建设.主要用水设备、设施有：生活、消防设施设备、卫生间大、小便器、洗涤盆、洗涤龙头等用水设施；主要用水为办公用水、公共卫生间用水、环卫洗涤用水、绿化用水、消防用水等。水利局节水机关建设完成后，2020年8月份局机关人均用水量为10m³/人˙a，相较于2019年16.36m³/人˙a的人均用水量减少了38.9%，低于我省人均用水量15m³/人˙a的用水定额先进值。节水管理水平明显提升，实现三级在线计量，用水计量率100%.推广使用节水器具，节水器具普及率达100%,管网漏损率降低到1%以下，跑、冒、滴、漏问题得到根本改善。

新晃县县域节水型社会建设，全面开展县域节水型社会达标建设，深入贯彻最严格水资源管理制度，加强用水定额管理、计划用水管理，以包括节水型企业、节水型公共机构、节型小区等节水载体为导向，加强工业用水工艺升级改造，提升农业用水计量率，降低管网漏损率，推广节全社会节水器具使用，从工业、农业、生活全方位发力，建设节水型社会。目前,完成投资436130.05元.

（二）项目绩效目标。

总体目标：完成辖区内341个取水项目登记,水利行业节水机关建设2个单位,全县农业灌溉用水计量率68%，工业企业计量设施安装率100%；成功创建31家公共机构节水型单位、6家节水型企业、4个节水型居民小区，节水型公共机构建成率51%，节水型企业建成率40%，节水小区建成率18%；通过公共供水管网改造，跑冒滴漏现象大大减少，城镇供水管网漏损率在2021年下降至8.51%；开展城区公共场所及居民用户节水型器具普查，推广节水型器具使用，全县节水器具普及率达100%；鼓励城区环卫洒扫和园林绿化灌溉使用再生水，再生水利用率13%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：绩效评价目的是为进一步规范节水型社会达标建设专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对象为节水型社会达标建设项目。评价范围包括2022年度节水型社会达标建设项目。
   （二）绩效评价原则：本次绩效评价采用自评的方式，遵循客观公正、公开透明的原则，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为中、小于60分的为差。
    （三）绩效评价工作过程

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2023〕24号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对节水型社会达标建设项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。
    三、综合评价情况及评价结论

通过对取水点登记,行业节水机关建设,新晃县县域节水型社会建设，提升全社会节水能力及水平，持续提升水生态功能。项目实施后，有效推进我县的节水社会发展。本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

- 项目决策情况

根据省水利厅2019年、2020年下达的任务通知文件，我局立即组织项目的申报和筛选工作，并于2019年8月上报了建议计划，通过了上级部门的合规性审查，2019年9月下达了实施计划，2020年11月已经完成了水利行业节水型机关建设，2020年11月完成了取水工程（设施）核查登记工作,2021年完成了县域节水型社会建设.

（二）项目过程情况

项目法人单位为新晃侗族自治县水利建设项目管理中心，监理单位为怀化市水利电力咨询监理有限公司，施工单位为新晃县稳稳与农村供水有限公司，质量监督单位为新晃侗族自治县水利水电工程质量监督站,方案编制单位:湖南省汇杰勘测设计股份有限公司.

（三）项目产出情况

1.产出指标完成情况：341个取水项目登记,水利行业节水机关建设2个单位,新晃县县域节水型社会建设41个,并做好节水宣传工作.

2.项目区受益群众满意度≥100%.

（四）项目效益情况

经济效益：项目建成后，改善用水总量、水计量、节水器具普及率、用水管网漏损率、中央空调冷却补水率等。

社会效益：项目建成后，达到了节约用水效益，提高了节水意识，提高了保护水资源意识，提高了水生态意识.

生态效益：项目建成后，增强了办公区域绿化带的浇灌、卫生间用水、消防用水等。年节水约500立方米。

五、主要经验及做法存在的问题及原因分析

县域节水型社会达标建设工作是一项长期而艰巨的任务，是建设资源节约型、环境友好型社会的重要组成部分。我县在创建县域节水型社会达标建设的过程中，取得了明显成效，但节约用水管理工作还有更大的提升空间：一是农业用水计量较低，后期可考虑普遍设置农业用水计量设备；二是实施节水“三同时”制度工作还欠规范；三是再生水利用有待进一步提高；四是农业水价综合改革和水价精准补贴工作有待深化。

六、有关建议：

1、请上级部门加强水资源管理工作的经费投入。

2、加强水资源管理工作专一技术人员的队伍建设。

七、其他需要说明的问题

无

新晃侗族自治县水利局

2023年5月9日