2022年度新晃县项目支出绩效自评报告

(新晃县平溪河生态清洁小流域建设项目)

一、基本情况

(一)项目概况。

2018年11月新晃县水利局委托湖南鑫水工程勘测设计有限公司组织实施的新晃县平溪河生态清洁小流域建设实施方案。2018年11月13日，怀化市水利局下达《新晃县平溪河生态清洁小流域建设实施方案的批复》（怀水保[2018]19号）。批复项目总投资为938.31万元。2018年12月5日，湖南省财政厅下发《关于提前下达2019年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财农指[2018]177号），下达中央资金750万元。

(二)项目绩效目标。

完成水土流失面积2506.79公顷，新建护岸3.8km，河道清淤3870m3。主要建设地方为扶罗镇坪地村、贡溪镇绍溪村。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对像为新晃县平溪河生态清洁小流域建设项目。评价范围包括2022年度新晃县平溪河生态清洁小流域建设项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价采用自评的方式，遵行客观公正、公开透明的原则，以资料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。

绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良，60分（含）至80分的为较差、小于60分的为差。

(三)绩效评价工作过程。

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2023〕24号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对新晃县新晃县平溪河生态清洁小流域建设项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，查看会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施进程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，评级结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

2018年11月13日，怀化市水利局下达《新晃县平溪河生态清洁小流域建设实施方案的批复》（怀水保[2018]19号）。项目预算科学、合理，预期绩效编制无问题。该项指标目标值10分，自评得分10分。

(二)项目过程情况。

该项目遵循项目法人制、招投标制、监理制等建设项目管理制度。工程于2019年9月开工建设，2020年6月基本完工。2022年完成支出201.94万元，其中工程款191.74万元，设计费2.2万元，监理费3万元，生态效益监测与评价5万元，支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。该项指标目标值30分，自评分得分30分。

(三)项目产出情况。

封禁治理2506.79hm2，护岸工程3714m、生活码头7处、排水沟渠134m、道路整治0.55km、村庄绿化美化1.5hm2，标识牌30处、沟河道清淤4415m3。达到绩效目标，该项指标目标值30分，自评分得分30分。

(四)项目效益情况。

经济效益：生产条件改善带动农业亩均产量增加150kg，封禁治理活立木蓄积≥0.5m3/hm2，

社会效益：沟河道治理新增经济效益42.53万元，封山育林新增经济效益83.35万元。

生态效益：年保土≥2.80万t，年保水≥15.86万m3。

该项指标目标值20分，实得分20分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目的实施，已建项目已良性运转，得到受益村组和群众大力支持，群众满意度较高，通过调查，满意度达到了95%以上。该项指标目标值10分，自评分得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法 :1、科学合理做好前期工作。2、强化工程质量管理。确保项目资金效益发挥，保证工程质量。

存在的问题: 我县财政压力大，工程进度款难以及时支付影响工程进度。

六、有关建议

建议财政加大水土保持工程支持力度。

七、其他需要说明的问题

该项目已完工，工程费用已支付完毕。

新晃侗族自治县水利局

2023年 5月6日