2022年度新晃县项目支出绩效自评报告

(2017年灾后薄弱环节建设项目)

一、基本情况

(一)项目概况

2017年灾后薄弱环节建设项目，主要建设内容为湖南省舞水重要河段治理新晃县原化油器厂段工程、新晃县蚂蟥塘山塘新修工程。

新晃县蚂蟥塘山塘新修工程：因320国道县城段进行改道，占用柏树林村蚂蟥塘片区原山塘，为解决该山塘下游农田的灌溉问题，经决定在附近小溪上选址新修一座塘容不小于原山塘的山塘（蚂蝗塘山塘），工程已编制了初步设计报告并报财政投资评审，财政评审价241.15万元（其中土建工程137.10万元）。该项目实施地点：新晃县晃洲镇，实施金额：137.10万元，主要实施内容为：土坝施工、坝基及坝肩防渗、新建溢洪道、新建输水设施等。

湖南省舞水重要河段治理新晃县原化油器厂段工程：主要建设内容为新建堤防110m，堤型采用浆砌石挡墙形式，防洪标准采用20年一遇。

2017年10月31日湖南省财政厅下达《关于拨付灾后薄弱环节建设2017年省级补助资金的通知》（湘财农指[2017]185号）下达资金645万元。

(二)项目绩效目标

完成新建山塘一座，堤防建设110米。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对像为2017年灾后薄弱环节建设项目。评价范围包括2022年度2017年灾后薄弱环节建设项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价采用自评的方式，遵行客观公正、公开透明的原则，以资料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。

绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良，60分（含）至80分的为较差、小于60分的为差。

(三)绩效评价工作过程。

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2023〕24号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对2017年灾后薄弱环节建设项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，查看会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施进程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，评级结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

2017年10月31日湖南省财政厅下达《关于拨付灾后薄弱环节建设2017年省级补助资金的通知》（湘财农指[2017]185号）下达资金645万元。

我局以《关于明确我县灾后薄弱环节建设2017年省级补助资金使用范围的请示》（晃水字[2017]129号）向县人民政府明确工程实施内容。经县长陆志前签字确认。

(二)项目过程情况。

该项目遵循项目法人制、招投标制、监理制等建设项目管理制度。

新晃县蚂蟥塘山塘新修工程于2018年1月开工建设，2019年8月完工。

新晃县原化油器厂段工程于2018年2月开工建设，2020年4月完工。

(三)项目产出情况。

完成新建山塘一座，堤防建设110米。

(四)项目效益情况。

经济效益：山塘灌溉面积80亩，最大引用量流0.008 m3/s，年用水总量5.4万m3。

社会效益：保护面积为0.1km2，保护人口0.16万人。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法 :1、科学合理做好前期工作。2、强化工程质量管理。确保项目资金效益发挥，保证工程质量。

存在的问题: 我县财政压力大，工程已完工3年，但工程款未支付完毕。

六、有关建议

建议财政加大工程款支持力度。

新晃侗族自治县水利局

2023年 5月6日