2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

（新晃县2021年农村供水保障巩固提升及维修养护工程）

一、基本情况

(一)项目概况。根据《新晃县十四五农村供水保障规划》及县委县政府的安排部署，我县2021年计划实施农村供水保障巩固提升及维修工程，进一步提高我县农村供水保障水平。本次项目巩固提升及维修养护工程共26处，涉及8个乡镇，主要解决现有饮水工程的季节性缺水问题、管网漏损问题、水源设计或施工不合理等问题。其次对现有饮水工程进行智能化改造，增强工程运行管理硬件能力，确保工程长效运行。项目总投资345.77万元，2023年度项目支出3.54万元。

(二)项目绩效目标。新晃县2021年农村供水保障巩固提升及维修养护工程全年绩效总目标为巩固提升及维修养护工程共26处。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对像为新晃县2021年农村供水保障巩固提升及维修养护工程项目。评价范围包括新晃县2021年农村供水保障巩固提升及维修养护工程项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价采用自评的方式，遵行客观公正、公开透明的原则，以资料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。

绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良，60分（含）至80分的为较差、小于60分的为差。

(三)绩效评价工作过程。

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2024〕2号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对新晃县2021年农村供水保障巩固提升及维修养护工程项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，查看会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施进程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，评级结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。根据《新晃县十四五农村供水保障规划》，确定了新晃县2021年农村供水保障巩固提升及维修养护工程建设任务。

(二)项目过程情况。2021年7月，我局委托湖南省汇杰勘测设计股份有限公司完成了《新晃县2021年农村供水保障巩固提升及维修养护工程设计方案》。同年10月，通过邀请招标程序，确定新晃县水利水电工程有限责任公司为施工单位，项目于11月正式动土开工。截止目前，项目已完工，正处于验收阶段。

(三)项目产出情况。本次项目建设，共完成了26处农村供水工程的巩固提升及维修养护。

(四)项目效益情况。通过新晃县2021年农村供水保障巩固提升及维修养护工程，覆盖服务人口达到约1.5万人。26处农村供水工程的巩固提升及维修养护，新增年节水能力约1.8万方，新增年供水能力10.9万方，同时保障了涉及工程的良性运行。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：1、科学合理做好前期工作。县水利局组织了相关技术人员分组包片对全县乡镇农村供水设施情况进行了全面的排查摸底，对重点建设项目都深入到现场进行踏勘，对个别难度大、群众要求迫切、规模较大项目集中力量进行可行性分析，对效益低、投资高的点进行通盘平衡和调整。2、强化工程质量管理。施工过程中由乡镇专人、村负责人、受益群众代表进行现场施工质量监督，同时县水利局进行项目不定期抽检；工程完工后先由乡镇组织相关村进行项目初验，再由县水利局会同镇、村负责人进行了验收，填报验收表，确保项目资金效益发挥，保证工程质量。

存在的问题：我县财政压力大，工程进度款难以及时支付，影响工程进度及质量，建议财政及时确保工程款到位。

六、有关建议

1、建议加大我县农村供水保障奖补资金投入。新晃县是典型的山区县，位于衡邵干旱走廊，人口分布分散，水源季节性缺水问题较多，工程点多面广，维护成本较高，建议上级加大投入力度，确保农村供水保障能力稳步提升。

2、建议将农村供水信息化、智能化建设纳入资金使用范畴。新晃县农村供水工程规模小、数量多，管理运行成本偏高，信息化和智能化是降低管理成本，提升管理水平的重要措施，建议纳入资金使用范畴，逐步实现农村供水信息化、智能化管理。

七、其他需要说明的问题

认真做好下年的全县水利项目规划，积极了解县水利发展情况，做好水利项目储备;推进水利项目的后期管理工作 ，特别是人饮点多面广的特点，提高人饮工程维护管理工作，确保水利国有资产的高效、长期使用。

新晃侗族自治县水利局

2024年4月9日