2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

（湖南省碧涌溪新晃县治理工程）

一、基本情况

(一)项目概况。湖南省碧涌溪新晃县治理工程项目经福建省永川水利水电勘测设计院有限公司于2023年5月开始承接项目设计工作，怀化市水利局及新晃县水利局等单位的专家与代表，对《湖南省碧涌溪新晃县治理工程初步设计》进行了审查。之后，市水利局签发《关于湖南省碧涌溪新晃县治理工程初步设计的批复》(怀水建管【2023】15号)，基本同意《湖南省碧涌溪新晃县治理工程初步设计》的建设内容和技术方案，基本同意项目建设与运行管理方案，基本同意本项目概算总投资为4091.99万元。项目主要建设内容：涉及中寨、米贝2个乡镇 8 个行政村，主要治理：新建护岸 15.512km,其中坡式护岸 6.681km,墙式护岸 8.831km,河道疏浚清障 3.71km;新建排水涵管、便民设施等。设计费99.3万元。

(二)项目绩效目标。湖南省碧涌溪新晃县治理工程建设项目，本次工主要建设内容：新建护岸 15.512km,其中坡式护岸 6.681km,墙式护岸 8.831km,河道疏浚清障 3.71km;新建排水涵管、便民设施等

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为进一步规范湖南省碧涌溪新晃县治理工程专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对象为湖南省碧涌溪新晃县治理工程项目。评价范围包括2023年度湖南省碧涌溪新晃县治理工程项目支付60万元设计费。
    (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。本次绩效评价采用自评的方式，遵循客观公正、公开透明的原则，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为中、小于60分的为差。
    (三)绩效评价工作过程。根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2024〕2号），我单位成立了绩效自评工作小组，对湖南省碧涌溪新晃县治理工程项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

湖南省碧涌溪新晃县治理工程措施建设项目，本次工主要建设内容：新建护岸 15.512km,其中坡式护岸 6.681km,墙式护岸 8.831km,河道疏浚清障 3.71km;新建排水涵管、便民设施等。本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。湖南省碧涌溪新晃县治理工程项目经福建省永川水利水电勘测设计院有限公司于2023年5月开始承接项目设计工作，怀化市水利局及新晃县水利局等单位的专家与代表，对《湖南省碧涌溪新晃县治理工程初步设计》进行了审查。之后，市水利局签发《关于湖南省碧涌溪新晃县治理工程初步设计的批复》(怀水建管【2023】15号)，基本同意《湖南省碧涌溪新晃县治理工程初步设计》的建设内容和技术方案，基本同意项目建设与运行管理方案，基本同意本项目概算总投资为4091.99万元。项目主要建设内容：涉及中寨、米贝2个乡镇 8 个行政村，主要治理：新建护岸 15.512km,其中坡式护岸 6.681km,墙式护岸 8.831km,河道疏浚清障 3.71km;新建排水涵管、便民设施等。

(二)项目过程情况。2023年5月，我局委托福建省永川水利水电勘测设计院有限公司完成了《湖南省碧涌溪新晃县治理工程初步设计》。2024年3月，通过招投标，确定中原大河水利水电工程有限公司为施工单位，监理单位为湖南省硅谷项目管理有限公司。项目工期为于2024年3月-2024年8月。

(三)项目产出情况。湖南省碧涌溪新晃县治理工程项目，主要建设内容：涉及中寨、米贝2个乡镇 8 个行政村，主要治理：新建护岸 15.512km,其中坡式护岸 6.681km,墙式护岸 8.831km,河道疏浚清障 3.71km;新建排水涵管、便民设施等。碧涌溪干

流 7 段，受干流洪水顶托影响的河口 3 段的主要任务，是根据确定的工程范 围，对现有岸坡护坡，增强区域防洪和抵抗自然灾害的能力，改善生态环境，提高居民生活质量，保护人民的生命财产安全和交通安全，保障社会稳定，为新晃县的经济发展创造有利条件。

(四)项目效益情况。经过计算分析，河道治理工程实施后，每年可使实际水资源利用率增加。主要效益为：防洪效益等。 本工程减少洪灾损失及防汛成本计算，采用实际发生年法，按假定无本护岸 工程情况下可能造成的岸坡崩塌引起的耕地流失及农作物减产损失与有本护岸工程情况下实际的洪灾损失及防汛成本的差值计算。直接经济效益与间接经济效益计算，是在土地损失基本资料调查与分析的基 础上进行，工程实施后多年平均减少损失及治理费用达 238.00 万元。其他效益按照防洪效益的 10%计取 23.80 万元,效益合计 261.80 万元。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：湖南省碧涌溪新晃县治理工程建设项目是国债重点项目，也是一项民心工程。新晃县人民政府把该项目列入新晃县重点工程，各级领导专家多次深入工地检查指导，解决工程所遇到的困难，从政策资金等各方面给子大力支持，极大的鼓舞了全体工程建设者的士气，为工程顺利完成奠定了基础。建设单位、设计单位、监理单位、质监单位、施工单位互相支持、互相配合，把确保工程质量的指导思想始终贯穿于整个施工过程中，保证了工程建设顺利完成。

存在的问题：

（1）碧涌溪流域属山区河流，地势复杂，河道蜿蜒曲折，暴雨和洪水在时空上分布一致，河水陡涨陡落，流速较大，岸坡极易受洪水冲刷。

（2）河岸防洪基础设施薄弱，项目区部分河段岸坡现状呈天然状态，岸坡长期遭受水流冲刷，淘蚀、崩塌严重，且有逐年向内侵蚀趋势，造成沿河农田毁损，威胁着当地群众的生命财产安全。

（3）河道泥沙淤积导致河道局部阻塞，水位抬升，致使区域内河段存在防洪隐患；部分段河道采砂，河道内及边滩部分形成人工开挖的深坑，均威胁着当地居民的生命财产安全。

（4）流域洪水频繁且剧烈。项目区局部暴雨频繁、剧烈，加上流域内山地、丘陵面积大、坡度较大，因而导致流域内洪水具有洪峰出现时间集中、洪水历时短、峰型单瘦、陡涨陡落、次数多、量级大、流速高等特征，且水土流失严重，泥沙淤积导致河床抬高，水位抬升。

- 有关建议

（1）本次河道治理重点在治理段河道护岸及基础防护等，下阶段应结合施 工地质复核并优化处理方案。

（2）本工程治理实施后，全面分析区域河道存在的问题，消除区域防洪安 全隐患，实现对河道的实时监控、监视和监测与管理，不仅提升运行管理水平，同时更有效保障沿线居民区防洪安全、农田灌溉及区域排水。经济效益和社会效 益显著，已引起各级主管部门和当地政府的重视和关注，建议尽早建设实施。

（3）施工过程中应加强管理，严格按图施工，并做好环保、水保及安全生产工作。

七、其他需要说明的问题

湖南省碧涌溪新晃县治理项目因涉及两个乡镇，易管理困难，需长期做好管理工作 ，确保工程顺利完成。

新晃侗族自治县水利局

2024年4月10日