2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

（新晃县32座山塘除险加固工程）

一、基本情况

(一)项目概况。我县山塘基本修建于上世纪50-60年代，且未全面维修过，根据县委主要领导对我县病险山塘除险加固工作的指示，我局于2021年10月聘请了湖南省三九环境工程咨询有限公司对全县32座病险山塘编制了除险加固初步设计报告，工程建设规模和建设内容为：32座山塘进行除险加固，山塘坝体加固防渗，溢洪道衬砌，损毁底涵卧管拆除重建。我县申请债务资金834万元，用于该项目建设。绩效目标为开展32座山塘除险加固，新增和恢复灌溉面积0.2万亩。项目总投资834万元，2023年度项目支出297.8万元,其中工程款273万元，设计费24.8万元。

(二)项目绩效目标。龙溪重点山洪沟防洪治理项目全年绩效总目标为：开展32座山塘除险加固。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对像为龙溪重点山洪沟防洪治理项目。评价范围包括龙溪重点山洪沟防洪治理项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价采用自评的方式，遵行客观公正、公开透明的原则，以资料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。

绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良，60分（含）至80分的为较差、小于60分的为差。

(三)绩效评价工作过程。

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2024年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2023〕2号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对新晃县32座山塘除险加固工程支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，查看会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施进程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，评级结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。我县山塘基本修建于上世纪50-60年代，且未全面维修过，根据县委主要领导对我县病险山塘除险加固工作的指示，对我县32座病险山塘除险加固。

(二)项目过程情况。2021年10月，我局委托湖南省三九环境工程咨询有限公司完成了《新晃县新晃县32座山塘除险加固工程实施方案》。2022年3月，通过公开招标程序，确定怀化市水利水电工程有限公司为施工单位，监理单位为湖南省怀化市水利电力咨询监理有限公司。项目于8月正式动土开工。截止目前，项目已完工验收及审计，项目运行良好。

(三)项目产出情况。新晃县新晃县32座山塘除险加固工程全年绩效总目标为对我县32座病险山塘除险加固。

(四)项目效益情况。通过实施龙溪重点山洪沟防洪治理项目，保护耕地面积0.2万亩，受益人口数0.2万人。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：1、科学合理做好前期工作。县水利局组织了相关技术人员对项目进行了全面的排查摸底，对重点建设项目都深入到现场进行踏勘，对个别难度大、群众要求迫切、规模较大项目集中力量进行可行性分析，对效益低、投资高的点进行通盘平衡和调整。2、强化工程质量管理。项目实施过程由水利局分管领导和一名技术人员负责项目的实施，同时聘请监理单位监督施工，确保项目资金效益发挥，保证工程质量。

存在的问题：我县财政压力大，工程进度款难以及时支付，影响工程进度及质量，建议财政及时确保工程款到位。

六、有关建议

1、建议加大我县水利资金投入。新晃县是典型的山区县，位于衡邵干旱走廊，人口分布分散，水源季节性缺水问题较多，工程点多面广，维护成本较高，建议上级加大投入力度。

七、其他需要说明的问题

认真做好下年的全县水利项目规划，积极了解县水利发展情况，做好水利项目储备;推进水利项目的后期管理工作 ，确保水利国有资产的高效、长期使用。

新晃侗族自治县水利局

2024年4月9日