2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

（2023-第八批、第五批省级衔接资金）

一、基本情况

（一）项目概况。根据《湖南省水利厅等六部门关于开展小型农业水利设施建设和管护三年行动的通知》(湘水发〔2023〕2号)，我县2023年计划实施137口山塘建设维护，项目总投资288万元。同年完成137口建设任务，资金支出144万元。

（二）项目绩效目标。总体目标和阶段性目标均为为县内137口山塘进行维修。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过对项目决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，发现问题，提出改进项目决策、组织实施、运行管理等方面的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。评价对象为2023年小型农业水利设施建设。范围确定为项目目标设定、项目组织实施情况；资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本次绩效评价，遵循科学规范、绩效相关、公正公开原则。绩效评价过程真实、客观、公正，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信，评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。本次绩效评价，主要采用成本效益分析法、案卷研究法、座谈法、公众评判法等，对项目决策、过程、产出和效果进行全面评价。评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程。主要工作包括了解项目基本情况，成立绩效评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、设计绩效评价指标体系、听取项目主管部门对项目绩效评价体系设立的意见和建议并进行修改补充；项目主管部门准备绩效评价相关业务档案、资料收集与核查；采取座谈、案卷研究等现场评价方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行综合评价形成绩效评价结果、撰写绩效评价报告初稿，征求意见后修改形成绩效评价报告终稿，并提交其他相关资料。

三、综合评价情况及评价结论

提高了我县农村灌溉能力，评价结论90分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《湖南省水利厅等六部门关于开展小型农业水利设施建设和管护三年行动的通知》及县委县政府的安排部署，决定全县实施2023年小型农业水利设施建设。

（二）项目过程情况。根据上级文件要求，项目采用市县主抓、乡村实施，以奖代补、先建后补，受益主体采取“自选、自建、自用、自管”方式实施。2023年10月，我县完成上级下达建设任务。

（三）项目产出情况。项目实施，完成县内137口山塘维修养护。

（四）项目效益情况。经济效益新增蓄水能力36.65万立方米；社会效益覆盖服务人口1万人；可持续影响确保农村供水工程良性运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1．“三资联动”拓宽资金渠道。创新实施“三动战略”，拓宽资金筹措渠道，集中财力办大事。一是财政资金撬动。发挥财政项目资金“四两拨千斤”的杠杆作用，优先安排到位县级财政资金2448万元，成为促进“小农水”建设的重要引擎。二是涉农资金拉动。以规划整合项目，以项目聚合资源，打捆使用农村各类涉水项目资金1941万元，增强涉水项目的“聚集”效应。三是自筹资金推动。根据群众需求和辖区实际情况，通过村民大会、一事一议等形式，自主确定工作目标、任务总量和建设重点，积极发动群众投劳、乡贤捐赠、产业业主出资筹集资金1302.8万元。“乡乡有典型、村村有项目、组组有行动”的农村水利建设格局基本形成。

2．“三制共建”确保建设成效。为确保建成一处、受益一处，新晃县大力实施“三项机制”，切实保证小水农建设的推进与质量。一是完善建管机制。组建县、乡、村三级领导管理机构，将小型农业水利建设作为乡村振兴重要任务，坚持一把手亲自抓、分管领导具体抓，建立起“事权一致、属地负责、分级管理、部门联动”的农村水利建设工作体系。二是严格考核机制。将小型农业水利设施建设和管护工作作为2023年对乡镇人民政府绩效考核的重要指标，并将考核结果与今后水利、农业项目资金安排挂钩。三是强化问责机制。将小型农业水利设施建设和管护工作纳入红黄牌预警问责范围，对项目推进不力、质量不高的部门、镇、村相关责任人进行挂牌问责。

3．“三方共管”促进管护长效。针对小型农业水利设施建后点多面广难于管、资金短缺不愿管、偏远设施无人管的状况，新晃县积极创新工作方式，建立了“乡镇+基地+农民用水合作组织”的“三方共管”服务体系，大力推行“一事一议专管、协会运作直管、无职党员联管、经营主体自管”等办法，确保农业水利设施完好率、使用率达100%。

“三级齐督”兜住建管质量。引入标准考评，自评倒逼质量。评分，是倒逼工程施工质量与管护的利器。新晃将投工投劳、主动巡查、塘渠砍青、日常清淤、简易维护、问题报告等列入效能自评的主要内容，研究制定小农水建设及管护的标准与细则，严格监督保质量。建立县、乡、村三级监督体系，项目村推选2-3名村干部、老党员作为村级质量监督员，积极配合部门技术人员、监理人员，全程监督工程质量、施工进度和施工安全。工程施工前，对项目建设范围、建设内容、资金投入等信息进行公示。工程完工后，与部门技术人员、监理人员共同签字把关，参与工程验收。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

1．认真做好2024年度小型农业水利设施建设项目谋划。一是认真排查摸底，积极申报山塘、泵站及中梗阻渠道建设项目；二是协调相关部门积极投入涉农项目建设；三是积极向县委县政府汇报，加大小型农业水利设施建设投入。

2．继续探索管理模式创新，落实落细管护制度及责任。一是在自管、自评的基础上，结合农业综合水价改革，开展农业用水水费收缴，强化设施管理经费保障；二是用好小型农业水利设施保险，充分发挥保险保障效益。

新晃侗族自治县水利局

2024年4月7日