2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

（水利建设基金）

一、基本情况

(一)项目概况。根据2023年水利建设基金预算安排投入70万元，2023年实际完成项目为八江口河堤、鱼市老黄冲村水渠修护、晃州镇禾排村祖磨饮水、禾滩镇大晏村拦河坝维修1、皂溪村水渠维修，实际支付13万元。

(二)项目绩效目标。完成河堤维修2处、人饮维修1处、渠道维修2处。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为进一步规范水利建设专项基金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对象为水利建设专项基金(水利冬修项目)。评价范围包括2023年度水利建设专项基金(年度水利冬修项目),涉及小型水利工程的新建及维修5处。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。本次绩效评价采用自评的方式，遵循客观公正、公开透明的原则，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为中、小于60分的为差。
    (三)绩效评价工作过程。根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2024〕2号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对2023年河长制工作项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价.新晃县2023年水利建设基金完成小型水利工程的新建及维修5处，农村基础水利设施得到了改善，总体自评得分100分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。新晃县2023年水利冬修资金使用方案，确定了新晃县2023年水利建设基金建设任务。

(二)项目过程情况。新晃县2023年水利冬修资金使用方案是在通过水利局党组确认需实施的项目后确定所需实施的项目，同时再由党组确定相应的实施单位。截止目前，所设计项目已完工，并已全部验收。

(三)项目产出情况。完成河堤维修2处、人饮维修1处、渠道维修2处。

(四)项目效益情况。新晃县2023年水利建设基金，共完成了5处小型水利工程，恢复新增灌溉面积效果明显、改善生态环境。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：1、科学合理做好前期工作。县水利局组织了相关技术人员对全县乡镇小型水利设施情况进行了全面的排查摸底，对重点建设项目都深入到现场进行踏勘，对个别难度大、群众要求迫切、规模较大项目集中力量进行可行性分析，对效益低、投资高的点进行通盘平衡和调整。2、强化工程质量管理。施工过程中由乡镇专人、村负责人、受益群众代表进行现场施工质量监督，同时县水利局进行项目不定期抽检；工程完工后由水利局专业技术人员及村组负责人及受益人口对项目进行验收，确保项目资金效益发挥，保证工程质量。

存在的问题：我县财政压力大，工程进度款难以及时支付，影响工程进度及质量，建议财政及时确保工程款到位。

- 有关建议

1、建议加大我县水利资金投入。新晃县是典型的山区县，位于衡邵干旱走廊，人口分布分散，水源季节性缺水问题较多，许多小型水利工程急需进行修复以补充水源，建议上级加大投入力度。

七、其他需要说明的问题

认真做好下年的全县水利项目规划，积极了解县水利发展情况，做好水利项目储备;推进水利项目的后期管理工作，确保水利国有资产的高效、长期使用。

新晃侗族自治县水利局

2024年4月9日