2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

（新晃县朝阳水库除险加固工程）

一、基本情况

(一)项目概况。新晃县朝阳水库除险加固工程项目经深圳市水务规划设计院股份有限公司于2023年3月开始承接项目设计工作，湖南省水利厅及新晃县水利局等单位的专家与代表，对《新晃县朝阳水库除险加固工程初步设计》进行了审查。之后，省水利厅签发《关于新晃县朝阳水库除险加固工程初步设计的批复》(湘水函【2023】94号)，同意《新晃县朝阳水库除险加固工程初步设计》的建设内容和技术方案，基本同意项目建设与运行管理方案，基本同意本项目概算总投资为4122.81万元。朝阳水库总库容介于 0.1~1 亿 m3 之间，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），工程规模为中型水库，水库枢纽工程等别为 III 等，主要水工建筑物等级为 3 级，次要水工建筑物按 4 级，设计洪水标准为 100 年一遇洪水设计，1000 年一遇洪水校核，溢洪道消能防冲工程设计洪水重现期为 30 年。

本次除险加固的工程建设内容如下：(一)大坝坝顶拆除重建,坝顶上游侧设置防浪墙，下游侧设置栏杆并新建排水沟:上游坝坡加高培厚,坡面采用C25混凝土预制块加框格梁护坡,两岸坝肩进行帷幕灌浆防渗;下游坝坡局部修整,排水沟及梯步拆除重建,坡脚排水体拆除重建,增设反滤层。(二)溢洪道消力池底板拆除重建,泄槽局部破损的底板拆除重建,右岸边坡顶部削坡减载,其余坡面挂网喷混支护。(三)导流放空洞进口拆除重建,导流隧洞0-003~0+050段衬砌拆除重建,0+050~0+259段衬砌表面进行清理并加固，出口新建消力池。(四)更换导流放空洞进口斜拉闸门及启闭机。(五)更换相关监测设备，新建大坝自动化监控系统，白蚁治理，(六)管理房拆除重建。设计投资20万元。

(二)项目绩效目标。完成新晃县朝阳水库除险加固工程初步设计工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为进一步规范新晃县朝阳水库除险加固工程专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对象为新晃县朝阳水库除险加固工程项目。评价范围包括2023年度支付新晃县朝阳水库除险加固工程设计费20万元。
    (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。本次绩效评价采用自评的方式，遵循客观公正、公开透明的原则，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为中、小于60分的为差。
    (三)绩效评价工作过程。根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2024〕2号），我单位成立了绩效自评工作小组，对新晃县朝阳水库除险加固工程项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

新晃县朝阳水库除险加固工程措施建设项目，本次工主要建设内容：(一)大坝坝顶拆除重建,坝顶上游侧设置防浪墙，下游侧设置栏杆并新建排水沟:上游坝坡加高培厚,坡面采用C25混凝土预制块加框格梁护坡,两岸坝肩进行帷幕灌浆防渗;下游坝坡局部修整,排水沟及梯步拆除重建,坡脚排水体拆除重建,增设反滤层。(二)溢洪道消力池底板拆除重建,泄槽局部破损的底板拆除重建,右岸边坡顶部削坡减载,其余坡面挂网喷混支护。(三)导流放空洞进口拆除重建,导流隧洞0-003~0+050段衬砌拆除重建,0+050~0+259段衬砌表面进行清理并加固，出口新建消力池。(四)更换导流放空洞进口斜拉闸门及启闭机。(五)更换相关监测设备，新建大坝自动化监控系统，白蚁治理，(六)管理房拆除重建。本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。新晃县朝阳水库除险加固工程项目经深圳市水务规划设计院股份有限公司于2023年3月开始承接项目设计工作，湖南省水利厅及新晃县水利局等单位的专家与代表，对《新晃县朝阳水库除险加固工程初步设计》进行了审查。之后，省水利厅签发《关于新晃县朝阳水库除险加固工程初步设计的批复》(湘水函【2023】94号)，同意《新晃县朝阳水库除险加固工程初步设计》的建设内容和技术方案，基本同意项目建设与运行管理方案，基本同意本项目概算总投资为4122.81万元。朝阳水库总库容介于 0.1~1 亿 m3 之间，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），工程规模为中型水库，水库枢纽工程等别为 III 等，主要水工建筑物等级为 3 级，次要水工建筑物按 4 级，设计洪水标准为 100 年一遇洪水设计，1000 年一遇洪水校核，溢洪道消能防冲工程设计洪水重现期为 30 年。

本次除险加固的工程建设内容如下：(一)大坝坝顶拆除重建,坝顶上游侧设置防浪墙，下游侧设置栏杆并新建排水沟:上游坝坡加高培厚,坡面采用C25混凝土预制块加框格梁护坡,两岸坝肩进行帷幕灌浆防渗;下游坝坡局部修整,排水沟及梯步拆除重建,坡脚排水体拆除重建,增设反滤层。(二)溢洪道消力池底板拆除重建,泄槽局部破损的底板拆除重建,右岸边坡顶部削坡减载,其余坡面挂网喷混支护。(三)导流放空洞进口拆除重建,导流隧洞0-003~0+050段衬砌拆除重建,0+050~0+259段衬砌表面进行清理并加固，出口新建消力池。(四)更换导流放空洞进口斜拉闸门及启闭机。(五)更换相关监测设备，新建大坝自动化监控系统，白蚁治理，(六)管理房拆除重建。

(二)项目过程情况。2023年3月，我局委托深圳市水务规划设计院股份有限公司完成了《新晃县朝阳水库除险加固工程》。2024年3月，通过招投标，确定江西省水利水电建设集团有限公司为施工单位，监理单位为湖南省硅谷项目管理有限公司。项目工期为于2024年4月-2024年12月。

(三)项目产出情况。新晃县朝阳水库除险加固工程项目，主要建设内容：(一)大坝坝顶拆除重建,坝顶上游侧设置防浪墙，下游侧设置栏杆并新建排水沟:上游坝坡加高培厚,坡面采用C25混凝土预制块加框格梁护坡,两岸坝肩进行帷幕灌浆防渗;下游坝坡局部修整,排水沟及梯步拆除重建,坡脚排水体拆除重建,增设反滤层。(二)溢洪道消力池底板拆除重建,泄槽局部破损的底板拆除重建,右岸边坡顶部削坡减载,其余坡面挂网喷混支护。(三)导流放空洞进口拆除重建,导流隧洞0-003~0+050段衬砌拆除重建,0+050~0+259段衬砌表面进行清理并加固，出口新建消力池。(四)更换导流放空洞进口斜拉闸门及启闭机。(五)更换相关监测设备，新建大坝自动化监控系统，白蚁治理，(六)管理房拆除重建。消除区域防洪安全隐患，实现对河道的实时监控、监视和监测与管理，不仅提升运行管理水平，同时更有效保障沿线居民区防洪安全、农田灌溉及区域排水。

(四)项目效益情况。朝阳水库除险加固工程建设期能源消耗相当于 438.2t 标准煤，工程整改运行期总消耗能源相当于1105.11t 标准煤，整个工程总能耗为 1543.31t 标准煤。主要能耗在运行期间，以电耗为主，运行期耗电 246.4 万 kw∙h，总能耗折合 995.46t标准煤，占总能耗的 64.5%。朝阳水库以灌溉为主，兼有防洪、发电等综合效益的中型水利工程。工程能耗产出为灌溉用水、发电、防洪等直接经济效益及其他效益。工程年效益共计292 万元，在其经济寿命内总效益 14600 万元。水库是以灌溉为主，兼有防洪、发电等综合效益的中型水利工程。目前没有国家节能标准，本次按万元国内生产总值能耗综合指标作为评价标准。根据《怀化市“十四五”节能减排综合工作实施方案》的要求，到 2025 年，全市单位国内生产总值能源消耗比 2020 年下降 14.5%，力争达到 15%，则“十四”五期间国内生产总值能用消耗比为 0.408t 标准煤/万元 GDP。根据朝阳水库工程经济寿命内的能源消耗量和经济产出量，计算出本工程综合能耗指标为 0.106t标准煤/万元 GDP，远低于 2025 年 0.408t 标准煤/万元 GDP 能耗标准，从能源消耗和产出看，属于节能投资项目。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：新晃县朝阳水库除险加固工程项目是国债重点项目，也是一项民心工程。新晃县人民政府把该项目列入新晃县重点工程，各级领导专家多次深入工地检查指导，解决工程所遇到的困难，从政策资金等各方面给子大力支持，极大的鼓舞了全体工程建设者的士气，为工程顺利完成奠定了基础。建设单位、设计单位、监理单位、质监单位、施工单位互相支持、互相配合，把确保工程质量的指导思想始终贯穿于整个施工过程中，保证了工程建设顺利完成。

存在的问题：

通过综合分析朝阳水库信息化建设现状，结合水利信息化建设的需求分析，当前朝阳水库存在的问题主要体现在基础设施、监测站点、信息化系统等方面。

- 有关建议

（1）由于项目所需开采强风化土料在库内，建议在除险加固降低库水位施工期，于淹没线以下开采风化料，施工时库水放空后，需要对料场做补充地质勘察。

（2）下步工作应按有关规程规范开展施工地质工作，做好隐蔽工程验收。

七、其他需要说明的问题

通过综合分析朝阳水库信息化建设现状，结合水利信息化建设的需求分析，当前朝阳水库存在的问题主要体现在基础设施、监测站点、信息化系统等方面。

新晃侗族自治县水利局

2024年4月10日