附件2-3

2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

（2022年第八批中央抗旱救灾资金）

一、基本情况

（一）项目概况。根据《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（财农〔2022〕75号）要求，上级下达我县500万水利救灾资金，绩效目标兴建修复抗旱水源和调水供水设施169套，添置提运水设备及运行14套，解决城乡临时饮水困难4.4万人次。本年共投资258.92万元用于乡镇抗旱、物资采购、工程水源建设等。

（二）项目绩效目标。总体目标和阶段性目标均为拨付乡镇抗旱资金，采购抗旱管材，组织实施花园鞍马、枫木、洞坡黄精园、柳寨、磨溪八行、团溪炉冲、波洲集镇、木铎溪、三江等多处水源工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过对项目决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，发现问题，提出改进项目决策、组织实施、运行管理等方面的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。评价对象为2022年第八批中央抗旱救灾资金，总投资258.92万元。范围确定为项目目标设定、项目组织实施情况；资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本次绩效评价，遵循科学规范、绩效相关、公正公开原则。绩效评价过程真实、客观、公正，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信，评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。本次绩效评价，主要采用成本效益分析法、案卷研究法、座谈法、公众评判法等，对项目决策、过程、产出和效果进行全面评价。评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程。根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2024〕2号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对2023年第八批中央抗旱救灾资金项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论

综合分析评价：本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2022年我县遭遇罕见旱情，根据乡镇上报与实地调查，确定了资金使用方案。

（二）项目过程情况。根据各自乡镇的旱情，县级对拨付经费进行了分配。抗旱物资由水利局通过政府采购确定了湖南湘远水务有限公司为供货商。同时花园鞍马、枫木、洞坡黄精园、柳寨、磨溪八行、团溪炉冲、波洲集镇、木铎溪、三江等工程由水利局组织实施，通过湖南省政府采购电子卖场与新晃中辰工程有限公司、湖南省峰盛建设工程有限公司、湖南新豪庭建筑工程有限公司新晃分公司三家施工单位签订了合同并进行实施。

（三）项目产出情况。完成拨付乡镇抗旱资金39.6万元，采购抗旱管材141.45万元，组织实施花园鞍马、枫木、洞坡黄精园、柳寨、磨溪八行、团溪炉冲、波洲集镇、木铎溪、三江等多处水源工程。

（四）项目效益情况。相关项目完成后，保障抗旱供水安全、居民社会生活平稳、地区生态和谐发展、国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，发生中等干旱不受严重影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、科学合理做好前期工作。县水利局组织了相关技术人员分组包片对全县乡镇农村供水设施情况进行了全面的排查摸底，对重点建设项目都深入到现场进行踏勘，对个别难度大、群众要求迫切、规模较大项目集中力量进行可行性分析，对效益低、投资高的点进行通盘平衡和调整。2、发动群众和企业自筹。根据摸底情况，我局对技术难度低的项目采取以奖代补的形式组织实施，发动群众投工投劳，对公司化运营的供水工程积极与公司对接，协调公司自筹部分资金，以达到花小钱、大效益的目的。3、强化工程质量管理。施工过程中由乡镇专人、村负责人、受益群众代表进行现场施工质量监督，同时县水利局进行项目不定期抽检；工程完工后先由乡镇组织相关村进行项目初验，再由县水利局会同镇、村负责人进行了验收，填报验收表，确保项目资金效益发挥，保证工程质量。

六、有关建议

1、建议加大我县农村供水保障奖补资金投入。新晃县是典型的山区县，位于衡邵干旱走廊，人口分布分散，水源季节性缺水问题较多，工程点多面广，维护成本较高，建议上级加大投入力度，确保农村供水保障能力稳步提升。

2、建议将农村供水信息化、智能化建设纳入资金使用范畴。新晃县农村供水工程规模小、数量多，管理运行成本偏高，信息化和智能化是降低管理成本，提升管理水平的重要措施，建议纳入资金使用范畴，逐步实现农村供水信息化、智能化管理。

七、其他需要说明的问题

认真做好下年的全县水利项目规划，积极了解县水利发展情况，做好水利项目储备;推进水利项目的后期管理工作 ，特别是人饮点多面广的特点，提高人饮工程维护管理工作，确保水利国有资产的高效、长期使用。

新晃侗族自治县水利局

2024年4月7日