2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

（2022年中央水利救灾资金第三批）

一、基本情况

(一)项目概况。根据《湖南省财政厅关于下达2022年度中央财政水利救灾资金的通知》湘财农指[2022]127号文件内容，下达我县水利救灾资金50万元用于波洲镇救灾13万元，桂岱村伞寨村河堤修复29.8万元，坳背水毁7万元。

(二)项目绩效目标。2022年中央防汛费水利救灾资金第三批本次工主要建设内容：坳背山塘进行维修，凉伞镇桂岱村新建河堤224m; 扶罗镇伞寨村新建河堤100m，解决波州江口村三个村民小组人饮500人。全年绩效总目标为顺利完成项目建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为进一步规范2022年中央防汛费水利救灾资金第三批专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对象为2022年中央防汛费水利救灾资金第三批。评价范围包2022年中央防汛费水利救灾资金第三批。
    (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。本次绩效评价采用自评的方式，遵循客观公正、公开透明的原则，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为中、小于60分的为差。
    (三)绩效评价工作过程。根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2024〕2号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对2023年水利救灾资金项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2022年中央防汛费水利救灾资金第三批本次工主要建设内容：坳背山塘进行维修，凉伞镇桂岱村新建河堤224m; 扶罗镇伞寨村新建河堤100m，解决波州江口村三个村民小组人饮500人。本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。2022年中央防汛费水利救灾资金第三批为我县2022年中央水利救灾资金。2022年中央防汛费水利救灾资金第三批实施地点为扶罗镇伞寨村、凉伞桂岱村、波州坳背村、波州江口村。项目的修建能解决当地农村生活生产问题， 进一步促进当地经济可持续发展。

(二)项目过程情况。2022年中央防汛费水利救灾资金第三批由第三方设计单位编制方案，通过局党组会议确定，与新晃中辰工程有限公司签订了施工合同。项目已于2022年12月全部完工，并通过了验收。项目运行良好。

(三)项目产出情况。2022年中央防汛费水利救灾资金第三批本次工主要建设内容为坳背山塘进行维修，凉伞镇桂岱村新建河堤224m; 扶罗镇伞寨村新建河堤100m，解决波州江口村三个村民小组人饮500人。已全部按计划完工。

(四)项目效益情况。新增灌溉面积100亩，保护耕地100亩，受益人口700人。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：新晃县水利救灾资金各乡水毁情况，报县水利局，由水利局、乡镇组织实施。

- 六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

新晃侗族自治县水利局

2024年4月9日