2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

（2022年林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤）

一、基本情况

(一)项目概况。林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤为我县2022年重点险工险段处置省级补助资金项目。新晃县2022年林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤工程实施地点为林冲大堡村，新修河堤长707米，实际完成投资90.61万元。项目的修建能解决当地农村生活生产问题， 进一步促进当地经济可持续发展。

(二)项目绩效目标。林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤本次工主要建设内容：新修河堤长707米。全年绩效总目标为顺利完成项目建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为进一步规范林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对象为林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤。评价范围包括林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤。
    (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。本次绩效评价采用自评的方式，遵循客观公正、公开透明的原则，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为中、小于60分的为差。
    (三)绩效评价工作过程。根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2024〕2号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对2023年林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤本次工主要建设内容：新修河堤长707米。本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤为我县2022年重点险工险段处置省级补助资金项目。新晃县2022年林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤工程实施地点为林冲大堡村，新修河堤长707米。项目的修建能解决当地农村生活生产问题， 进一步促进当地经济可持续发展。

(二)项目过程情况。林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤由第三方设计单位编制方案，通过政府采购，与湖南新豪庭建设工程有限公司签订了施工合同，监理单位为湖南省怀化市水利电力咨询监理有限公司。项目已于2023年3月全部完工，并通过了验收。项目运行良好。

(三)项目产出情况。林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤本次工主要建设内容新修河堤长707米。已全部按计划完工。

(四)项目效益情况。林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤保护人口100人，新增灌溉面积200亩，增加粮食产量1万公斤。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：林冲镇大堡村桐油坪水毁河堤是一项德政工程，也是一项民心工程。新晃县人民政府把该项目列入新晃县重点工程，各级领导专家多次深入工地检查指导，解决工程所遇到的困难，从政策资金等各方面给子大力支持，极大的鼓舞了全体工程建设者的士气，为工程顺利完成奠定了基础。建设单位、设计单位、监理单位、质监单位、施工单位互相支持、互相配合，把确保工程质量的指导思想始终贯穿于整个施工过程中，保证了工程建设顺利完成。

- 六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

新晃侗族自治县水利局

2024年4月9日