2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

（2021年中央财政救灾资金）

一、基本情况

(一)项目概况。2021年省财政厅以湘财预[2021]266号文件，向我县下达中央水利救灾资金100万元，涉及贡溪和中寨两个乡镇。绩效目标为开展溪河洪水、山洪灾害等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾。项目总投资100万元，2023年度项目支出39.9万元,其中工程款38万元，监理费1.9万元。

(二)项目绩效目标。新晃县2021年中央财政救灾资金全年绩效总目标为水毁项目修复，2处河堤水毁修复，即中寨镇半江村河堤水毁修复工程和贡溪镇碧林村河堤水毁修复工程，其中中寨镇半江村新建河堤248.8m; 贡溪镇碧林村新建河堤507m。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对像为新晃县2021年中央财政救灾资金项目。评价范围包括2023年度新晃县2021年中央财政救灾资金项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价采用自评的方式，遵行客观公正、公开透明的原则，以资料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。

绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良，60分（含）至80分的为较差、小于60分的为差。

(三)绩效评价工作过程。

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2024〕2号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对新晃县2021年中央财政救灾资金项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，查看会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施进程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，评级结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。2021年省财政厅以湘财[2021]266号文件，给我县安排了救灾资金100万元用于水毁项目修复，本次工程任务为水毁修复项目共分2个村，确定了新晃县2021年中央财政水利救灾资金水毁修复项目建设任务。

(二)项目过程情况。2021年1月，我局委托湖南省三九环境工程咨询有限公司完成了《新晃县2021年中央财政水利救灾资金水毁修复项目实施方案》。同年3月，通过邀请招标程序，确定溆浦县水电工程建设有限公司为施工单位，监理单位为湖南省怀化市水利电力咨询监理有限公司。

项目于3月正式动土开工。截止目前，项目已完工验收，项目运行良好。

(三)项目产出情况。新晃县2021年中央财政救灾资金全年绩效总目标为水毁项目修复，2处河堤水毁修复,其中中寨镇半江村新建河堤248.8m; 贡溪镇碧林村新建河堤507m。已全部按计划完工。

(四)项目效益情况。通过实施新晃县2021年中央财政水利救灾资金水毁修复项目，保护耕地面积0.2万亩，受益人口数0.1万人。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：1、科学合理做好前期工作。县水利局组织了相关技术人员对项目进行了全面的排查摸底，对重点建设项目都深入到现场进行踏勘，对个别难度大、群众要求迫切、规模较大项目集中力量进行可行性分析，对效益低、投资高的点进行通盘平衡和调整。2、强化工程质量管理。项目实施过程由水利局分管领导和一名技术人员负责项目的实施，同时聘请监理单位监督施工，确保项目资金效益发挥，保证工程质量。

存在的问题：我县财政压力大，工程进度款难以及时支付，影响工程进度及质量，建议财政及时确保工程款到位。

六、有关建议

1、建议加大我县水利资金投入。新晃县是典型的山区县，位于衡邵干旱走廊，人口分布分散，水源季节性缺水问题较多，工程点多面广，维护成本较高，建议上级加大投入力度。

七、其他需要说明的问题

认真做好下年的全县水利项目规划，积极了解县水利发展情况，做好水利项目储备;推进水利项目的后期管理工作 ，确保水利国有资产的高效、长期使用。

新晃侗族自治县水利局

2024年4月8日