2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

（'2022-三佰佬山塘及提水工程项目）

一、基本情况

(一)项目概况。根据《全国抗旱规划“十三五”实施方案（2017-2020）》，新晃县被列为主要受旱县，干旱发生十分频繁，县境内降雨量分配不均，水利设施落后，三佰佬山塘所在的区域属于主旱区。 老黄冲三佰佬组区内246.8亩，农田无集中灌溉水源，多年来均靠天吃饭，遇干旱年份几乎颗粒无收。山塘所在地附近的三佰佬及大坪组生活供水基础设施十分落后，居民生活用水主要以手压井和大口井为主，一遇干旱年份，手压井时常发生不出水的现象，导致当地群众四处寻找水源，严重影响了当地群众正常的生产。

根据新晃县2022年度产业高质量发展工作任务（特质农业-东魁杨梅产业）规划，老黄冲东魁杨梅产业园规划园区种植面积为2500亩，由于该园区位于高坡，灌溉用水未找到合适的水源，园区建设受到限制，目前水源问题已经成为园区建设发展的主要制约因素。

综上所述，该山塘对当地的经济腾飞及人民的安居乐业、社会稳定、扶贫帮困都将起着举足轻重的作用。因此，三佰佬山塘的修建是十分必要的。

绩效目标为新建三佰佬山塘及提水工程项目，农田灌溉面积为246.8亩，老黄冲东魁杨梅产业园灌溉面积2500亩。2023年度项目支出73万元,其中工程款53元，设计费20万元。

(二)项目绩效目标。三佰佬山塘及提水工程项目全年绩效总目标为：新建三佰佬山塘及提水工程项目。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对像为龙溪重点山洪沟防洪治理项目。评价范围包括龙溪重点山洪沟防洪治理项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价采用自评的方式，遵行客观公正、公开透明的原则，以资料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。

绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良，60分（含）至80分的为较差、小于60分的为差。

(三)绩效评价工作过程。

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2023〕24号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对三佰佬山塘及提水工程项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，查看会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施进程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，评级结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。根据《全国抗旱规划“十三五”实施方案（2017-2020）》，新晃县被列为主要受旱县，干旱发生十分频繁，县境内降雨量分配不均，水利设施落后，三佰佬山塘所在的区域属于主旱区。 老黄冲三佰佬组区内246.8亩，农田无集中灌溉水源，多年来均靠天吃饭，遇干旱年份几乎颗粒无收。山塘所在地附近的三佰佬及大坪组生活供水基础设施十分落后，居民生活用水主要以手压井和大口井为主，一遇干旱年份，手压井时常发生不出水的现象，导致当地群众四处寻找水源，严重影响了当地群众正常的生产。

根据新晃县2022年度产业高质量发展工作任务（特质农业-东魁杨梅产业）规划，老黄冲东魁杨梅产业园规划园区种植面积为2500亩，由于该园区位于高坡，灌溉用水未找到合适的水源，园区建设受到限制，目前水源问题已经成为园区建设发展的主要制约因素。

综上所述，该山塘对当地的经济腾飞及人民的安居乐业、社会稳定、扶贫帮困都将起着举足轻重的作用。因此，三佰佬山塘的修建是十分必要的。

(二)项目过程情况。2021年10月，我局委托水 发 规 划 设 计 有 限 公 司完成了《三佰佬山塘及提水工程初步设计报告。2022年5月，通过公开招标程序，确定娄底市娄星水利水电建设有限公司为施工单位，监理单位为湖南省怀化市水利电力咨询监理有限公司。项目于10月正式动土开工。

(三)项目产出情况。三佰佬山塘及提水工程项目全年绩效总目标为新建三佰佬山塘及提水工程项目。

(四)项目效益情况。通过实施三佰佬山塘及提水工程项目项目，山塘灌溉范围为老黄冲村（三佰佬组）及老黄冲东魁杨梅产业园。其中农田灌溉面积为246.8亩，老黄冲东魁杨梅产业园灌溉面积2500亩。人饮供水范围为老黄冲村大坪、三佰佬组。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：1、科学合理做好前期工作。县水利局组织了相关技术人员对项目进行了全面的排查摸底，对重点建设项目都深入到现场进行踏勘，对个别难度大、群众要求迫切、规模较大项目集中力量进行可行性分析，对效益低、投资高的点进行通盘平衡和调整。2、强化工程质量管理。项目实施过程由水利局分管领导和一名技术人员负责项目的实施，同时聘请监理单位监督施工，确保项目资金效益发挥，保证工程质量。

存在的问题：我县财政压力大，工程进度款难以及时支付，影响工程进度及质量，建议财政及时确保工程款到位。

六、有关建议

1、建议加大我县水利资金投入。新晃县是典型的山区县，位于衡邵干旱走廊，人口分布分散，水源季节性缺水问题较多，工程点多面广，维护成本较高，建议上级加大投入力度。

七、其他需要说明的问题

认真做好下年的全县水利项目规划，积极了解县水利发展情况，做好水利项目储备;推进水利项目的后期管理工作 ，确保水利国有资产的高效、长期使用。

新晃侗族自治县水利局

2024年4月9日