2022年度新晃县项目支出绩效自评报告

（中央财政森林抚育项目）

一、基本情况

(一)项目概况

根据《湖南省林业局关于做好2022年提前批中央财政森林抚育补助工作的通知》完成辖区内森林抚育（含草地改良）5500亩，提升森林质量，增加群众收入，将全部补助资金用于森林抚育补助支出。2022年计划投入资金110万元，其中财政拨款110万元，拨付资金110万元。

(二)项目绩效目标

总体目标：完成辖区内森林抚育（含草地改良）5500亩，提升森林质量，增加群众收入。

二、 绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目主体等提供参考依据，促进森林抚育工作正常开展。

(二)绩效评价原则：坚持实事求是、公平、公开原则；评价标准：森林抚育=5500亩；增加林农收入110万元；提升森林质量、增加植被盖度、增强草地生产力、丰富生物多样性功能=持续；森林抚育林农满意度≥95%。

(三)绩效评价工作过程

1.前期准备：乡（镇）、村组加强宣传，摸底排查符合集中连片的中幼龄的林分，在做好宣传发动工作的基础上，由自愿承担森林抚育任务的合法组织或公民申请、经村、乡（镇）审查后由乡镇统一报县局审核。县局根据申报审核情况和县级计划任务分解办法，将任务分解到乡（镇）、村，落实到森林抚育主体和山头地块。

2.公示公开：在乡镇、村等重要场所及时公示申报、分配、验收、资金补助等有关情况，接受社会监督。

三、 综合评价情况及评价结论

综合分析评价：通过中央财政森林抚育补助项目实施，完成辖区内森林抚育（含草地改良）5500亩，提升森林质量，增加群众收入。项目实施后，提升森林质量，改善森林的树种组成、年龄和空间结构，提高林地生产力和林木生长量，促进森林、林木生长发育，增加植被盖度、增强草地生产力、丰富生物多样性，维护森林健康，充分发挥森林多种功能，协调生态、社会、经济效益，培育健康稳定、优质高效的森林生态系统，同时促进林农增收。该项目的实施，是惠民政策的落实，评价结论100分。

四、 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据《湖南省林业局关于做好2022年提前批中央财政森林抚育补助工作的通知》（湘林造[2021]8号）文件执行。

（二）项目过程情况

我局为了确保工程质量和项目的顺利实施，严格按照工程建设程序进行管理，认真执行项目法人责任、合同管理、竣工验收等制度。项目施工按作业设计与合同要求进行。施工完后由营林站全面检查验收，验收合格后，中央森林抚育补助资金由财政统一拨入单位帐户，个人补助资金通过财政“一卡通”打入林农帐户。

（三）项目产出情况：

1.产出指标完成情况：1.2022年在县委、县政府的高度重视下，项目各成员单位的积极努力下，全县共完成5500亩中央财政森林抚育工作和110万元中央财政森林抚育补助资金兑付，完成率100%。2.满意度指标完成情况：受益人口满意度为≧90%。

（四）项目效益情况：通过森林抚育和草地改良，提升森林质量，改善森林的树种组成、年龄和空间结构，提高林地生产力和林木生长量，促进森林、林木生长发育，增加植被盖度、增强草地生产力、丰富生物多样性，维护森林健康，充分发挥森林多种功能，协调生态、社会、经济效益，培育健康稳定、优质高效的森林生态系统，同时促进林农增收。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、机构健全。成立了以局长为组长，副局长为副组长，营林站、财务室、办公室、森林资源监测中心负责人为成员的项目领导小组，营林站具体负责作业设计、实施、质量的督查、验收以及数据整理。

2、签订施工合同。为确保森林抚育工程质量和项目实施，县局与森林抚育主体签订《新晃县2022年中央财政森林抚育补助项目施工合同书》，严格按照工程建设程序进行管理，认真执行项目法人责任、合同管理、竣工验收等制度。项目施工按作业设计与合同要求进行。

六、有关建议

1、加大财政资金的投入力度（提高补助标准），进一步提高森林抚育质量；

2、进一步加强森林抚育技术培训，加强技术队伍建设，推广先进技术，提高森林抚育成效；

3、扩大森林抚育面积，全面提高森林抚育水平。

七、其他需要说明的问题

无

新晃县林业局

2023年5月8日