附件2-3

2022年度地堡通达路项目绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目基本情况：项目组织实施单位是中寨镇人民政府。

- （二）为完成中寨镇村级小型基础设施建设，促进乡村经济发展，改善百姓生活水平。

- （三）项目绩效目标

- 1、总体目标：推进全镇村（社区）道路硬化项目，改善村级基础实施建设，提高居民生活质量。

- 2、阶段性目标：保障村民正常通行需求。

- 二、绩效评价工作开展情况

- 1.绩效评价的目的

- （一）为核实、了解项目实施是否符合经批复的工作内容、绩效标准、支出规模等相关要求，防止项目功能缺失。

- （二）通过计算、分析项目决策、过程、产出、效益情况，客观公正地反映项目财政实际使用和产出情况。为绩效管理提供决策参考及政策制定的依据。

- （三）通过评价项目实施的方法、过程，总结经验教训提出相应的改进措施和建设性意见，为今后项目实施提供帮助。

- 2.绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等

- 根据科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，针对具体支出及其产出绩效，反映绩效目标的实现情况。

- 评价指标体系及标准见附件2-2。

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》(湘财绩〔2020〕7号）、《新晃侗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》等有关规定，决定组织对2022部门预算执行情况开展绩效自评。

- 3.绩效评价对象和范围

- 该项目绩效评价对象为地堡通达路项目资金使用情况和效果，具体为资金拨付、项目的开展、服务群众经费发放、资金的使用情况等目标是否完成。绩效评价范围为资金的使用是否规范，地堡通达路工程是否完成，工程款是否结算到位。

- 三、综合评价情况及评价结论

- 2022年度，地堡通达路项目年初预算安排10.06万元，2022年支付10.06万元。该项目资金属于专款专用资金，接受财政、审计部门的监督，做到专款专用，无占用、挪用等情况，主要用于切实改善各村群众生产生活设施条件，补齐基础设施短板，提高农村的生活水平。

- 项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

- 绩效评价指标分析

- 项目决策情况。

- 该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。

- 项目过程情况。

- 工作分为个阶段：一工程定量阶段。由县交通局牵头实地测量确认工程量；二发包阶段。确认工程量后，根据工程量的大小按照上级规定按流程进行发包工作；三验收阶段。当工程完工后，由相关业务部门及责任单位进行验收，待验收合格后报财政审批支付工程款。

- 项目产出情况。

- 村级服务群众专项经费项目年初预算安排10.06万元，本年支出10.06万元，预算执行率100%。地堡通达路项目根据上级要求进行拨付，资金主要用于村级道路通行问题，解决群众实际困难。但在时效性上有所欠缺，成本控制方面因为最初勘查不准，超出预期成本。完成程度基本完成。

（四）项目效益情况。

- 地堡通达路工程款本年发放到位，但在发放时间上有所滞后，经济效益和社会效益较差，环境效益和可持续影响及服务对象满意度收益较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 在资金使用过程中，规范流程，避免因流程不规范而导致不必要的麻烦。加强实地勘察能力，避免因地形等原因导致工程量变动情况的出现。

- 六、有关建议

- 无

- 七、其他需要说明的问题

无

中寨镇人民政府

2023年5月8日