晃农组发〔2024〕11号

中共新晃侗族自治县委农村工作领导小组

关于印发《新晃侗族自治县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库批复》的通知

各乡镇人民政府，县直有关单位：

《新晃侗族自治县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库批复》，已经县委农村工作领导小组研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

中共新晃侗族自治县委农村工作领导小组

2024年11月29日

新晃侗族自治县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库批复

为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作，根据 《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔2021〕3号）)、《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》（湘委乡振组办发〔2021〕1号）等文件精神，结合我县实际，现就我县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库批复如下：

截至11月10日，我县严格按照“村申报、乡审核、县审定”要求，完成了2025年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目审定工作，共入库项目332个，涉及金额27536.38万元，其中产业发展类拟入库项目136个，涉及金额16481.48万元；就业项目类拟入库项目3个，涉及金额762万元；乡村建设行动类拟入库项目190个，涉及金额9702.9万元；易地搬迁后扶类拟入库项目1个，涉及金额100万元；巩固三保障成果类项目2个，涉及金额490万元。

各乡镇人民政府、县直有关单位要强化项目库管理，原则上只有纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库管理的项目，才能列入当年乡村振兴有效衔接资金项目计划。

特此批复。

附件：1.新晃县2025年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振

兴有效衔接项目库入库项目分类汇总表

2.新晃县2025年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振

兴有效衔接项目库入库项目明细表

附件1

新晃县2025年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目库入库项目分类汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 项目个数 | 资金规模和筹资方式 | | |
| 项目预算总投资 | 其中 | |
| 财政衔接资金 | 除财政衔接资金外的统筹整合资金 |
|
|
| 总计 | **332** | **27536.38** | **23990.38** | **3546** |
| 一、产业发展 | **136** | **16481.48** | **13108.48** | **3373** |
| 1.生产项目 | 45 | 7750.2 | 6069 | **1681.2** |
| 2.加工流通项目 | 16 | 5188.8 | 3503 | **1685.8** |
| 3.配套设施项目 | 74 | 3322.48 | 3316.48 | 6 |
| 4.产业服务支撑项目 |  |  |  |  |
| 5.金融保险配套项目 | 1 | 220 | 220 |  |
| 二、就业项目 | **3** | **762** | **762** |  |
| 1.务工补助 | 1 | 40 | 40 |  |
| 2.就业培训 |  |  |  |  |
| 3.创业 |  |  |  |  |
| 4.乡村工匠 | 1 | 20 | 20 |  |
| 5.公益性岗位 | 1 | 702 | 702 |  |
| 三、乡村建设行动 | **190** | **9702.9** | **9529.9** | **173** |
| 1.农村基础设施 | 153 | 7837.2 | 7665.2 | 172 |
| 2.人居环境整治 | 24 | 1574.7 | 1574.7 |  |
| 3.农村公共服务 | 13 | 291 | 290 | 1 |
| 四、易地搬迁后扶 | **1** | **100** | **100** |  |
| 五、巩固三保障成果 | **2** | **490** | **490** |  |
| 1.住房 | **1** | **80** | **80** |  |
| 2.教育 | 1 | 410 | 410 |  |
| 3.健康 |  |  |  |  |
| 4.综合保障 |  |  |  |  |
| 六、乡村治理和精神文明建设 |  |  |  |  |
| 1.乡村治理 |  |  |  |  |
| 2.农村精神文明建设 |  |  |  |  |
| 七、项目管理费 |  |  |  |  |
| 八、其他 |  |  |  |  |
| 1.少数民族特色村寨建设项 |  |  |  |  |
| 2.困难群众饮用低氟茶 |  |  |  |  |

附件2

新晃县2025年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目库入库项目明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 | | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | | | 受益对象 | | | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目预算总投资（万元） | 其中 | | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） |
| 财政衔接资金（万元） | 除财政衔接资金外的统筹整合资金（万元） |
|  | **合计** | | | | | | | | | **27536.4** | **23990.4** | **3546** |  |  |  |  |  |  |
|  | **一、生产发展** |  |  |  |  |  |  |  |  | **16481.5** | **13108.5** | **3373** |  |  |  |  |  |  |
|  | **（一）生产项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7750.2** | **6069** | 1681.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 种植业基地 | 新晃县各乡镇 | 各行政村 | 黄精种植 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县委统战部 | 推动新晃黄精种植基地建设 | 200 | 200 |  | 20 | 950 | 4500 | 支持黄精种植主体扩大种植规模，带动个体生产，增加收入 | 带动生产、受益分红、土地流转 |  |
| 2 | 种植业基地 | 中寨镇 | 11个村 | 中草药种植 | 新建 | 2025.2 | 2025.12 | 县委统战部 | 中草药种植110亩 | 110 | 110 |  | 11 | 130 | 653 | 给群众增收增产 | 带动生产、土地流转 |  |
| 3 | 种植业基地 | 晃州镇 | 木铎溪村 | 辣椒种植基地建设项目 | 新建 | 2025.3 | 2025.10 | 县委统战部 | 建设辣椒种植基地50亩 | 20 | 20 |  | 1 | 120 | 485 | 发展村集体经济，增加村集体收入。 | 土地流转、就业务工、带动生产 |  |
| 4 | 种植业基地 | 禾滩镇 | 三江村姑召 村闪溪村 | 特色种植 产业项目 | 新建 | 202503 | 2025.80 | 县委统战部 | 三江村烤烟种植30亩、姑召村种植猕猴桃20亩、闪溪村种植茶油200亩。 | 80 | 80 |  | 3 | 1532 | 4492 | 增加村 集体收入 | 就业务工、收益分红 |  |
| 5 | 种植业基地 | 扶罗镇 | 竹树村 | 羊肚菌种植项目 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 县委统战部 | 入股湖南锦虹农业羊肚菌种植项目 | 60 | 60 |  | 1 | 380 | 1600 | 发展村集体经济，带动土地流转，带动就业，促进村民增收 | 带动生产、就业务工、收入分红 |  |
| 6 | 种植业基地 | 扶罗镇 | 竹树村 | 黄精种植项目 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 县委统战部 | 新建黄精种植基地20亩 | 15 | 15 |  | 1 | 380 | 1600 | 发展村集体经济，带动土地流转，带动就业，促进村民增收 | 带动生产、就业务工、收入分红 |  |
| 7 | 种植业基地 | 扶罗镇 | 竹树村 | 街上组机耕道硬化 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 县委统战部 | 硬化街上组的机耕道200米 | 15 | 15 |  | 1 | 110 | 300 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、其他 |  |
| 8 | 种植业基地 | 凉伞镇 | 万家村 | 黄精种植 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县委统战部 | 黄精种植40亩 | 30 | 30 |  | 1 | 429 | 1351 | 建设完成40亩黄精基地 | 带动生产、土地流转 |  |
| 9 | 种植业基地 | 波洲镇 | 长塘坪村 | 蔬菜水果种植基地 | 续建 | 2025.3 | 2025.12 | 县委统战部 | 蔬菜水果种植基地种植，大棚维修，附属设施维修和建设 | 50 | 50 |  | 1 | 281 | 987 | 发展村集体经济，增加村集体收入。 | 带动生产、收益分红、就业务工 |  |
| 10 | 种植业基地 | 全县范围内 | 全县范围内 | 庭院经济 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县农业农村局 | 全县范围内发展种养殖等庭院经济的给与奖补 | 300 | 300 |  | 137 | 10225 | 45834 | 增加低收入人口人均年收入 | 带动生产 |  |
| 11 | 种植业基地 | 全县范围内 | 全县范围内 | 监测户产业奖补 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县农业农村局 | 全县范围内发展种养殖业的监测户给与奖补 | 85 | 85 |  | 137 | 10225 | 45834 | 激励低收入人群发展产业、增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 12 | 种植业基地 | 全县范围内 | 全县范围内 | 产业后续管护 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县农业农村局 | 村集体经济产业后续管理及维护 | 50 | 50 |  | 137 | 10225 | 45834 | 发展村集体经 济，增加村集体经济收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 13 | 种植业基地 | 全县范围内 | 全县范围内 | 特质农业产业发展（省重点） | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县农业农村局 | 全县范围内发展特质农业产业生产、加工、流通等项目 | 220 | 220 |  | 137 | 137 | 45834 | 促进特质农业产业发展，带动就业，增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 14 | 种植业基地 | 全县范围内 | 全县范围内 | 黄精种植及加工 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县农业农村局、晃源集团 | 全县范围内发展黄精种植，以及加工生产线建设 | 1050 | 1050 |  | 137 | 10225 | 45834 | 发展村集体经 济，增加村集体经济收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 15 | 养殖业基地 | 全县范围内 | 全县范围内 | 黄牛养殖及加工 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县农业农村局、晃源集团 | 全县范围内发展黄牛养殖，以及加工生产线建设 | 680 | 680 |  | 137 | 10225 | 48534 | 发展村集体经 济，增加村集体经济收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 16 | 养殖业基地 | 新晃县 | 新晃县 | 肉牛产业引导资金 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县农业农村局 | 肉牛产业发展 | 400 | 400 |  | 137 | 13565 | 45834 | 发展新晃肉牛产业，增加农民收入 | 收益分红、就业务工、带动生产 |  |
| 17 | 养殖业基地 | 新晃县 | 新晃县 | 农业产业发展资金 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县农业农村局 | 农业产业发展奖补资金 | 200 | 200 |  | 137 | 13565 | 45834 | 增加种养殖户收入 | 带动生产 |  |
| 18 | 种植业基地 | 林冲镇 | 地习村 | 云盘盖烤烟种植项目 | 改扩建 | 2025.3 | 2025.10 | 地习村村委会 | 烤烟种植200亩 | 60.00 | 60.00 |  | 1 | 337 | 1730 | 发展村集体经济，增加村集体收入。 | 就业务工、受益分红 |  |
| 19 | 种植业基地 | 林冲镇 | 天堂村 | 天堂村烤烟基地 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 天堂村村委会 | 烤烟种植100亩 | 40.00 | 40.00 |  | **1** | 676 | 2377 | 发展村集体经济，增加村集体收入。 | 就业务工、受益分红 |  |
| 20 | 种植业基地 | 林冲镇 | 宋阳村 | 新寨组坡改梯项目 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 宋阳村村委会 | 新寨组坡改梯药材种植240亩 | 80.00 | 80.00 |  | 1 | 25 | 300 | 发展村集体经济，增加村集体收入。 | 就业务工、其他 |  |
| 21 | 种植业基地 | 扶罗镇 | 圭界村 | 黄精种植项目 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 圭界村村委会 | 新建黄精种植基地30亩 | 20 | 20 |  | 1 | 631 | 2450 | 发展村集体经济 | 带动生产，就业务工，产业分红 |  |
| 22 | 种植业基地 | 晃州镇 | 木铎溪村 | 辣椒种植基地建设项目 | 新建 | 2025.3 | 2025.10 | 木铎溪村民委员会 | 建设辣椒种植基地50亩 | 20 | 20 |  | 1 | 120 | 485 | 发展村集体经济，增加村集体收入。 | 土地流转、就业务工、带动生产 |  |
| 23 | 种植业基地 | 晃州镇 | 向家地村 | 黄精、荷莲种植项目 | 续建 | 2025.4 | 2025.8 | 向家地村村民委员会 | 100余亩黄精、荷莲种植 | 20 | 20 |  | 1 | 100 | 240 | 种植黄精、荷花莲100余亩，带动周边村民增收240人以上 | 土地流转、就业务工、带动生产 |  |
| 24 | 种植业基地 | 晃州镇 | 石马溪村 | 黄精及中药材种植基地 | 新建 | 2025.1 | 2025.5 | 石马溪村村民委员会 | 20亩高标准黄精种苗繁育 | 32 | 32 |  | 1 | 485 | 1419 | 村集体创收50万 | 土地流转、就业务工、带动生产 |  |
| 25 | 种植业基地 | 晃州镇 | 石马溪村 | 黄牛养殖 | 新建 | 2025.1 | 2025.5 | 石马溪村村民委员会 | 100头养殖规模标准牛场 | 20 | 20 |  | 1 | 485 | 1419 | 村集体创收10万 | 土地流转、就业务工、带动生产 |  |
| 26 | 种植业基地 | 禾滩镇 | 闪溪村 | 油茶种植 | 新建 | 202504 | 202512 | 闪溪村 民委员会 | 油茶种植200亩 | 100 | 100 |  | 1 | 610 | 2391 | 让本村共610户约2391人受益。 | 带动生产，就业务工，收益分红、土地流转 |  |
| 27 | 种植业基地 | 禾滩镇 | 闪溪村 | 辣椒种植 | 新建 | 202504 | 202512 | 闪溪村 民委员会 | 辣椒种 植50亩 | 10 | 10 |  | 1 | 610 | 2391 | 让本村共610户约2391人受益。 | 带动生产，就业务工，收益分红、土地流转 |  |
| 28 | 种植业基地 | 禾滩镇 | 姑召村 | 猕猴桃基 地后续管护 | 续建 | 202504 | 202512 | 姑召村 民委员会 | 猕猴桃基地后续农药、化肥、人工投入等 | 20 | 20 |  | 1 | 602 | 1899 | 为了产业后续有保障，增加村集体经济收入 | 带动生产，就业务工，收益分红 |  |
| 29 | 种植业基地 | 禾滩镇 | 三江村 | 烤烟种 植项目 | 新建 | 202504 | 202512 | 三江村民委员会 | 种植烤 烟30亩。 | 9 | 9 |  | 1 | 379 | 1292 | 增加村 集体收入。 | 带动生产、就业务工 |  |
| 30 | 种植业基地 | 禾滩镇 | 禾滩村 | 蔬菜大棚 | 新建 | 202504 | 202512 | 禾滩村民委员会 | 建设蔬菜 大棚5座 | 20 | 20 |  | 1 | 714 | 2754 | 实现村集体经济增收3-5万元 | 带动生产，就业务工，收益分红 |  |
| 31 | 种植业基地 | 林冲镇 | 地习村 | 新晃县吉祥种植专业合作社黄精GAP种植示范基地项目 | 新建 | 2025.06 | 2026.03 | 县林业局 | 新建100亩黄精GAP种植示范基地。100亩基地开荒、黄精种植翻耕开沟整地起垄，修建机耕道400米、蓄水池2个，100亩基地滴灌上地，购置黄精种苗，植保管理绿色防控等。 | 125.90 | 32.00 | 93.90 | 1 | 22 | 68 | 促进黄精产业发展，带动就业，增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 32 | 种植业基地 | 晃州镇 | 洞坡村 | 新晃博世康细叶黄精种业科技有限公司黄精种苗繁育基地建设项目 | 新建 | 2025.12 | 2027.02 | 县林业局 | 新建130亩黄精种苗繁育基地。130亩基地开荒、黄精育苗翻耕开沟整地起垄，育苗大棚建设，修建机耕道3000米、蓄水池3个，130亩基地滴灌上地，购置黄精种苗，植保管理绿色防控等。 | 221.32 | 110.00 | 111.32 | 1 | 105 | 356 | 促进黄精产业发展，带动就业，增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 33 | 养殖业基地 | 林冲镇 | 高坪村 | 湖南湘黔生态养殖有限公司新晃黄牛养殖基地建设项目 | 新建 | 2025.03 | 2026.03 | 县农业农村局 | 新建黄牛栏舍8400平方米，粪污处理设施400平方米，污水储存池6000立方、饲料加工厂房、生产设施设备仓库1350平方米，管理用房400平方米。购置粪污处理设备1套、栏舍设备及投料设备6套、饲料加工设备1套。购进育肥牛500头。 | 856.00 | 420.00 | 436.00 | 1 | 400 | 1380 | 促进黄牛产业发展，带动就业，增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 34 | 养殖业基地 | 晃州镇 | 柏树林村 | 新晃湘客发展食品有限公司黄牛养殖基地建设项目 | 新建 | 2025.03 | 2026.03 | 县农业农村局 | 养殖基地建设占地11.6亩，总建筑面积2568㎡。其中：①基础建设：新建标准养殖牛舍二栋1488㎡，2座饮用水池36㎡，1座消毒池24㎡，1座污水处理沉淀池72㎡，一栋饲料仓储及拌料房384㎡，一栋食堂96㎡、一栋门卫喷淋杀菌室30㎡，一栋机电房30㎡，围栏200m，进场道路1060m。②购置生产设备设施：切草机1台，蒸汽锅炉卧式1套，拌料机2台，粪便干湿分离机1台，抽水机1台，增压泵1台，配套污水管道及设备安装、饮用水管道及设备安装、污水沉井等建设。③购置办公和生活设施设备15台/套，运输机械设备1台等。 | 482.72 | 240.00 | 242.72 | 1 | 180 | 546 | 促进黄牛产业发展，带动就业，增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 35 | 养殖业基地 | 禾滩镇 | 洛溪村、龙兴村 | 怀化新晃嘉青农业发展有限公司新晃黄牛繁育基地建设项目 | 新建 | 2025.06 | 2026.03 | 县农业农村局 | 建设一个新晃黄牛繁育基地，共新建栏舍3000平方米、干粪棚500平方米、消毒间80平方米、治疗间80平方米、水池90立方米、化粪池150立方米。购置黄牛养殖、饲料加工、粪污处理相关设备18台/套。引进母牛300头。 | 448.22 | 220.00 | 228.22 | 2 | 210 | 756 | 促进黄牛产业发展，带动就业，增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 36 | 养殖业基地 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 新晃县光芒商务电子有限公司黄牛养殖基地建设项目 | 新建 | 2026.03 | 2027.02 | 县农业农村局 | 带动农户建设5个规模适度、高效安全、可持续发展的新晃黄牛标准化养殖场。其中：新建2家规模50头以上的标准化黄牛养殖场2个，改建（造）养殖规模30头以上养殖场3个。共新建牛栏300平方米，改建牛栏100平方米，新建隔离栏舍5处200平米，新建仓库100平方米，新建饲料加工房200平方米，新建管理人员用房200平方米，新建消毒室50平方米，新建入场消毒室5个，新建饲料青贮室10座，新建干粪堆积处理棚5个，尿水收集沉淀池5个，购置饲料粉碎机5台、轧草机5台、全日粮搅拌机5台、消毒机5台。 | 253.90 | 100.00 | 153.90 | 1 | 90 | 356 | 促进黄牛产业发展，带动就业，增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 37 | 养殖业基地 | 晃州镇 | 洞坡村 | 湖南新五州农业科技发展有限公司新晃黄牛繁育基地建设项目 | 新建 | 2026.03 | 2027.02 | 县农业农村局 | 新建黄牛牛舍1200平方米；购置拌料机1台、撒料机1台、清粪车1台；购置母牛200头；种植牧草280亩。 | 446.00 | 200.00 | 246.00 | 1 | 200 | 726 | 促进黄牛产业发展，带动就业，增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 38 | 养殖业基地 | 鱼市镇 | 老黄冲村 | 怀化闰驰农业有限公司新晃黄牛养殖基地建设项目 | 新建 | 2026.01 | 2027.02 | 县农业农村局 | 新建3个黄牛养殖钢架大棚1550平方米、4个青储室40平方米、1个消毒池5立方米、1个消毒室20平方、1个沼气池100立方米、1个干粪棚60平方米、1个工作用房120平方米、农具储藏室100平方米、1个饲料加工棚80平方米、食槽360米、水槽360米、酒糟池20立方米，黄牛露天牧场围栏2100米，蓄水山塘2000立方米，以及配套基础、道路、水电等；购入能繁母牛100头，育肥牛50头；种植牧草300亩。 | 319.14 | 150.00 | 169.14 | 1 | 146 | 468 | 促进黄牛产业发展，带动就业，增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 39 | 休闲农业与乡村旅游 | 米贝乡 | 米贝村 | 民族文化建筑传承与修复 | 新建 | 2025.1 | 2025.6 | 县委统战部 | 1、民俗建筑修复与建设；2、民族农副产品特色老街修复；3、山水田园风光带修复。 | 70 | 70 | 0 | 8 | 4409 | 15646 | 对原米贝集镇民族文化建筑传承与修复，为民族地区提供农副产品展销集散平台 | 带动生产、就业务工 |  |
| 40 | 休闲农业与乡村旅游 | 波洲镇 | 江口村 | 江口村桂花岛特色民宿建设项目 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 县委统战部 | 建设波洲镇江口村桂花岛特色民宿 | 10 | 10 |  | 1 | 586 | 2027 | 发展村集体经济，增加村集体收入。 | 带动生产、收益分红、就业务工 |  |
| 41 | 休闲农业与乡村旅游 | 鱼市镇 | 老黄冲村 | 老黄冲村三佰佬片区杨梅种植基地农旅融合基础设施建设项目 | 新建 | 2025.2 | 2025.12 | 县委统战部 | 1.杨梅种植基地露营区域场地平整、水建设；2.杨梅种植基地配套水电建设；3.三佰佬片区团寨水井、公共厕所修建；4.新修硬化产业道路（长1km、3m宽20cm厚）及两旁标志物建设。 | 100 | 100 |  | 1 | 597 | 2375 | 通过项目建设，对老黄冲村三佰佬片区进行基础设施提质和风貌改造，提升杨梅种植基地以农带旅的承接能力，提升地方旅游品质。 | 带动生产、收益分红、就业务工、土地流转 |  |
| 42 | 休闲农业与乡村旅游 | 凉伞镇 | 凉伞镇 | 乡村旅游产业发展项目 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县委统战部 | 露营基地建设、路灯安装、旅游休闲便道、河道景观改造等 | 180 | 180 |  | 1 | 612 | 2185 | 建设民族文化广场建设 | 带动生产、就业务工 |  |
| 43 | 养殖业基地 | 扶罗镇 | 圭界村 | 黄牛养殖基地续建 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 圭界村村委会 | 黄牛养殖基地堡坎加固、下水管道维修 | 6 | 6 |  | 1 | 631 | 2450 | 发展村集体经济 | 带动生产，就业务工 |  |
| 44 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 林冲镇 | 高坪村 | 高洞酒业有限公司建设 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 高坪村经济合作社 | 扩建厂房100㎡，增添设备2套 | 15.00 | 15.00 |  | 1 | 296 | 1096 | 发展村集体经济，可让296户收益，增加集体经济收益 | 就业务工、其他 |  |
| 45 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 新晃县 | 新晃县 | 就业帮扶车间 | 续建 | 2025.01 | 2025.12 | 县人社局 | 续建就业帮扶车间3家，共计24家。 | 200 | 200 |  | 50 | 700 | 800 | 帮助每户创收6000元/人/年 | 就业务工、带动生产 |  |
|  | **（二）加工流通项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5188.8** | **3503** | 1685.8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 晃州镇 | 晃州村 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.11 | 县委统战部 | 建设农产品仓储保鲜冷链基地 | 50 | 50 |  | 1 | 883 | 2703 | 带动村内产业发展 | 土地流转、带动生产 |  |
| 2 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 凉伞镇 | 台洞 | 台洞冷库 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 库容２００立方米 | 20 | 20 |  | 1 | 286 | 1008 | 改善物流 | 就业务工、带动生产 |  |
| 3 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 晃州镇 | 晃州村 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.11 | 晃州村村民委员会 | 建设农产品仓储保鲜冷链基地 | 50 | 50 |  | 1 | 883 | 2703 | 带动村内产业发展 | 土地流转、带动生产 |  |
| 4 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新晃县晃州镇 | 晃州镇 | 新晃老蔡食品有限责任公司冷链物流及配送改造升级项目 | 改造 | 2026.03 | 2027.02 | 县农业农村局 | 改造冷库4000立方米，购置制冷系统1套、冷藏车6台。 | 330.00 | 140.00 | 190.00 | 38 | 110 | 459 | 促进冷链物流发展 | 土地流转、带动生产 |  |
| 5 | 产地初加工和精深加工 | 新晃县晃州镇 | 晃州镇 | 新晃老蔡食品有限责任公司黄牛屠宰基地改造升级项目 | 改造升级 | 2025.03 | 2026.03 | 县农业农村局 | ①现有屠宰场标准化改造升级，包括：待宰区改造1000平方米，静养区改造3000平方米，屠宰场室内整体墙面改造8000平方米、屠宰场二楼光管通道改造1000平方米、一楼更衣室改造300平方米、一楼冷库走廊改造1000平方米，污水处理池改造3000立方米，排酸间改造60平方米，新建解冻间30平方米。②购置屠宰生产相关设备44台/套，包括：烧毛机4台/套、脱毛机4台/套、包装机3台/套、切片机4台/套、开边机1台/套、吊挂葫芦4台/套、砍排机4台/套、升降平台4台/套、牵牛机2台/套、胴体加工输送机2台/套、洗肚机2台/套、开胸锯2台/套、牵牛机2台/套、自动冲淋装置2台/套、包装输送机4台/套等。③其它：屠宰场照明改造升级1项，牛粪处理1项。 | 931.60 | 460.00 | 471.60 | 38 | 410 | 1352 | 促进黄牛产业发展，带动就业，增加收入 | 土地流转、带动生产 |  |
| 6 | 产地初加工和精深加工 | 新晃县晃州镇 | 晃州镇 | 湖南肥肥牛牧业发展有限公司新晃牛肉深加工生产基地建设项目 | 新建 | 2025.12 | 2027.02 | 县农业农村局 | 建设一条黄牛肉精深加工生产线。新建加工车间500平方米，配套冷库500立方米，购置牛肉深加工生产线设备：切肉机2台/套、1条烘干线、风干机、卤锅2套、卤煮生产线2套、1套滚揉机、1套自动包装机、1台高温杀菌设备、2台喷码机、1台金属检测仪。 | 430.00 | 200.00 | 230.00 | 38 | 150 | 559 | 促进黄牛产业发展，带动就业，增加收入 | 土地流转、带动生产 |  |
| 7 | 产地初加工和精深加工 | 晃州镇 | 大树湾村 | 湖南景康农业有限责任公司黄精初加工项目 | 新建 | 2026.01 | 2027.02 | 县林业局 | 项目新建厂房占地约9900㎡，分5个厂房进行装修和配套水电、地坪漆等建设；搭建黄精初加工生产线，购置烘干、脱毛、筛选、切片、清洗、晾晒等全流程设备设施4289个（台/套）；建设1000吨级冷库一个。 | 1060.80 | 500.00 | 560.80 | 1 | 420 | 1520 | 促进黄精产业发展，带动就业，增加收入 | 土地流转、带动生产 |  |
| 8 | 产地初加工和精深加工 | 晃州镇 | 新村村 | 湖南新晃昌宏农业科技发展有限公司黄精深加工项目 | 新建 | 2025.06 | 2026.03 | 县林业局 | 280平方米黄精深加工厂房装修、配套水电安装，建设黄精冷库80立方米，620平方米地板美化。购置柴火灶、烘干箱、木蒸、晾晒车等黄精深加工设施设备80台/个。 | 116.60 | 58.00 | 58.60 | 1 | 40 | 140 | 促进黄精产业发展，带动就业，增加收入 | 土地流转、带动生产 |  |
| 9 | 产地初加工和精深加工 | 晃州镇 | 晃州镇 | 新晃侗臻黄精生物科技有限公司黄精深加工项目 | 新建 | 2026.01 | 2027.02 | 县林业局 | 1200平方米黄精精深加工产品生产车间装修、配套水电和地坪漆；购置安装黄精深加工全流程生产设备，包括：蒸煮、智能烘干、清洗、切制、制丸、滚筒式压缩、自动热收缩包装机、全自动装盒机、粉碎机、干燥机等设备667台（个）。 | 200.80 | 100.00 | 100.80 | 1 | 90 | 266 | 促进黄精产业发展，带动就业，增加收入 | 带动生产、收益分红、土地流转 |  |
| 10 | 市场建设和农村物流 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 新晃县光芒商务电子有限公司新晃黄牛市场营销体系建设 | 新建 | 2025.05 | 2026.03 | 县农业农村局 | 建设一个产销对接，线上线下融合的新晃黄牛市场营销体系。新建冷库30-40立方米冷库3座，搭建具备共享、认养定制、社区团购、托管定制，优品零售商城、产销数据库等功能的自主电商平台。购置电脑、视频头等承载运营平台的设备。 | 144.00 | 70.00 | 74.00 | 1 | 120 | 389 | 促进黄牛市场营销体系建设 | 带动生产 |  |
| 11 | 产地初加工和精深加工 | 波洲镇 | 波洲村 | 波洲镇民族特色传统面条产业发展项目 | 续建 | 2025.1 | 2025.6 | 县委统战部 | 波洲镇波洲村面条厂生产线升级 | 30 | 30 |  | 1 | 553 | 2040 | 发展村集体经济，增加村集体收入。 | 带动生产、收益分红、就业务工 |  |
| 12 | 产地初加工和精深加工 | 新晃县 | 新晃县 | 省级现代农业产业园 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县农业农村局 | 建成集加工、生产、流通的现代农业产业园区 | 1500 | 1500 |  | 137 | 10225 | 45834 | 推进乡村振兴产业发展、发展壮大企业实力、带动我县特质农业发展，拓宽农产品销售渠道，实现农民增收 | 就业务工、带动生产、土地流转 |  |
| 13 | 产地初加工和精深加工 | 波洲镇 | 柳寨村 | 入股大洞坪村黄精啤酒和黄精原浆生产 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 波洲镇人民政府 | 入股大洞坪村黄精啤酒和黄精原浆生产、建设全国最大的黄金啤酒生产基地 | 20 | 20 |  | 1 | 621 | 2296 | 入股分红，增加村集体经济收入、带动村民致富 | 带动生产、收益分红 |  |
| 14 | 产地初加工和精深加工 | 波洲镇 | 江口村 | 加工厂车间建设项目 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 波洲镇人民政府 | 加工厂厂房建设一栋400平 | 100 | 100 |  | 1 | 575 | 2014 | 就业岗位50人以上；村集体增收2万/年，受益脱贫户监测户人数315人。 | 带动生产、收益分红、就业务工 |  |
| 15 | 产地初加工和精深加工 | 中寨镇 | 赛容村 | 烘干场地建设 | 新建 | 202501 | 202506 | 赛容村村委会 | 依托老村小建立谷物及面条干燥场所，计划采购设备4.5万元，场地整修0.5万元 | 5 | 5 |  | 1 | 310 | 971 | 增加就业岗位，增加村集体经济收入 | 就业务工 |  |
| 16 | 市场建设和农村物流 | 林冲镇 | 林冲村 | 农贸市场建设项目 | 新建 | 2025.1 | 2025.05 | 林冲镇人民政府 | 在林冲农贸市场原址上建成两层的标准化农贸市场(楼顶为停车场)，项目用地面积3221.1平方米，总建筑面积5416平方米，占地面积2271.37平方米，机动车停车位24个,建筑密度70.5%，容积率1<FAR≤1.68。 | 200.00 | 200.00 |  | 10 | 3802 | 13865 | 修建林冲镇农贸市场可让全镇10个村3802户13865人受益，方便群众农产品交易流通。 | 带动生产、收益分红、就业务工 |  |
|  | **（三）配套设施建设** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3322.5** | **3316.5** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小型农田水利设施建设 | 新晃县 | 各行政村 | 小型农业水利设施建设 | 改建 | 2025.04 | 2025.12 | 县水利局 | 100口山塘维修养护 | 200 | 200 |  | 50 | 500 | 5000 | 完成100口山塘维修养护 | 带动生产、就业务工 |  |
| 2 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 头家村 | 防洪堤堤坝增高及水渠翻修 | 新增、维修 | 202502 | 202508 | 县委统战部 | 增高堤坝1米，长150米；翻修水渠2060米 | 25 | 25 |  | 1 | 110 | 582 | 防洪防水，改善灌溉条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 3 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 美老村龙一组 | 水渠建设 | 新建 | 2025.03 | 2025.12 | 县委统战部 | 水渠建设2000米 | 30 | 30 |  | 1 | 88 | 365 | 建设完成2000米水渠 | 带动生产、就业务工 |  |
| 4 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 美老村岩坳组 | 水渠建设 | 新建 | 2025.03 | 2025.12 | 县委统战部 | 水渠建设2000米 | 30 | 30 |  | 1 | 92 | 375 | 建设完成2001米水渠 | 带动生产、就业务工 |  |
| 5 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 天堂村 | 山塘维修 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 天堂村村民委员会 | 8处小山塘 | 32.00 | 32.00 |  | 1 | 676 | 2377 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产、其他 |  |
| 6 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 地甫村 | 水电管网 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 地甫村村民委员会 | 换电线、换水管 | 5.00 | 5.00 |  | 1 | 150 | 576 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 7 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 地习村 | 水渠 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 地习村村民委员会 | 20cm\*20cm500m | 5.00 | 5.00 |  | 1 | 60 | 250 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 8 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 宋阳村 | 大木桥修建项目 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 宋阳村村民委员会 | 大木桥（清泉山庄里面）修建河堤，恢复水渠，河堤，长1000米，宽1米，高1.5米，水渠20渠/100米；干沟坡河坝修河堤，修建桥梁，河堤长300米，宽1米，高1.8米。桥长6米，宽2.5米； | 20.00 | 20.00 |  | 1 | 256 | 853 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 9 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 天堂村 | 天堂村机耕道建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 天堂村村民委员会 | 天堂村黄精种植基地机耕道水泥硬化6公里；天禾组新挖产业机耕道3公里 | 220.00 | 220.00 |  | 1 | 736 | 2577 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 10 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 宋阳村 | 机耕道建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 宋阳村村民委员会 | 卧曼组土地边修至地理坡，长800米，宽3米；新寨组枫木树河堤至老屋场弯头，长1.2千米，宽3米；宋寨宋寨沟修至白杨田，长750米，宽3米 | 5.00 | 5.00 |  | 1 | 256 | 853 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 11 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 道丁村 | 机耕道建设 | 基础设施 | 2025.1 | 2025.12 | 道丁村村民委员会 | 坝木组、冷水组机耕道建设2.7公里 | 4.00 | 4.00 |  | 1 | 65 | 259 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 12 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 地习村 | 机耕道建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 地习村村民委员会 | 老屋上、下组、兴隆梯田机耕道硬化路1.5公里。2.普路沟至道丁村冷水组机耕道1.3公里。 | 200.00 | 200.00 |  | 1 | 337 | 1374 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 13 | 小型农水利设施建设 | 禾滩镇 | 大晏村 | 机耕道建设 | 新建 | 202504 | 202512 | 大晏村民委员会 | 天堂组桥边至平肥机耕道长度500，米宽3米，高3米，需砌堡500米，750立方 | 200 | 200 |  | 1 | 80 | 332 | 方便群众的生产 | 带动生产，就业务工 |  |
| 14 | 小型农水利设施建设 | 禾滩镇 | 岑贡村 | 孔溪组机耕道建设 | 新建 | 202504 | 202512 | 岑贡村民委员会 | 孔溪组机耕道全长500米，宽3米 | 4 | 4 |  | 1 | 714 | 2754 | 实现村集体经济增收3-5万元 | 带动生产，就业务工 |  |
| 15 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 上公道村 | 上公道村扶溪水渠建设项目 | 新建 | 202501 | 202509 | 上公道村民委员会 | 务云组、扶上组、罗盆组水渠建设项目2000米 | 21 | 21 |  | 1 | 157 | 546 | 改善农田灌溉条件，提高农业产量 | 带动生产 |  |
| 16 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 头家村 | 头家组水渠维修 | 维修 | 202503 | 202509 | 头家村民委员会 | 头家组水渠维修2000m\*50cm\*50cm | 40 | 40 |  | 1 | 140 | 405 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 17 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 头家村 | 牛场片水渠新建 | 新建 | 202503 | 202509 | 头家村民委员会 | 牛场片水渠新建2000m\*50cm\*50cm | 60 | 60 |  | 1 | 140 | 405 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 18 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 大寨村 | 维修水渠 | 新建 | 202505 | 202512 | 大寨村民委员会 | 梁家组维修水渠长2000米，宽20厘米、高30厘米 | 5 | 5 |  | 1 | 25 | 100 | 改善人民群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 19 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 比足村 | 比足村新建灌溉水渠 | 新建 | 202502 | 202512 | 比足村村民委员会 | 比足村改新建灌溉水渠13.3公里。 | 150 | 150 |  | 1 | 564 | 1910 | 比足村改新建灌溉水渠13.3公里。 | 带动生产 |  |
| 20 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 比足村 | 比足村街上组河床清理 | 新建 | 2025.02 | 2025.12 | 比足村村民委员会 | 街上组河床清理300米 | 20 | 20 |  | 1 | 564 | 1910 | 街上组河床清理300米 | 带动生产 |  |
| 21 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 子成 | 水渠建设 | 新建 | 2025.4 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 果橙组1条水渠700米（重修）；凸少组1条水渠1000米（重修）；绞两河组1条800米（维修）；官田组1条水渠500米（维修）； | 10 | 10 |  | 1 | 75 | 405人 | 确保农田灌溉，提高农作物产量；增强防洪排涝能力，减少水患灾害；改善农村生态环境。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 22 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 冲场 | 小型农田水利设施建设 | 维修 | 2025.2 | 2025.4 | 凉伞镇人民政府 | 蓄水山塘防渗处理300立方，塘底清淤 | 10 | 10 |  | 1 | 52 | 178 | 方便村民农田灌溉及消防蓄水。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 23 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 美岩 | 小型农田水利设施建设 | 维修 | 2025.3 | 2025.9 | 凉伞镇人民政府 | 680立方蓄水山塘维修 | 10 | 10 |  | 1 | 116 | 478 | 方便村民农田灌溉及消防蓄水。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 24 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 万家 | 约溪河道1000米河堤（包括板凳寨沟水毁河堤维修） | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 约溪河道1000米河堤（包括板凳寨沟水毁河堤维修） | 50 | 50 |  | 1 | 423 | 1377 | 解决安全隐患，保障群众生产生活安全 | 就业务工、带动生产 |  |
| 25 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 万家 | 板凳寨沟中小型山塘 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 板凳寨沟中小型山塘80000立方米200\*40\*10米 | 200 | 200 |  | 1 | 423 | 1377 | 重建灌溉设施，实现农业稳产增收 | 就业务工、带动生产 |  |
| 26 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 花园 | 花园村农田水利建设 | 维修 | 2025.1 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 1、高冬湾至塘一组屋边水渠1300米维修；2、青树脚山塘至白龙院水渠2600米维修；3、安马山塘至瓦棚湾水渠500米维修；4、磨鱼凸至黄店520米水渠维修；5、大板桥至新星组600米水渠维修。 | 55.2 | 55.2 |  | 1 | 590 | 2300 | 方便农田水利灌溉 | 就业务工、带动生产 |  |
| 27 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 花园 | 花园村农田水利建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 1、安马山塘至大花土水渠840米新修；2、鬼沟湾至磨刀石屋边300米新修；3、长冲湾至半坡500米水渠新修；4、老祖至半坡800米水渠新修；5、红庙至凸磨600米水渠新修；6、扣应湾山塘至长冲湾寨凯400米新修；7、磨刀石至大板桥600米水渠新修； | 11.2 | 11.2 |  | 1 | 480 | 2060 | 方便农田水利灌溉 | 就业务工、带动生产 |  |
| 28 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 美老 | 河堤修缮加固 | 维修 | 2025.10 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 300米河堤 | 30 | 30 |  | 1 | 465 | 1575 | 解决安全隐患，保障群众生产生活安全 | 就业务工、带动生产 |  |
| 29 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 丁字坳村 | 水渠修建 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 丁字坳村村民委员会 | 百羚桥、园门坳组水渠修建 | 10 | 10 |  | 1 | 151 | 400 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 30 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 新民村 | 水渠新建及维修、山塘维修 | 续建 | 2025.3 | 2025.12 | 新民村村民委员会 | 水渠新建维修、山塘维修 | 10 | 10 |  | 1 | 512 | 1547 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 31 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 大桥溪村 | 上下院子至下路溪路段河堤维修 | 维修 | 2025.1 | 2025.5 | 大桥溪村村民委员会 | 河堤加固 | 80 | 80 |  | 1 | 256 | 658 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 32 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 高寨村 | 灌溉水渠 | 新建 | 2025.4 | 2025.12 | 高寨村村民委员会 | 新建水渠6000米 | 90 | 90 |  | 1 | 325 | 1036 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 33 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 塘家坝村 | 农田水利建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 塘家坝村村民委员会 | 米冲至张家河堤 | 30 | 30 |  | 1 | 180 | 720 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 34 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 民生村 | 石马溪流域护田堤 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 民生村村民委员会 | 长4000米、宽1.2米、高2.5米 | 400 | 400 |  | 1 | 77 | 212 | 方便群众开展农耕生产，改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 35 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 新村村 | 水渠修建 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 新村村村民委员会 | 徐家、清溪冲、王家、株木山水渠修建3000米 | 42 | 42 |  | 1 | 211 | 675 | 方便群众开展农耕生产，改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 36 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 新村村 | 拦水坝修建 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 新村村村民委员会 | 六冲口修建拦水坝 | 15 | 15 |  | 1 | 877 | 2539 | 完善拓展村基础设施 | 带动生产、就业务工 |  |
| 37 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 新村村 | 防洪堤修建 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 新村村村民委员会 | 六冲口、草坪坡修建防洪堤400米 | 40 | 40 |  | 1 | 291 | 816 | 完善拓展村基础设施 | 带动生产、就业务工 |  |
| 38 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 水洞村 | 水洞村河堤修建 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 水洞村村民委员会 | 修河堤600米 | 20 | 20 |  | 1 | 45 | 187 | 完善拓展村基础设施 | 带动生产、就业务工 |  |
| 39 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 竹树村 | 各溪鲁山塘维修 | 续建 | 2025.1 | 2025.12 | 竹树村村民委员会 | 各溪鲁山塘涨水期堤坝渗水，堤坝硬化维修 | 28 | 28 |  | 1 | 393 | 1596 | 提高居民生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 40 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 坪地村 | 八佑组基本农田防护堤建设项目 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 坪地村村民委员会 | 修建一座长500米、高2.5米的防护堤 | 50 | 50 |  | 1 | 158 | 580 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 41 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 扶罗村 | 街上组水渠维修 | 续建 | 2025.1 | 2025.12 | 扶罗村村民委员会 | 街上组水渠维修长1000米，高30公分 | 26 | 26 |  | 1 | 78 | 310 | 恢复农田灌溉 | 带动生产 |  |
| 42 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 克寨村 | 机耕道、水渠、河堤、拦水坝修建项目 | 续建 | 2025.1 | 2025.12 | 克寨村村民委员会 | 冲宝屋坎脚3米机耕道新修300米；冲宝40水渠重建400米；平溪河排方河堤新修500米；排方机耕路新修600米；平溪河坝场河堤新修150米；平溪河对河机耕路新修400米；渡槽观音山3米机耕道新修600米；横坡、冲宝2个拦水坝 | 113 | 113 |  | 1 | 495 | 1800 | 改善群众生产条件 | 带动生产 |  |
| 43 | 小型农田水利设施建设 | 扶罗镇 | 新寨村 | 出松河堤修建 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 新寨村村民委员会 | 出松组河堤修建650米 | 8 | 8 |  | 1 | 35 | 125 | 方便群众生产生活需要 | 带动生产 |  |
| 44 | 小型农田水利设施建设 | 贡溪镇 | 碧林村 | 水渠维修 | 维修 | 2025.03 | 2025.06 | 碧林村 | 田坎组大井水渠维修（暗渠）150米。 | 3.00 | 3.00 |  | 1 | 352 | 1176 | 改善村民生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 45 | 小型农田水利设施建设 | 贡溪镇 | 上田村 | 盘友机耕道硬化 | 新建 | 2025.01 | 2025.05 | 上田村 | 机耕道硬化宽2米、长800米、厚0.15米 | 20.00 | 20.00 |  | 1 | 20 | 70 | 解决农耕生产通行 | 带动生产 |  |
| 46 | 小型农田水利设施建设 | 贡溪镇 | 贡溪村 | 机耕道硬化 | 新建 | 2025.03 | 2025.08 | 贡溪村 | 登弓机耕道硬化，长800米，宽3米，厚10厘米。 | 25.00 | 25.00 |  | 1 | 65 | 280 | 解决农耕生产通行 | 带动生产、就业务工 |  |
| 47 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 新桥村 | 土桥组坝上新修机耕路 | 新建 | 2025.1 | 2025.10. | 新桥村村民委员会 | 土桥组坝上新修机耕路600米 | 12 | 12 |  | 1 | 50 | 220 | 改善群众农业生产条件，促进农业增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 48 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 新桥村 | 岩湾组新修机耕道 | 新建 | 2025.1 | 2025.10. | 新桥村村民委员会 | 岩湾组新修机耕道500米 | 10 | 10 |  | 1 | 35 | 150 | 改善群众农业生产条件，促进农业增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 49 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 新桥村 | 坳丘组新修机耕道 | 新建 | 2025.1 | 2025.10. | 新桥村村民委员会 | 坳丘组新修机耕道200米 | 4 | 4 |  | 1 | 18 | 80 | 改善群众农业生产条件，促进农业增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 50 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 河堤修建 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 大坝河村村民委员会 | 大坝河村两溪口水库至宝田吴远登家门口约800米河堤 | 80 | 80 |  | 1 | 65 | 260 | 保护农田，改善灌溉条件、实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 51 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 山塘维修 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 大坝河村村民委员会 | 大坝河村边刀组山塘坝体维修（急） | 10 | 10 |  | 1 | 519 | 1970 | 通过该项目实施解决山塘隐患问题，保障群众生命财产安全问题，改善灌溉条件、实现农业种植增收。 | 带动生产、就业务工 |  |
| 52 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 老黄冲村 | 机耕道维修及硬化 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 老黄冲村村民委员会 | 老黄冲机耕道维修2000米及硬化 | 40 | 40 |  | 1 | 597 | 2375 | 改善群众农业生产条件，促进农业增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 53 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 老黄冲村 | 修建水渠 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 老黄冲村村民委员会 | 维修水渠1000米 | 14 | 14 |  |  | 60 | 245 | 解决良田灌溉，促进农业增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 54 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 河堤修建 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 斗溪村村民委员会 | 斗溪村部桥边到三佰组新修河堤400米 | 80 | 80 |  | 1 | 68 | 350 | 保护农田，改善灌溉条件、实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 55 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 村组机耕道路修建 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 斗溪村村民委员会 | 斗溪村店上组机耕道路修建500米长，宽3米 | 3 | 3 |  | 1 | 60 | 200 | 改善农耕出行条件、解决抛荒问题，实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 56 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 村组机耕道路修建 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 斗溪村村民委员会 | 斗溪村蛮上组、蛮下组机耕道路修建200米长，3米宽 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 60 | 200 | 改善农耕出行条件、解决抛荒问题，实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 57 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 斗溪村耿兔组水渠修建 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 斗溪村村民委员会 | 斗溪村耿兔组水渠修建250米长 | 2 | 2 |  | 1 | 25 | 200 | 改善农耕灌溉条件、解决抛荒问题，实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 58 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 斗溪村部周边村寨水渠修建 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 斗溪村村民委员会 | 斗溪村部周边村寨水渠修建500米长 | 4 | 4 |  | 1 | 40 | 400 | 改善农耕灌溉条件、解决抛荒问题，实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 59 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 团溪村 | 笑天洞新屋机耕道项目 | 新建 | 2025.7 | 2025.11 | 团溪村村民委员会 | 建设生产用机耕道650米\*2米宽 | 23.48 | 23.48 |  | 1 | 45 | 140 | 建设生产用机耕道650米，受益田土约60亩 | 带动生产、就业务工 |  |
| 60 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 团溪村 | 三岔竹林机耕道修整硬化 | 新建 | 2025.8 | 2025.11 | 团溪村村民委员会 | 三岔竹林机耕道修整硬化650米\*4.5米宽 | 40 | 40 |  | 1 | 32 | 115 | 改善群众生产生活条件，直接受益田土约60亩 | 带动生产、就业务工 |  |
| 61 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 晏家村 | 机耕道 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 晏家村村民委员会 | 杨上、坝上、湾头等6组机耕道约2000米 | 58 | 58 |  | 1 | 132 | 450 | 方便群众耕种，杜绝抛荒发生 | 带动生产、就业务工 |  |
| 62 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 晏家村 | 水渠硬化 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 晏家村村民委员会 | 田坝、湾头、盘讲、杨中、腊山、杨上等组约5000米 | 55 | 55 |  | 1 | 511 | 2001 | 方便浇灌，确保村民粮食生产安全 | 带动生产、就业务工 |  |
| 63 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 晏家村 | 山塘维修加固 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 晏家村村民委员会 | 杨上、湾头等组4个山塘维修加固 | 20 | 20 |  | 1 | 93 | 396 | 4个山塘维修加固堵漏，便于蓄水浇灌农田 | 带动生产、就业务工 |  |
| 64 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 晏家村 | 机耕道硬化 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 晏家村村民委员会 | 天王、磨岳等10个村民小组沿河田埂硬化3000米、厚0.1米、宽1.2米 | 40 | 40 |  | 1 | 240 | 1120 | 原有河堤护坎表面连接田埂，硬化加宽后方便使用小型机具通行耕种，确保村民粮食生产安全。 | 带动生产、就业务工 |  |
| 65 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 鱼市前锋联合村 | 河边、湾头组新建机耕道 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 鱼市前锋联合村村民委员会 | 新修机耕道1000米 | 10 | 10 |  | 1 | 21 | 186 | 改善农业生产条件，实现农业增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 66 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 鱼市前锋联合村 | 荒田冲新建机耕道 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 鱼市前锋联合村村民委员会 | 荒田冲新建机耕道0.95公里 | 9.5 | 9.5 |  | 1 | 25 | 240 | 改善农业生产条件，实现农业增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 67 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 鱼市前锋联合村 | 桐子坳桥边硬化机耕道 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 鱼市前锋联合村村民委员会 | 桐子坳桥边硬化机耕道0.14公里 | 5.9 | 5.9 |  | 1 | 17 | 165 | 改善农业生产条件，实现农业增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 68 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 岩山村 | 帅家水库维修 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 岩山村村民委员会 | 岩山村帅家组水库坝体维修 | 15.00 | 15.00 |  | 1 | 52 | 190 | 解决旱季老百姓供水难问题，并保护农田，改善灌溉条件、实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 69 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 岩山村 | 帅家水渠维修 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 岩山村村民委员会 | 帅家组3条水渠维修共3000米 | 30.00 | 30.00 |  | 1 | 52 | 190 | 改善灌溉条件、实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 70 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 岩山村 | 半坡机耕道硬化 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 岩山村村民委员会 | 岩山村半坡组机耕道硬化1200米 | 25.00 | 25.00 |  | 1 | 50 | 161 | 通过该项目实施，改善交通，改善生产生活条件，改善人居环境，从硬件条件上解决耕地抛荒现象。 | 带动生产、就业务工 |  |
| 71 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 岩山村 | 半坡垄至罗家冲机耕道 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 岩山村村民委员会 | 半坡垄至罗家冲新修机耕道800米 | 15.00 | 15.00 |  | 1 | 105 | 245 | 通过该项目实施，让老百姓方便耕种，保护农田，改善灌溉条件、实现农业种植增收，从硬件条件上解决耕地抛荒现象。还可用于森林防灭火通道 | 带动生产、就业务工 |  |
| 72 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 光辉村 | 水渠维修 | 维修 | 2025.03 | 2025.12 | 光辉村村民委员会 | 光辉村水渠维修1000米 | 13.00 | 13.00 |  | 1 | 377 | 1264 | 保障全村高产田引水 | 带动生产、就业务工 |  |
| 73 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 光辉村 | 山塘维修 | 维修 | 2025.03 | 2025.12 | 光辉村村民委员会 | 光辉村黑岩组、凉柳沟组山塘维修2个 | 10.00 | 4.00 | 6 | 1 | 54 | 248 | 解决安全隐患、保障群众生产生活安全；改善灌溉条件、实现农业种植增收 | 带动生产、就业务工 |  |
| 74 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市 | 光辉村 | 机耕道维修及硬化 | 新建 | 2025.03 | 2025.12 | 光辉村村民委员会 | 光辉村小桥组、凉柳沟组、马路脚组机耕道维修硬化1500米 | 30.00 | 30.00 |  | 1 | 398 | 1577 | 改善群众生产生活条件，从硬件条件上解决耕地抛荒现象。 | 带动生产、就业务工 |  |
| 1 | 小额贷款贴息 | 新晃县 | 新晃县 | 脱贫人口小额信贷 | 续建 | 2025.1 | 2025.12 | 县农业农村局 | 完成1800户脱贫人口信贷贴息 | 220 | 220 |  | 137 | 2700 | 2700 | 为1800户脱贫人口提供信贷贴息，帮助发展产业，促进增收 | 带动生产 |  |
|  | **二、就业项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **762** | **762** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **（一）务工补助** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通费补助 | 新晃县 | 新晃县 | 一次性交通补助 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 县农业农村局 | 对新增脱贫劳动力和未消除风险监测对象发放外出务工一次性交通补贴 | 40 | 40 |  | 137 |  | 1500 | 为新增脱贫劳动力和未消除风险监测对象发放外出务工一次性交通补助，促进就业增收 | 就业务工 |  |
|  | **（四）乡村工匠** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡村工匠培育培训 | 晃州镇 | 丁字坳村 | 传统手工艺保护与传承 | 续建 | 2025.1 | 2025.12 | 县委统战部 | 民族文化非遗版刻画培训 | 20.00 | 20.00 |  | 1 | 423 | 1325 | 实现传统手工艺保护与传承 | 就业务工、其他 |  |
|  | **（五）公益性岗位** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公益性岗位 | 新晃县 | 新晃县 | 开发公益岗 | 续建 | 2025.01 | 2025.12 | 县人社局 | 开发公益性岗位750人 | 702 | 702 |  | 137 | 750 | 750 | 帮助每户创收7200元/人.年 | 就业务工 |  |
|  | **三、乡村建设行动** |  |  |  |  |  |  |  |  | **9702.9** | **9529.9** | **173** |  |  |  |  |  |  |
|  | **（一）农村基础设施** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7837.2** | **7665.2** | **172** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 丁字坳村 | 基础设施建设 | 维修 | 2025.1 | 2025.12 | 县委统战部 | 通村路、通组路、通户路破损维修及路灯安装 | 12 | 12 |  | 1 | 486 | 1485 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 2 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 贡溪镇 | 贡溪村 | 修缮入组道路 | 维修 | 2024.11 | 2024.12 | 县委统战部 | 平整道路2500米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 290 | 1500 | 改善道路交通运输和村民出行条件 | 带动生产，就业业 |  |
| 3 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 东风村 | 天王组、五甲组交叉地入组道路硬化项目 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 县委统战部 | 东风村天王组、五甲组交叉地入组道路硬化150米，宽3.5米，厚15公分。 | 5 | 5 |  | 1 | 200 | 800 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 4 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 步头降乡苗族乡 | 新江村 | 塘边组道路硬化 | 续建 | 2025.3 | 2025.12 | 县委统战部 | 塘边组道路硬化 | 23 | 23 |  | 1 | 58 | 176 | 建设完成500米左右道路，带动村民生产致富等 | 带动生产、就业务工 |  |
| 5 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 步头降乡苗族乡 | 双溪村 | 腿溪组道路硬化 | 续建 | 2025.3 | 2025.12 | 县委统战部 | 腿溪组道路硬化 | 50 | 50 | 0 | 1 | 185 | 366 | 建设完成800米左右道路，带动村民生产致富等 | 带动生产、就业务工 |  |
| 6 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 步头降乡苗族乡 | 黄阳村 | 小秉溪组道路硬化 | 续建 | 2025.3 | 2025.12 | 县委统战部 | 小秉溪组道路硬化 | 50 | 50 | 0 | 1 | 52 | 208 | 建设完成1300米左右道路，带动村民生产致富等 | 带动生产、就业务工 |  |
| 7 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 晃州镇 | 洞坡村 | 黄精基地道路硬化 | 新建 | 2025.4 | 2025.11 | 县委统战部 | 1200米\*3.5米 | 30 | 30 |  | 1 | 120 | 450 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 8 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 坪地村 | 黄精基地产业路建设项目 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 县委统战部 | 坪地村讲寨组修建一条长200米、宽3.5米、厚0.2米的黄精基地产业路 | 7 | 7 |  | 1 | 647 | 2145 | 改善群众生产生活条件，推动黄精产业高质量发展 | 带动生产、其他 |  |
| 9 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 中寨居委会 | 枫木组通组公路 | 新建 | 202504 | 202511 | 中寨居委会 | 届龙坳至枫木组2000米公路水泥硬化 | 60 | 60 |  | 1 | 31 | 112 | 改善人民群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 10 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 中寨居委会 | 起溪通组公路 | 新建 | 202504 | 202511 | 中寨居委会 | 长生湾至起溪猪场2000米公路水泥硬化 | 60 | 60 |  | 1 | 22 | 83 | 改善人民群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 11 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 中寨居委会 | 三甲通组公路 | 新建 | 202504 | 202511 | 中寨居委会 | 刀把脚至白杨4500米公路水泥硬化 | 135 | 135 |  | 1 | 47 | 172 | 改善人民群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 12 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 祥冲村 | 么组至中么、香炉坡组道路维修 | 维修 | 202505 | 202510 | 祥冲村民委员会 | 上么组至中么、香炉坡组道路维修1.5公里 | 3 | 3 |  | 2 | 40 | 150 | 方便村民生产出行 | 就业务工、带动生产 |  |
| 13 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 祥冲村 | 机耕道 | 新建 | 202505 | 202510 | 祥冲村民委员会 | 张家组、美溪组、茶冲组、吴家组、棉花组机耕道3000米 | 150 | 150 |  | 5 | 151 | 595 | 方便村民生产出行 | 就业务工、带动生产 |  |
| 14 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 上公道村 | 罗盆组、鱼塘组、老寨组机耕道建设 | 新建 | 202501 | 202504 | 上公道村民委员会 | 罗盆组、鱼塘组、老寨组机耕道建设5000米 | 15 | 15 |  | 1 | 292 | 1084 | 发展农业特色产业，实现村集体经济稳步增收。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 15 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 上公道村 | 上公道村禾翠坳公路维修项目 | 维修 | 202501 | 202504 | 上公道村民委员会 | 上公道村盘么组禾翠坳公路维修500米 | 20 | 20 |  | 1 | 681 | 2636 | 改善村民道路交通条件及生产生活条件。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 16 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 上公道村 | 上公道村入户道路建设项目 | 新建 | 202501 | 202504 | 上公道村民委员会 | 比世、盘么、普正、兴隆等7个村民小组入户道路硬化1500米 | 45 | 45 |  | 1 | 290 | 1309 | 改善村民道路交通条件及生产生活条件。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 17 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 降溪村 | 农村道路建设 | 新建 | 202505 | 202512 | 降溪村民委员会 | 头家大定桥至降溪村部公路改造2公里 | 300 | 300 |  | 1 | 393 | 1450 | 方便村民生产出行 | 就业务工、带动生产 |  |
| 18 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 赛容村 | 小型桥梁建设 | 新建 | 202509 | 202512 | 赛容村村民委员会 | 滚溪组公路15米桥梁建设 | 10 | 10 |  | 1 | 310 | 971 | 解决310户971人的外出通勤问题 | 就业务工、带动生产 |  |
| 19 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 地堡村 | 1.梭溪山塘-大勇屋边道路硬化2。长营路口-长件屋边道路硬化 | 新建 | 202505 | 202512 | 地堡村民委员会 | 1.梭溪山塘-大勇屋边道路硬化200米。2.长营路口-长件屋边道路硬化130米 | 30 | 30 |  | 1 | 180户 | 584人 | 方便村民生产出行 | 就业务工、带动生产 |  |
| 20 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 大寨村 | 高标准农田机耕道硬化 | 新建 | 202505 | 202512 | 大寨村民委员会 | 高标准农田机耕道硬化约200米 | 5 | 5 |  | 1 | 68 | 210 | 改善人民群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 21 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 比足村 | 村部至竹团组公路加宽 | 新建 | 202502 | 202512 | 比足村村民委员会 | 村部至竹团组公路加宽3.63公里 | 30 | 30 |  | 1 | 564 | 1910 | 村部至竹团组公路加宽3.63公里 | 就业务工、带动生产 |  |
| 22 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中寨镇 | 半江村 | 半江村全村断头路硬化 | 新建 | 202503 | 202506 | 半江村村民委员会 | 半江村全村断头路硬化3000米 | 9.7 | 9.7 |  | 1 | 328 | 1265 | 方便村民生产出行 | 就业务工、带动生产 |  |
| 23 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 木铎溪村 | 村部至牛栏冲组通组道路硬化项目 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 木铎溪村村民委员会 | 硬化通组道路2公里 | 100 | 100 |  | 1 | 35 | 105 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 24 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 大桥溪村 | 炮厂至下路溪道路维修 | 维修 | 2025.1 | 2025.5 | 大桥溪村村民委员会 | 水泥硬化 | 10 | 10 |  | 1 | 80 | 200 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 25 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 胡家坝村 | 胡家坝村村组公路加宽 | 新建 | 2025.3 | 2025.9 | 胡家坝村村民委员会 | 水泥硬化 | 15 | 15 |  | 1 | 418 | 1297 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 26 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 石坞溪村 | 上寨片区主干道除险加固 | 改建维修 | 2025.1 | 2025.12 | 石坞溪村村民委员会 | 上寨片区主干道维修加固 | 20 | 20 |  | 1 | 40 | 117 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 27 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 高铁新村 | 道路维修、提质改造 | 改建维修 | 2025.3 | 2025.12 | 高铁新村村民委员会 | 村内道路基础设施建设10km | 15 | 15 |  | 1 | 303 | 922 | 改善人居环境、方便群众生产生活 | 就业务工、带动生产 |  |
| 28 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 新村村 | 通组道路硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 新村村村民委员会 | 清溪冲、草坪坡通组公路硬化1200米 | 40 | 40 |  | 1 | 65 | 248 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 29 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 长滩村 | 维修养护通户路、通组路 | 维修 | 2025.4 | 2025.5 | 长滩村村民委员会 | 维修养护通户路、通组路 | 26 | 26 |  | 5 | 58 | 198 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 30 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 禾排村 | 二片区通组路路面硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.9 | 禾排村村民委员会 | 大龙组、甘溪组、架间冲组通组路路面硬化，全长3km，宽3m | 120 | 120 |  | 3 | 52 | 128 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 31 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 柏树林村 | 村内道路基础设施建设项目 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 柏树林村村民委员会 | 通组道路0.8km建设 | 10 | 10 |  | 2 | 109 | 256 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 32 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 杨家桥村 | 村内道路基础设施建设项目 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 杨家桥村村民委员会 | 双岩组、吴家组、油房边组通组道路硬化、蔡家组和双岩组堡坎维修、吴家组污水治理项目 | 28.5 | 28.5 |  | 1 | 30 | 120 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 33 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 洞坡村 | 村道硬化和翻修 | 新建 | 2025.4 | 2025.11 | 洞坡村村民委员会 | 1200米\*5米 | 60 | 60 |  | 1 | 180 | 700 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 34 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 塘洞村 | 大段组村级道路硬化800米 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 塘洞村民委员会 | 道路硬化 | 30 | 30 |  | 1 | 248 | 1020 | 完善村组道路建设和人居环境整治 | 就业务工、带动生产 |  |
| 35 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 大树湾村 | 村组路硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 大树湾村村民委员会 | 杨家寨高速公路桥下路面硬化及堡坎水沟建设200米 | 30 | 30 |  | 1 | 335 | 1176 | 完善村组道路建设和人居环境整治 | 就业务工、带动生产 |  |
| 36 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 水洞村 | 水洞村通组道路硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 水洞村村民委员会 | 硬化通组道路（①芙蓉学校至陈家坨1.5公里②坳田100米） | 80 | 80 |  | 1 | 280 | 712 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 37 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 晃州镇 | 丁字坳村 | 公共设施建设 | 维修 | 2025.1 | 2025.12 | 丁字坳村村民委员会 | 村口牌坊、乌木溪老村部房屋、百姓舞台维修、通村公路破损处维修 | 12 | 12 |  | 1 | 486 | 1485 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 38 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 坪地村 | 坪地便民桥建设项目 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 坪地村村民委员会 | 科赖溪与平溪河交汇处修建一座长20米、宽5米、高2.5米的便民桥、面溪组修建一座长15米、宽3米、高5米的便民桥 | 30 | 30 |  | 2 | 1000 | 3000 | 共同打造乡村旅游业进一步激活强化村集体经济 | 带动生产、就业务工 |  |
| 39 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 弓判村 | 道路硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 弓判村村民委员会 | 拱夫大桥至凸八凤道路硬化600米、簸箕组至老寨组道路硬化3000米，盖水组至道塘组道路硬化1800米 | 80 | 80 |  | 1 | 220 | 800 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 40 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 伞寨村 | 櫈溪通组道路 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 伞寨村村民委员会 | 櫈溪通组道路建设道路500米 | 10 | 10 |  | 1 | 30 | 85 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 41 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 圭界村 | 道路硬化及重建生产便桥 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 圭界村村民委员会 | 新建圭界岩鹰坡入户道路长500米，宽3.5米；重建枫木组生产便桥长10米，宽3米 | 21 | 21 |  | 1 | 35 | 170 | 方便群众生产生活需要及恢复村民农业生产活动 | 带动生产、就业务工 |  |
| 42 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 克寨村 | 平溪河胡家冲口便民桥 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 克寨村村民委员会 | 桥长35米，宽4米 | 30 | 30 |  | 1 | 190 | 742 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 43 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 新寨村 | 道路硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 新寨村村民委员会 | 河坎停车场900平方米 | 12 | 12 |  | 1 | 67 | 247 | 方便群众生产生活需要 | 带动生产、就业务工 |  |
| 44 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 贡溪镇 | 绍溪村 | 修缮G242国道-绍溪村入村道路 | 维修 | 2025.03 | 2025.10 | 绍溪村 | 道路硬化宽4.5米、长3500米、厚0.20米 | 60.00 | 60.00 |  | 1 | 487 | 1887 | 改善村民出行条件，提高村民生产生活质量 | 带动生产、就业务工 |  |
| 45 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 贡溪镇 | 四路村 | 四路村通村公路 | 扩建/维修 | 2025.03 | 2025.05 | 四路村 | 贡中公路桥头-四方井510米路面、桥梁加宽 | 20.00 | 20.00 |  | 1 | 145 | 630 | 改善道路交通运输和村民出行条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 46 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 贡溪镇 | 四路村 | 四路村通组公路 | 扩建/维修 | 2025.03 | 2025.05 | 四路村 | 贡中公路-天井寨1000米道路提质改造 | 50.00 | 50.00 |  | 1 | 50 | 250 | 改善道路交通运输和村民出行条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 47 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 贡溪镇 | 上田村 | 各山通组路硬化 | 新建 | 2025.01 | 2025.05 | 上田村 | 道路硬化宽3.5米、长950米、厚0.15米 | 28.00 | 28.00 |  | 1 | 40 | 125 | 解决群众出行 | 带动生产、就业务工 |  |
| 48 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 贡溪镇 | 甘美村 | 甘美村通村公路 | 新建 | 2025.03 | 2025.06 | 甘美村 | 甘美村-塘略组 | 58.80 | 58.80 |  | 1 | 95 | 402 | 改善道路交通运输和村民出行条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 49 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 贡溪镇 | 碧林村 | 小型桥梁架设4座 | 新建 | 2025.03 | 2025.06 | 碧林村 | 小型桥梁架设4座（枫木组、老寨组、红豆、大田组） | 8.00 | 8.00 |  | 1 | 150 | 700 | 改善道路交通运输和村民出行条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 50 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 贡溪镇 | 田家村 | 田家村通村公路维修项目 | 新建 | 2025.01 | 2025.07 | 田家村 | 溪集镇至田家村部通村公路路面损坏处维修，田家村通村公路下江、原高寨村部旁、铜鼓至龙井路口三处堡坎修建 | 16.00 | 16.00 |  | 1 | 606 | 2101 | 改善道路交通运输和村民出行条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 51 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 美老 | 坝石殃，龙一，美老组 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 通组路3000米 | 45 | 45 |  | 1 | 95 | 652 | 提升道路交通安全功能，改善村民出行条件。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 52 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 美岩 | 新丰组、坪茶组道路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.9 | 凉伞镇人民政府 | 道路建设2.5米\*500米 | 25 | 25 |  | 1 | 80 | 268 | 方便村民生产运输及生活出行 | 就业务工、带动生产 |  |
| 53 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 台洞 | 824县道至八丰杨树平户前路 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 硬化道路１５０米及路基堡坎７５米 | 20 | 20 |  | 1 | 78 | 268 | 道路建设 | 就业务工、带动生产 |  |
| 54 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 茶坪 | 通户路 | 新建 | 2025.1 | 2025.06 | 凉伞镇人民政府 | 坪老-盘仓组1500米 | 70 | 70 |  | 1 | 20 | 75 | 方便村民生产运输及生活出行 | 就业务工、带动生产 |  |
| 55 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 凳寨 | 道路建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 老寨堰塘至岑榨坳通组路硬化1500米；金盆路口至坪定停车场通组路硬化1500米；冲亨路口至学校边道路硬化500米。 | 140 | 140 |  | 1 | 125 | 504 | 改善村民生产生活出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 56 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 坪南 | 道路硬化建设 | 新建 | 2025.07 | 2025.11 | 凉伞镇人民政府 | 冬笋坡至交道坳新开挖公路硬化2公里、绞西组至大绞西公路硬化3.7公里，维修翻新现有水泥道路长1.5公里，宽度从2.5至5米。 | 171 | 171 |  | 1 | 330 | 1276 | 提升道路交通安全功能，改善村民出行条件。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 57 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 花园 | 花园村通村、通组及机耕道路硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 1、禾梨坳至坪送3公里道路硬化；2、民主至高哀至贵州坪亚路口3公里道路硬化；3、坪送至高哀路口2.3公里道路硬化；4、安马村集体产业硬化路从八罗丘至陆昌坡2.2公里道路硬化；5、磨刀石至大板桥机耕道800米新修； | 526 | 526 |  | 1 | 749 | 2820 | 方便村民生产生活出行 | 就业务工、带动生产 |  |
| 58 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 花园 | 花园村高寨组至安马组道路维修 | 维修 | 2025.1 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 高寨组至安马组道路3.4公里路面维修 | 60 | 60 |  | 1 | 168 | 660 | 方便村民生产生活出行 | 就业务工、带动生产 |  |
| 59 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 偏洞 | 通组路硬化 | 新建 | 2025.04 | 2025.10 | 凉伞镇人民政府 | 城堡溪组至原闷桥组新开挖公路硬化3公里、转水组至禾岑断头公路硬化1.5公里 | 135 | 135 |  | 1 | 137 | 442 | 提升道路交通安全功能，改善村民出行条件。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 60 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 马宗 | 民主组至镇远羊坪镇上寨村马宗段道路硬化工程 | 新建 | 2025.04 | 2025.10 | 凉伞镇人民政府 | 3000米道路硬化 | 165 | 165 |  | 2 | 185 | 600 | 提升道路交通安全功能，改善村民出行条件。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 61 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 凉伞镇 | 马宗 | 坟坡至老屋组级公路护栏安装工程 | 新建 | 2025.04 | 2025.10 | 凉伞镇人民政府 | 1200米道路护栏安装 | 24 | 24 |  | 1 | 65 | 200 | 提升道路交通安全功能。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 62 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 大坝河村 | 道路硬化 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 大坝河村村民委员会 | 大坝河村上古里至金银洞通组公路1.5公里 | 50.00 | 30.00 | 20 | 1 | 60 | 350 | 通过该项目实施，改善群众生产生活及出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 63 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 华南村 | 道路硬化 | 维修 | 2025.03 | 2025.1 | 华南村村民委员会 | 大湾850米\*3.5米，地芽80米\*3.5米，梅溪500米\*3.5米。共5005平方米，单价125元/平方米 | 62.50 | 62.50 |  | 1 | 75 | 368 | 通过该项目实施，改善群众生产生活及出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 64 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 华南村 | 公路扩宽、硬化 | 新建 | 2025.3 | 2025.1 | 华南村村民委员会 | 桂里至昌呼湾路面扩宽200\*3.5米；硬化700平方米\*125元/平方米=8.75万；路基扩宽6万。 | 14.75 | 14.75 |  | 1 | 21 | 102 | 通过该项目实施，改善群众生产生活及出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 65 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 斗溪村 | 村组道路维修及硬化 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 斗溪村村民委员会 | 维修及硬化柏果路口到蛮溪屋坎脚公路约1.5公里 | 40.00 | 40.00 |  | 1 | 58 | 236 | 通过该项目实施，改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 66 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 斗溪村 | 村组道路维修及硬化 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 斗溪村村民委员会 | 店上至曹家、冲曹入户道路硬化约2000米长\*3米宽 | 60.00 | 60.00 |  | 1 | 58 | 236 | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 67 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 斗溪村 | 村组道路维修及硬化 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 斗溪村村民委员会 | 斗溪至殿溪入村公路维修硬化约4800米长，4.5米宽 | 400.00 | 400.00 |  | 2 | 600 | 2000 | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 68 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 斗溪村 | 村组道路维修及硬化 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 斗溪村村民委员会 | 三佰至金田入组公路水泥硬化约2000米长，3.5米宽 | 60.00 | 60.00 |  | 1 | 50 | 600 | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 69 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 斗溪村 | 村组道路维修及硬化 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 斗溪村村民委员会 | 斗溪村中溪组入户道路硬化350米长，3米宽 | 10.00 | 10.00 |  | 1 | 30 | 100 | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 70 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 斗溪村 | 村组道路维修及硬化 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 斗溪村村民委员会 | 斗溪村蛮上组、蛮下组入组公路道路悬空维修、浆砌堡共计150方。 | 6.00 | 6.00 |  | 1 | 60 | 500 | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 71 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 斗溪村 | 村组道路维修及硬化 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 斗溪村村民委员会 | 斗溪村中溪组入组公路道路悬空维修、浆砌堡坎70立方米 | 2.80 | 2.80 |  | 1 | 30 | 100 | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 72 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 晏家村 | 村组道路维修及硬化 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 晏家村村民委员会 | 晏家村组道路维修及硬化（河坝、腊山组）150米 | 9.00 | 9.00 |  | 1 | 46 | 118 | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 73 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 鱼市前锋联合村 | 硬化产业路 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 鱼市前锋联合村村民委员会 | 硬化产业路1.5公里 | 30.00 | 30.00 |  | 1 | 68 | 367 | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 74 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 鱼市前锋联合村 | 杨家寨通组道路维修硬化 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 鱼市前锋联合村村民委员会 | 杨家寨通组道路维修硬化0.15公里 | 3.00 | 3.00 |  | 1 | 42 | 210 | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 75 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 鱼市前锋联合村 | 路基挡土墙修复 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 鱼市前锋联合村村民委员会 | 路基挡土墙修复1处 | 4.00 | 4.00 |  | 1 | 27 | 148 | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 76 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 鱼市前锋联合村 | 路面修复 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 鱼市前锋联合村村民委员会 | 路面修复1处 | 1.50 | 1.50 |  | 1 | 34 | 172 | 通过该项目实施，改善群众出行条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 77 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼市镇 | 光辉村 | 通组道路维修硬化 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 光辉村村民委员会 | 上抱冲至抱木冲通组公路维修硬化1.45公里 | 50.00 | 50.00 |  | 1 | 45 | 300 | 改善群众出行条件，解决交通安全风险隐患。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 78 | 农村道路建设（通村、通户路） | 禾滩镇 | 闪溪村 | 道路硬化 | 新建 | 202504 | 202512 | 闪溪村民委员会 | 硬化道路1公里，宽3米、厚0.15米 | 30 | 30 |  | 1 | 300 | 1520 | 让本村共300户约1520人受益。方便群众生产、生活。 | 带动生产，就业务工 |  |
| 79 | 农村道路建设（通村、通户路） | 禾滩镇 | 姑召村 | 道路维修 | 维修 | 202504 | 202512 | 姑召村民委员会 | 洞坪小学校门口至姑召村上寨组道路维修项目全长6公里，宽4.5米，厚20公分。 | 300 | 150 | 150 | 1 | 602 | 1899 | 方便群众的生产生活以及孩子上学问题。 | 带动生产，就业务工 |  |
| 80 | 农村道路建设（通村、通户路） | 禾滩镇 | 进蚕村 | 村道加宽硬化 | 续建 | 202504 | 202512 | 进蚕村民委员会 | 青山路口到大田道路加宽至4.5米，硬化6公里。 | 120 | 120 |  | 1 | 500 | 1569 | 让本村共500户约1569人受益。方便群众生产、生活。 | 带动生产，就业务工 |  |
| 81 | 农村道路建设（通村、通户路） | 禾滩镇 | 进蚕村 | 地桑组入户道路硬化 | 新建 | 202504 | 202512 | 进蚕村民委员会 | 硬化入户道路1000米，宽1米。 | 10 | 10 |  | 1 | 53 | 196 | 解决53户196人的出行问题 | 带动生产，就业务工 |  |
| 82 | 农村道路建设（通村、通户路） | 禾滩镇 | 洛溪村 | 洛溪村部至坟背长田组至龙塘组盖美山联组道路硬化项目 | 新建 | 202504 | 202512 | 洛溪村民委员会 | 洛溪村部至坟背长田组至龙塘组盖美山联组道路硬化项目全长5.5公里，宽4.5米，厚20公分， | 300 | 300 |  | 1 | 512 | 1512 | 方便群众的生产生活以及孩子上学问题。 | 带动生产，就业务工 |  |
| 83 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 林冲镇 | 大堡村 | 八头河便桥 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 大堡村村民委员会 | 4\*40M | 20.00 | 20.00 |  | 1 | 79 | 303 | 完善拓展村基础设施，让79户受益，解决了出行难的问题 | 就业务工、其他 |  |
| 84 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 林冲镇 | 林冲村 | 林冲湾-春树坳山塘产业路 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 林冲村村民委员会 | 林冲湾-春树坳山塘、林天公路-米寨下组、草坪-塘上组道路硬化4.1公里 | 241.00 | 241.00 |  | 1 | 363 | 1338 | 改善交通条件，方便村民出行，促进产业发展 | 就业务工、其他 |  |
| 85 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 林冲镇 | 唐家村 | 通组路硬化三条（1.兴隆-上洋洞，2.江家凸组-老寨，3.岑塝坡-八斗河坝） | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 唐家村村民委员会 | 1.1.5公里；2.1.5公里；3.2.5公里 | 210.00 | 210.00 |  | 1 | 124 | 499 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 86 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 林冲镇 | 道丁村 | 朝阳组道路硬化 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 道丁村村民委员会 | 1.1公里 | 12.00 | 12.00 |  | 1 | 26 | 103 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 87 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 林冲镇 | 道丁村 | 道丁组堡坎修建 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 道丁村村民委员会 | 道丁组、小簸保堡坎修建400立方米 | 7.00 | 7.00 |  | 1 | 112 | 438 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 88 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 林冲镇 | 高坪村 | 道路硬化 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 高坪村村民委员会 | 小寨、老王山、高洞道路硬化1.8公里 | 72.00 | 72.00 |  | 1 | 69 | 274 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 89 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 林冲 | 地习村 | 组级公路硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 地习村村民委员会 | 大龙寨组道硬化800米 | 30.00 | 30.00 |  | 1 | 337 | 1373 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 90 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 林冲镇 | 地习村 | 产业道路硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 地习村村民委员会 | 从村部路口连接老屋上组产业路硬化2公里。 | 100.00 | 100.00 |  | 1 | 337 | 1374 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 91 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 林冲镇 | 唐家村 | 产业道路硬化 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 唐家村村民委员会 | 田坝-亚用坡2.4公里；杨林寨-门口河坝2.5公里 | 160.00 | 160.00 |  | 1 | 75 | 261 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 92 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 赛容村 | 黄精产业机耕道建设 | 新建 | 202501 | 202502 | 赛容村村民委员会 | 为集中种植黄精场地修建机耕道1000m | 5 | 5 |  | 1 | 310 | 971 | 增加就业岗位10个，增加脱贫人口收入，增加村集体经济收入约1万元/年 | 就业务工、带动生产 |  |
| 93 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 赛容村 | 烤烟种植基地机耕道建设 | 新建 | 202501 | 202502 | 赛容村村民委员会 | 为烤烟种植场地修建机耕道1000米 | 5 | 5 |  | 1 | 310 | 971 | 增加就业岗位10个，增加脱贫人口收入，增加村集体经济收入约1万元/年 | 就业务工、带动生产 |  |
| 94 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 比足村 | 黄精产业道路硬化 | 新建 | 2025.02 | 2025.12 | 比足村村民委员会 | 竹团到禾勾磨规模黄精基地产业道路硬化2000米 | 80 | 80 |  | 1 | 564 | 1910 | 竹团到禾勾磨规模黄精基地产业道路硬化 | 就业务工、带动生产 |  |
| 95 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 马宗 | 老寨、塘坳两组机耕道硬化工程 | 新建 | 2025.04 | 2025.10 | 凉伞镇人民政府 | 2200米机耕道硬化 | 79.2 | 79.2 |  | 1 | 65 | 280 | 提高半机械化耕作能力，改善村民生产和耕作运输条件。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 96 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 马宗 | 老哨组机耕道硬化工程 | 新建 | 2025.04 | 2025.10 | 凉伞镇人民政府 | 800米机耕道硬化 | 28.8 | 28.8 |  | 1 | 35 | 160 | 提高半机械化耕作能力，改善村民生产和耕作运输条件。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 97 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 马宗 | 马宗、坪磨两组机耕道硬化工程 | 新建 | 2025.04 | 2025.10 | 凉伞镇人民政府 | 2000米机耕道硬化 | 72 | 72 |  | 1 | 55 | 240 | 提高半机械化耕作能力，改善村民生产和耕作运输条件。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 98 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 美老 | 吊桥修缮 | 维修 | 2025.04 | 2025.10 | 凉伞镇人民政府 | 维修猿猴山组吊桥1座70米 | 4 | 2 | 2 | 1 | 95 | 652 | 解决群众安全出行及 | 就业务工、带动生产 |  |
| 99 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 茶坪 | 产业路 | 新建 | 2025.1 | 2025.06 | 凉伞镇人民政府 | 半坡组1000米 | 45 | 45 |  | 1 | 40 | 120 | 方便村民生产运输及生活出行 | 就业务工、带动生产 |  |
| 100 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凉伞镇 | 万家 | 机耕道硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 万家、偏洞产业联创烤烟基地机耕道3000米 | 10 | 10 |  | 1 | 423 | 1377 | 方便群众生产通行 | 就业务工、带动生产 |  |
| 101 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 贡溪镇 | 上田村 | 交寨产业路硬化 | 新建 | 2025.01 | 2025.05 | 上田村 | 交寨至直让水库养猪场道路硬化宽3.2米、长800米、厚0.15米 | 24.00 | 24.00 |  | 1 | 38 | 120 | 解决货物运输 | 带动生产、就业务工 |  |
| 102 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 红星村 | 沿河机耕道维修 | 续建 | 2025.1 | 2025.12 | 红星村村民委员会 | 沿河毁坏坍塌机耕道维修30米 | 10 | 10 |  | 1 | 271 | 994 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 103 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 伞寨村 | 观光产业路建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 伞寨村村民委员会 | 东风村至坪地村产业路建设道路安全护栏500米 | 10 | 10 |  | 1 | 337 | 1377 | 巩固防患安全措施 | 带动生产、就业务工 |  |
| 104 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 磨溪村 | 八崩组机耕道硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 磨溪村村民委员会 | 八崩组机耕道硬化，长540米，宽3米 | 12 | 12 |  | 1 | 58 | 167 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 105 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 磨溪村 | 磨寨组牛尾巴机耕道硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 磨溪村村民委员会 | 磨寨组牛尾巴机耕道硬化长650米，宽3米 | 15 | 15 |  | 1 | 72 | 240 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 106 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 扶罗村 | 龙塘组机耕道硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 扶罗村村民委员会 | 龙塘组机耕道硬化，长500米，宽3米 | 13 | 13 |  | 1 | 102 | 450 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 107 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 扶罗村 | 街上组机耕道硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 扶罗村村民委员会 | 街上组机耕道硬化，长410米，宽3米 | 11 | 11 |  | 1 | 78 | 310 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 108 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 新寨村 | 机耕道路硬化 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 新寨村村民委员会 | 新修朝阳组机耕道450米，其力坝机耕道1650米，天王坝机耕道1570米，黄兰组机耕道1900米，桐木机耕道450米。 | 35 | 35 |  | 1 | 189 | 688 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 109 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 晃州镇 | 新民村 | 生产便道硬化建设 | 续建 | 2025.3 | 2025.12 | 新民村村民委员会 | 生产便道硬化 | 10 | 10 |  | 1 | 512 | 1547 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 110 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 晃州镇 | 高寨村 | 产业路 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 高寨村村民委员会 | 修建产业路5000米 | 10 | 10 |  | 1 | 325 | 1036 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 111 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 晃州镇 | 长乐坪村 | 丁家冲大坡上产业路 | 新建 | 2025.4 | 2025.9 | 长乐坪村村民委员会 | 长500米、宽3.5米、厚20厘米 | 20 | 20 |  | 1 | 50 | 225 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 112 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 晃州镇 | 洞坡村 | 黄精基地道路硬化 | 新建 | 2025.4 | 2025.11 | 洞坡村村民委员会 | 1200米\*3.5米 | 30 | 30 |  | 1 | 120 | 450 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 113 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 晃州镇 | 石马溪村 | 基础设施建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.5 | 石马溪村民委员会 | 1.3公里入组公路、2公里机耕道硬化及配套建设、黄桶坡机耕道新建 | 64 | 64 |  | 1 | 485 | 1419 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 114 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 晃州镇 | 向家地村 | 老岩坡至富家屋场、下坝及通塘坳产业路硬化项目 | 新建 | 2025.4 | 2025.7 | 向家地村民委员会 | 下坝组350米、通塘坳组50米、老岩坡至富家屋场1500米，路面宽4.5米、厚0.2米，需平整凹凸面，局部修建堡坎、完善基本农田设施。 | 42 | 42 |  | 1 | 41 | 124 | 产业发展带动农民增收，受益农户41户124人。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 115 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 晃州镇 | 向家地村 | 弯头组及新田湾至龙源寺道路建设项目 | 新建 | 2025.4 | 2025.7 | 向家地村民委员会 | 弯头组300米入户公路硬化和新田湾至龙源寺1000米产业路段新开挖 | 38 | 38 |  | 1 | 11 | 25 | 改善交通条件，方便村民出行，促进产业发展 | 就业务工、带动生产 |  |
| 116 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 晃州镇 | 新村村 | 机耕道修建 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 新村村村民委员会 | 徐家、六冲口、草坪庙坎上坡修建机耕道1800米 | 20 | 20 |  | 1 | 161 | 615 | 完善拓展农村基础设施 | 带动生产、就业务工 |  |
| 117 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 晃州镇 | 两河口村 | 机耕道维修 | 维修 | 2025.2 | 2025.12 | 两河口村村民委员会 | 长80米、宽1米、高2.5米 | 20 | 20 |  | 1 | 565 | 1787 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产 |  |
| 118 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中寨镇 | 计寨村 | 机耕道建设 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 计寨村村民委员会 | 新建中计、下计组黄精基地机耕道建设长1200米、宽3.5米 | 15 | 15 |  | 1 | 272 | 1062 | 改善群众生产条件 | 带动生产，就业务工 |  |
| 119 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 克寨村 | 横坡下寨低水高调项目 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 克寨村村民委员会 | 挖深井4处，重力抽水，低水高调 | 10 | 10 |  | 1 | 79 | 286 | 改善人畜饮水情况 | 带动生产、就业务工 |  |
| 120 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 扶罗 | 扶罗镇供水系统改造 | 续建 | 2025.1 | 2025.12 | 扶罗镇人民政府 | 弓判村至伞寨村供水系统提质改造，修缮加固 | 80 | 80 |  | 4 | 2000 | 6000 | 改善群众生活条件，落实“‘两不愁三保障’饮水安全” | 带动生产、就业务工 |  |
| 121 | 农村供水保障设施建设 | 贡溪镇 | 甘美村 | 甘美村饮水工程 | 新建 | 2025.03 | 2025.05 | 甘美村 | 孟寨组、老寨组打深井一口、水池一个、维修管网1000米 | 11.00 | 11.00 |  | 1 | 71 | 308 | 改善村民生活条件，提高村民生产生活质量 | 就业务工 |  |
| 122 | 农村供水保障设施建设 | 贡溪镇 | 甘美村 | 甘美村饮水工程 | 新建 | 2025.03 | 2025.05 | 甘美村 | 盘岑组、禾岑组新建入户管网6000米 | 4.00 | 4.00 |  | 1 | 54 | 243 | 改善村民生活条件，提高村民生产生活质量 | 就业务工 |  |
| 123 | 农村供水保障设施建设 | 贡溪镇 | 碧林村 | 农村供水 | 新建 | 2025.03 | 2025.05 | 碧林村 | 打吊井4处每处3万元（老寨组、枇杷组、大田组、徐家组） | 12.00 | 12.00 |  | 1 | 496 | 1562 | 改善村民生活条件，提高村民生产生活质量 | 带动生产、就业务工 |  |
| 124 | 农村供水保障设施建设 | 贡溪镇 | 田家村 | 田家村人饮工程维修项目 | 维修 | 2025.04 | 2025.05 | 田家村 | 对田家水厂和钟家、高寨、铜鼓、枫木、龙井、对门塘供水工程共7个人饮工程的2000米输水管和7蓄水池进行维修。 | 4.00 | 4.00 |  | 1 | 587 | 2025 | 改善村民生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 125 | 农村供水保障设施建设 | 晃州镇 | 丁字坳村 | 人饮工程维修 | 维修 | 2025.1 | 2025.12 | 丁字坳村村民委员会 | 泥冲、炭冲人饮工程维修 | 10 | 10 |  | 1 | 126 | 380 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 126 | 农村供水保障设施建设 | 晃州镇 | 长乐坪村 | 论田张水库进水引水渠道 | 新建 | 2025.4 | 2025.9 | 长乐坪村村民委员会 | 长2000米、宽30厘米、高30厘米 | 20 | 20 |  | 1 | 60 | 260 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 127 | 农村供水保障设施建设 | 凉伞镇 | 偏洞 | 土库组人饮工程新增水源点、偏洞村罗家坡水厂新打机井、黄雷集镇水厂新打机井及小邦沟水源点供水管改造 | 新建、改建 | 2025.07 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 土库组人饮工程新增水源点建设一处（约1万元）、偏洞村罗家坡水厂新打机井一口（约7万元）、黄雷集镇水厂新打机井一口（约7万元）及小邦沟水源点供水管改造5000米50黑色熔接水管（材料费工时费等约11万元） | 26 | 26 |  | 1 | 197 | 1450 | 保障村民及机关单位安全正常用水 | 带动生产、就业务工 |  |
| 128 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 祥冲村 | 自来水管道改造 | 新建 | 202505 | 202510 | 祥冲村民委员会 | 苦竹山组、茶冲组、上么组自来水管道改造 | 4 | 4 |  | 3 | 92 | 290 | 提升村民饮水便利和安全 | 带动生产、就业务工 |  |
| 129 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 降溪村 | 自来水管道改造 | 新建 | 202505 | 202512 | 降溪村民委员会 | 竹田组、大田组、大坪坡组自来水管道改造9000米 | 10 | 10 |  | 1 | 100 | 380 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 130 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 降溪村 | 大坪坡组新增水井 | 新建 | 202505 | 202512 | 降溪村民委员会 | 大坪坡组新增水井1座 | 3 | 3 |  | 1 | 23 | 156 | 改善群众饮用水困难问题 | 带动生产、就业务工 |  |
| 131 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 比足村 | 人饮工程保障设施建设项目 | 新建 | 202505 | 202512 | 比足村村民委员会 | 全村13个饮水工程点维修 | 5 | 5 |  | 1 | 564 | 1910 | 全村13个饮水工程点维修 | 带动生产、就业务工 |  |
| 132 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 半江村 | 梅溪浪新修蓄水池 | 新建 | 202503 | 202504 | 半江村村民委员会 | 梅溪浪新修蓄水池1座 | 4.8 | 4.8 |  | 1 | 30 | 163 | 改善群众生产生活条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 133 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 华南村 | 界溪组人饮 | 新建 | 2025.3 | 2025.5 | 华南村村民委员会 | 打井1口及水池建设1处 | 5.20 | 5.20 |  | 1 | 21 | 96 | 解决群众旱季饮水困难问题 | 带动生产、就业务工 |  |
| 134 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 水管更换增加 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 斗溪村村民委员会 | 全村各组水管更换及增加4000米 | 16.00 | 16.00 |  | 1 | 330 | 800 | 通过该项目实施，保障群众用水 | 带动生产、就业务工 |  |
| 135 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 晏家村 | 晏家村集镇供水工程（水管更换） | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 晏家村村民委员会 | 晏家村集镇供水工程管网维修更换10000米 | 40.00 | 40.00 |  | 1 | 245 | 1120 | 更换损毁严重的水管，解决饮水保障问题 | 带动生产、就业务工 |  |
| 136 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 晏家村 | 禾毫组人饮工程 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 晏家村村民委员会 | 禾毫组人饮工程新建（打井） | 5.00 | 5.00 |  | 1 | 20 | 120 | 新打深井1口，解决旱季老百姓水难问题 | 带动生产、就业务工 |  |
| 137 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 鱼市前锋联合村 | 银龙水务饮水入户工程 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 鱼市前锋联合村村民委员会 | 4个村寨的银龙水务自来水入户 | 80.00 | 80.00 |  | 1 | 90 | 362 | 改善群众饮水条件，保障饮水安全问题 | 带动生产、就业务工 |  |
| 138 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 光辉村 | 饮水工程 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 光辉村村民委员会 | 光辉村东坡组人饮工程新建4000米水管加蓄水池1个 | 8 | 8 |  | 1 | 18 | 86 | 解决一个组因银龙水务饮水压力不够，水管未接通导致的饮水保障问题。 | 带动生产、就业务工 |  |
| 139 | 农村供水保障设施建设 | 新晃县 | 相关行政村 | 农村供水抗旱能力提升 | 改建 | 2025.04 | 2025.12 | 县水利局 | 8处农村供水工程抗旱水源建设 | 50.00 | 50.00 |  | 8 | 200 | 1000 | 提高1000人农村供水保障水平 | 就业务工、其他 |  |
| 140 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 唐家村 | 普子坳打井 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 唐家村村民委员会 | 打深井 | 8.00 | 8.00 |  | 1 | 43 | 130 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 141 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 大堡村 | 斗溪组泵站 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 大堡村村民委员会 | 15KW | 10.00 | 10.00 |  | 1 | 56 | 149 | 改善交通条件，方便村民出行，促进产业发展 | 就业务工、其他 |  |
| 142 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 大堡村 | 石马坪组饮水 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 大堡村村民委员会 | 800M | 2.00 | 2.00 |  | 1 | 66 | 208 | 改善交通条件，方便村民出行，促进产业发展 | 就业务工、其他 |  |
| 143 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 高坪村 | 深井供水建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 高坪村村民委员会 | 小寨、高洞、阿梅赖、中坡田打深井4口 | 20.00 | 20.00 |  | 1 | 120 | 463 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 144 | 其他 | 林冲 | 地习村 | 新修堡坎 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 地习村村民委员会 | 30m\*7m | 20.00 | 20.00 |  | 1 | 337 | 1374 | 方便村民出行，改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 145 | 其他 | 鱼市镇 | 华南村 | 消防路开挖 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 华南村村民委员会 | 梅溪至晒网坡3.31公里\*15万/公里=49.65万 | 49.65 | 49.65 |  | 1 | 256 | 892 | 完善森林防火消防通行条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 146 | 其他 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 机耕道及森林防火通道 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 大坝河村村民委员会 | 建耕道及森林防火通道3.5公里 | 50.00 | 50.00 |  | 1 | 509 | 1970 | 完善森林防火消防通行条件，改善农业生产条件 | 带动生产、就业务工 |  |
| 147 | 其他 | 禾滩镇 | 禾滩村 | 禾滩镇老桥维修加固 | 维修 | 202504 | 202512 | 禾滩镇人民政府 | 禾滩镇老桥长60米宽6.6米加固维修 | 500 | 500 |  | 9 | 4703 | 16014 | 方便农户出行及保障出行安全，带动经济增长及美化乡村。 | 带动生产，就业务工 |  |
| 148 | 其他 | 禾滩镇 | 进蚕村 | 踏水桥建设 | 新建 | 202504 | 202512 | 进蚕村民委员会 | 新建踏水桥一座长30米，宽3.5米。 | 30 | 30 |  | 1 | 126 | 610 | 让本村共500户约1569人受益。方便群众生产、生活。 | 带动生产，就业务工 |  |
| 149 | 其他 | 禾滩镇 | 进蚕村 | 溪沟堤坝建设 | 新建 | 202504 | 202512 | 进蚕村民委员会 | 修建溪沟堤坝800米 | 20 | 20 |  | 1 | 62 | 156 | 保护基本农田100亩 | 带动生产，就业务工 |  |
| 150 | 其他 | 禾滩镇 | 岑贡村 | 鲤鱼组便桥维修 | 维修 | 202504 | 202512 | 岑贡村民委员会 | 便桥维修全60米，宽1.5米。 | 15 | 15 |  | 1 | 63 | 214 | 方便群众出行。 | 带动生产，就业务工 |  |
| 151 | 其他 | 禾滩镇 | 岑贡村 | 河堤加固 | 新建 | 202504 | 202512 | 岑贡村民委员会 | 平溪河岑贡段、洛溪口段、拜溪段河堤加固，全长1000米。 | 80 | 80 |  | 1 | 125 | 401 | 保护基本农田300亩 | 带动生产，就业务工 |  |
| 152 | 其他 | 禾滩镇 | 龙兴村 | 古溪桥修建 | 新建 | 202504 | 202512 | 龙兴村民委员会 | 新建桥一座，长5米宽4.5米。 | 20 | 20 |  | 1 | 452 | 1623 | 方便群众出行。 | 带动生产，就业务工 |  |
| 153 | 其他 | 禾滩镇 | 大晏村 | 踏水桥修建 | 新建 | 202504 | 202512 | 大晏村民委员会 | 天培踏水桥修缮长度20米，宽3.5米。 | 4 | 4 |  | 1 | 56 | 102 | 方便生产，保证生产安全 | 带动生产，就业务工 |  |
|  | **（二）人居环境整治** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1574.7** | **1574.7** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新晃县 | 新晃县 | 农村厕所改（新）建 | 续建 | 2025.01 | 2025.12 | 县农业农村局 | 农村户厕改（新）建800户、公厕4个 | 320 | 320 |  | 137 | 800 | 3200 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 2 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 林冲镇 | 地甫村 | 公共厕所 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 地甫村村民委员会 | 公共厕所修建 | 10.00 | 10.00 |  | 1 | 150 | 576 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 3 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 扶罗镇 | 皂溪村 | 人居环境整治 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 扶罗镇人民政府 | 皂溪小学、云溪村部、上溪组老村部公共厕所3个 | 12 | 12 |  | 1 | 403 | 1127 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 4 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 贡溪镇 | 碧林村 | 改建公共场所1座 | 新建 | 2025.03 | 2025.05 | 碧林村 | 改造公用厕所1座 | 12.00 | 12.00 |  | 1 | 463 | 1752 | 改善村民生活条件，提高村民生产生活质量 | 就业务工 |  |
| 5 | 农村污水治理 | 林冲镇 | 天堂村 | 天堂集镇污水处理厂 | 改扩建 | 2025.1 | 2025.12 | 天堂村村民委员会 | 200㎡厂房修建 | 100.00 | 100.00 |  | 1 | 676 | 2377 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 6 | 农村污水治理 | 林冲镇 | 宋阳村 | 新寨组溪沟修缮 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 宋阳村村民委员会 | 新寨组井湾头溪沟治理，修排水沟，长180米，宽1.5米，高1.2米；卧曼组大井边砌挡墙，防下雨垮破碎泥石，长7米，宽1.2米，高2米； | 5.00 | 5.00 |  | 1 | 256 | 853 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 7 | 农村垃圾治理 | 林冲镇 | 宋阳村 | 垃圾治理项目 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 宋阳村村民委员会 | 4个村民小组的垃圾治理， | 5.00 | 5.00 |  | 1 | 256 | 853 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 8 | 农村污水治理 | 林冲镇 | 唐家村 | 排污设施建设 |  | 2025.1 | 2025.12 | 唐家村村民委员会 | 重阳坪、普子坳、田坝组排污建设2000米 | 30.00 | 30.00 |  | 1 | 99 | 331 | 改善群众生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 9 | 农村污水治理 | 中寨镇 | 中寨居委会 | 坝寨组污水排放管道 | 新建 | 202504 | 202511 | 中寨居委会 | 坝寨组污水排放管道200米 | 7 | 7 |  | 1 | 39 | 171 | 改善人民群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 10 | 农村污水治理 | 中寨镇 | 比足村 | 比足村农村污水治理 | 新建 | 202502 | 202512 | 比足村村民委员会 | 全村15组污水治理 | 20 | 20 |  | 1 | 564 | 1910 | 全村15组污水治理 | 就业务工 |  |
| 11 | 农村污水治理 | 鱼市镇 | 老黄冲村 | 新修排水沟 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 老黄冲村村民委员会 | 新修老黄冲村排水沟700米 | 8.00 | 8.00 |  | 1 | 89 | 321 | 解决生活污水排放问题，提高人居环境质量 | 就业务工 |  |
| 12 | 农村污水治理 | 贡溪镇 | 绍溪村 | 集中收集生活污水，改善污水四处横流问题 | 改造 | 2025.03 | 2025.10 | 绍溪村 | 各团寨污水水渠修建 | 12.00 | 12.00 |  | 1 | 100 | 462 | 改善村民生产生活条件，提高村民生产生活质量 | 带动生产 |  |
| 13 | 农村污水治理 | 晃州镇 | 沙湾村 | 塘湾、桥边组水沟盖板 | 新建 | 2025.3 | 2025.9 | 沙湾村村民委员会 | 长500米、宽3米 | 12 | 12 |  | 1 | 128 | 252 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 14 | 农村垃圾治理 | 晃州镇 | 新民村 | 垃圾堆放点改造建设 | 续建 | 2025.3 | 2025.12 | 新民村村民委员会 | 垃圾堆放点改造建设 | 10 | 10 |  | 1 | 512 | 1547 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 15 | 农村垃圾治理 | 晃州镇 | 洞坡村 | 新建垃圾收纳点 | 新建 | 2025.4 | 2025.11 | 洞坡村村民委员会 | 新建垃圾收纳点2处 | 1 | 1 |  | 1 | 60 | 300 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 16 | 村容村貌提升 | 晃州镇 | 新民村 | 人居环境改造 | 续建 | 2025.3 | 2025.12 | 新民村村民委员会 | 人居环境改造 | 10 | 10 |  | 1 | 512 | 1547 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 17 | 村容村貌提升 | 晃州镇 | 塘洞村 | 人居环境改造 | 续建 | 2025.3 | 2025.12 | 塘洞村村民委员会 | 人居环境改造 | 20 | 20 |  | 1 | 210 | 896 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 18 | 村容村貌提升 | 晃州镇 | 大洞坪村 | 人居环境改质提升 | 改建 | 2025.1 | 2025.9 | 大洞坪村村民委员会 | 16个小组，村容村貌改建，垃圾处理，污水治理 | 20 | 20 |  | 1 | 667 | 2100 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产 |  |
| 19 | 村容村貌提升 | 禾滩镇 | 闪溪村 | 人居环境整治 | 维修 | 202504 | 202512 | 闪溪村民委员会 | 道路清理 | 20 | 20 |  | 1 | 610 | 2391 | 让本村共610户约2391人受益。方便群众生产、生活。 | 就业务工 |  |
| 20 | 村容村貌提升 | 禾滩镇 | 三江村 | 吊桥维修 | 维修 | 202504 | 202512 | 三江村民委员会 | 维修吊桥两座、更换拉绳及桥板。 | 4 | 4 |  | 1 | 38 | 168 | 方便群众出行。 | 就业务工 |  |
| 21 | 村容村貌提升 | 各乡镇 | 各行政村 | 人居环境整治 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县农业农村局 | 全县各行政村人居环境整治提升 | 170 | 170 |  | 137 | 56894 | 203586 | 改善群众居住环境 | 就业务工 |  |
| 22 | 农村垃圾治理 | 新晃县 | 各行政村 | 农村生活垃圾转运体系建设及运营EPCO项目 | 新建 | 2025.3 | 2025.12 | 县城管局 | 各行政村农村生活垃圾转运体系建设及运营EPCO项目 | 721.7 | 721.7 |  | 137 | 58955 | 206345 | 改善群众生活条件 | 就业务工 |  |
| 23 | 村容村貌提升 | 晃州镇 | 塘洞村 | 人居环境改造 | 续建 | 2025.3 | 2025.12 | 县委统战部 | 桥梁维护加固、溪沟整治 | 20 | 20 |  | 1 | 210 | 896 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 24 | 村容村貌提升 | 鱼市镇 | 华南村 | 完善基础设施 | 续建 | 2025.2 | 2025.12 | 县委统战部 | 胡家坳组寨内路面维修及加固 | 25 | 25 |  | 1 | 320 | 1320 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
|  | **（三）农村公共服务** |  |  |  |  |  |  |  |  | **291** | **290** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共照明设施 | 贡溪镇 | 绍溪村 | 八干、普信、上弄、下弄团寨公共照明设施 | 新建 | 2025.03 | 2025.10 | 绍溪村 | 八干、普信、上弄、下弄团寨路灯100盏 | 8.00 | 8.00 |  | 1 | 198 | 867 | 改善村民出行条件，提高村民生产生活质量 | 带动生产 |  |
| 2 | 公共照明设施 | 贡溪镇 | 四路村 | 公共照明设施 | 扩建/维修 | 2025.03 | 2025.05 | 四路村 | 光明、普利、独望、姚家、吉元组60盏路灯亮化 | 9.00 | 9.00 |  | 1 | 200 | 700 | 改善村民出行条件，提高村民生产生活质量 | 带动生产 |  |
| 3 | 公共照明设施 | 凉伞镇 | 冲场 | 公共照明设施 | 新建 | 2025.5 | 2025.7 | 凉伞镇人民政府 | 全村14个组200盏路灯 | 20 | 20 |  | 1 | 210 | 732 | 亮化人居环境，改善群众生产生活 | 就业务工、带动生产 |  |
| 4 | 公共照明设施 | 凉伞镇 | 坪南 | 公共照明设施 | 新建 | 2025.6 | 2025.7 | 凉伞镇人民政府 | 全村9个组新增路灯安装280盏 | 29 | 29 |  | 1 | 330 | 1276 | 亮化人居环境，改善群众生活。 | 就业务工、带动生产 |  |
| 5 | 公共照明设施 | 凉伞镇 | 美老 | 公共照明设施 | 新建 | 2025.6 | 2025.12 | 凉伞镇人民政府 | 全村9个组46盏路灯 | 9 | 8 | 1 | 1 | 85 | 588 | 解决群众安全出行及 | 就业务工、带动生产 |  |
| 6 | 公共照明设施 | 中寨镇 | 祥冲村 | 团寨道路公共照明设施 | 新建 | 202505 | 202510 | 祥冲村民委员会 | 团寨道路公共照明设施60盏 | 6 | 6 |  | 1 | 380 | 1200 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 7 | 公共照明设施 | 中寨镇 | 计寨村 | 上么、下么团寨公共照明设施 | 新建 | 202505 | 202509 | 计寨村村民委员会 | 上么、下么团寨公共照明设施40盏 | 5 | 5 |  | 1 | 272 | 1062 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 8 | 公共照明设施 | 中寨镇 | 比足村 | 村内团寨公共照明设施建设 | 新建 | 202502 | 202512 | 比足村村民委员会 | 全村10个团寨公共照明设施200盏。 | 20 | 20 |  | 1 | 564 | 1910 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 |  |
| 9 | 公共照明设施 | 林冲镇 | 地甫村 | 地甫村公共照明设施建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 地甫村村民委员会 | 公共照明安装60盏 | 12.00 | 12.00 |  | 1 | 150 | 576 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 10 | 公共照明设施 | 林冲镇 | 天堂村 | 天堂村公共照明设施建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 天堂村村民委员会 | 天堂集镇30盏 | 20.00 | 20.00 |  | 1 | 676 | 2377 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 11 | 公共照明设施 | 林冲镇 | 唐家村 | 唐家村公共照明设施建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 唐家村村民委员会 | 杨林寨组、龙家湾组、茶溪组、姚家组、刘家坡组、田坝组、老寨组、江家凸组、云阳寨组公共照明设施建设200盏 | 40.00 | 40.00 |  | 1 | 382 | 1250 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 12 | 公共照明设施 | 林冲镇 | 高坪村 | 高坪村公共照明设施建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 高坪村村民委员会 | 公共照明安装160盏 | 13.00 | 13.00 |  | 1 | 296 | 1096 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
| 13 | 公共照明设施 | 林冲镇 | 地习村 | 地习村公共照明设施建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 地习村村民委员会 | 主干道及入户路路灯900盏 | 100.00 | 100.00 |  | 1 | 337 | 1374 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工、其他 |  |
|  | **四、易地搬迁后扶** |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 各乡镇 | 各安置点 | 易地搬迁后扶配套建设 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 县发改局 | 新建柴棚、管理用房300平方及基础设施维修等 | 100.00 | 100.00 |  | 137 | 785 | 3000 | 改善安置点居住环境 | 就业务工 |  |
|  | **五、巩固三保障成果** |  |  |  |  |  |  |  |  | **490** | **490** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **（一）住房** |  |  |  |  |  |  |  |  | **80** | **80** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村危房改造等农房改造 | 新晃县 | 各乡镇 | 危房改造 | 新建、维修 | 2025.01 | 2025.12 | 县住建局 | 危房改造20户 | 80 | 80 |  | 18 | 20 | 53 | 改善20户居住条件 | 带动生产，就业务工 |  |
|  | **（二）教育** |  |  |  |  |  |  |  |  | **410** | **410** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新晃县 | 新晃县 | 雨露计划 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 县农业农村局 | 完成中高职职业教育补助2700人次 | 410 | 410 |  | 137 | 2700 | 2700 | 为2700人次脱贫人口提供中高职职业教育补助，提高脱贫人口素质 | 带动生产，就业务工 |  |