





晃农组发〔2026〕5号

[bookmark: _GoBack]中共新晃侗族自治县委农村工作领导小组
关于下达2026年度中央第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目计划的通知

各项目实施单位：
根据湖南省财政厅《关于提前下达2026年度中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预〔2025〕316号）文件要求，结合我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际，经县委农村工作领导小组研究，现就2026年度中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划及有关事项通知如下：
一、资金规模及项目安排
此次下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金共3687万元。其中生产发展2367.6万元，就业项目648万元，乡村建设行动311.4万元，巩固三保障成果360万元。
二、全面推行公开公示制度
衔接推进乡村振兴补助资金项目的公告、公示内容应包括投资规模、资金来源、资金用途、受益对象、实施单位（个人）、补助标准、审批程序、政府采购、招投标、实施期限及项目完成情况等，公告、公示时间不少于10个工作日，同时公布项目监督单位及监督电话、通讯地址或者电子邮箱，并由公示主体保存相关影像资料备查。
三、规范项目实施
各项目实施单位要严格执行《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金及脱贫县涉农整合资金项目管理操作指南》相关规定，认真组织项目的实施、验收、报账，规范资金的管理及使用，确保专款专用，抓紧项目施工进度。

附件：2026年中央第一批财政衔接资金项目计划明细表
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附件
2026年中央第一批财政衔接资金项目计划明细表
	序号
	项目类别
	乡
	村
	项目名称
	建设性质
	时间进度
	责任单位
	建设内容及规模
	资金规模和筹资方式
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	
	
	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	
	
	项目预算总投资
（万元）
	其中
	受益村数（个）
	受益户数（户）
	受益人口数（人）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	财政资金
（万元）
	其他资金
（万元）
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	3687
	3687
	
	
	
	
	
	
	

	
	一、生产发展
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）生产项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	1480
	1480
	
	
	
	
	
	
	

	1
	种植业基地
	新晃县
	新晃县
	榨菜种植及加工
	新建
	2026.3
	2026.12
	县农业农村局
	11个乡镇发展榨菜种植及加工
	330
	330
	
	20
	1825
	5850
	发展村集体经济，增加群众收入
	就业务工
收益分红
土地流转
	

	2
	种植业基地
	新晃县
	新晃县
	产业奖补
	新建
	2026.3
	2026.12
	县农业农村局
	对全县发展种养殖业的帮扶对象给予奖补
	800
	800
	
	50
	670
	2130
	激励低收入人群发展产业、增加收入
	带动生产
	

	3
	扶贫车间（特色手工基地）建设
	凉伞镇
	凉伞村
	帮扶车间
	新建
	2026.3
	2026.12
	凉伞镇人民政府
	标准化生产车间及配套设施
	130
	130
	
	1
	150
	450
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
收益分红
	

	4
	扶贫车间（特色手工基地）建设
	新晃县
	新晃县
	帮扶车间
	续建
	2026.3
	2026.12
	县人社局
	帮扶车间稳岗补贴
	60
	60
	
	
	300
	300
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
收益分红
	

	5
	休闲农业与乡村旅游
	鱼市镇
	老黄冲村
	旅游基础设施建设
	新建
	2026.3
	2026.12
	鱼市镇人民政府
	老黄冲村农旅融合基础设施建设
	80
	80
	
	1
	200
	800
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
收益分红
	

	6
	种植业基地
	步头降苗族乡
	天雷村
	天雷林场林下种植
	新建
	2026.3
	2026.12
	县林业局
	黄精、淫羊藿种植100亩
	60
	60
	
	1
	180
	540
	发展村集体经济，增加群众收入
	带动生产
就业务工
土地流转
	欠发达国有林场巩固提升

	7
	种植业基地
	新晃县
	新晃县
	流动供销
	新建续建
	2026.3
	2026.12
	县供销社
	供销产业链建设
	20
	20
	
	6
	300
	450
	增加群众收入
	产业带动
	

	
	（二）加工流通项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	497
	497
	
	
	
	
	
	
	

	1
	产地初加工和精深加工
	波洲镇
	波洲镇
	粮食精深加工建设
	新建
	2026.3
	2026.12
	波洲镇人民政府
	粮食精深加工车间及配套设施
	200
	200
	
	1
	500
	1500
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
收益分红
	

	2
	市场建设和农村物流
	波洲镇
	波洲村
	农贸市场建设
	新建
	2026.3
	2026.12
	波洲镇人民政府
	农贸市场维修、改造
	48
	48
	
	1
	580
	1590
	增加群众收入
	务工就业
带动生产
收益分红
	

	3
	市场建设和农村物流
	晃州镇
	晃州村
	冷链仓储建设
	新建
	2026.3
	2026.12
	晃州镇人民政府
	冷链仓储物流、建设
	49
	49
	
	1
	600
	1800
	增加群众收入
	务工就业
带动生产
收益分红
	

	4
	市场建设和农村物流
	晃州镇
	长乐坪村
	冷链仓储物流、建设
	新建
	2026.3
	2026.12
	晃州镇人民政府
	冷链仓储物流、建设
	200
	200
	
	1
	1000
	3000
	增加群众收入
	务工就业
带动生产
收益分红
	

	
	（三）配套基础设施项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	310.6
	310.6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	小型农田水利设施建设
	晃州镇
	胜利村、长乐坪村、高寨村等
	农田水利设施
	新建
	2026.3
	2026.12
	晃州镇人民政府
	水渠新建、维修1350米
	16
	16
	
	3
	165
	660
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	2
	小型农田水利设施建设
	凉伞镇
	桂岱村、桓胆村、子成村、美岩村、花园村、台洞村、八江口村、美老村、万家村、黄雷村等
	农田水利设施
	新建
	2026.3
	2026.12
	凉伞镇人民政府
	水渠新建、维修5600米
	66.8
	66.8
	
	9
	950
	2700
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	3
	小型农田水利设施建设
	扶罗镇
	皂溪村、圭界村、竹树村、红星村、扶罗村等
	农田水利设施
	新建
	2026.3
	2026.12
	扶罗镇人民政府
	水渠新建、维修3900米
	46
	46
	
	5
	450
	1240
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	4
	小型农田水利设施建设
	林冲镇
	唐家村、地习村、道丁村、地甫村、天堂村、宋阳村、大堡村等
	农田水利设施
	新建
	2026.3
	2026.12
	林冲镇人民政府
	水渠新建、维修1700米
	19.3
	19.3
	
	8
	67
	219
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	5
	小型农田水利设施建设
	鱼市镇
	晏家村等
	农田水利设施
	新建
	2026.3
	2026.12
	鱼市镇人民政府
	水渠新建900米
	10
	10
	
	1
	150
	900
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	6
	小型农田水利设施建设
	禾滩镇
	岑贡村等
	农田水利设施
	新建
	2026.3
	2026.12
	禾滩镇人民政府
	水渠新建2500米
	30
	30
	
	1
	180
	540
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	7
	小型农田水利设施建设
	贡溪镇
	绍溪村、碧林村、上田村等
	农田水利设施
	新建
	2026.3
	2026.12
	贡溪镇人民政府
	水渠新建、维修3000米
	31.5
	31.5
	
	2
	360
	780
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	8
	小型农田水利设施建设
	波洲镇
	洞坪村等
	农田水利设施
	新建
	2026.3
	2026.12
	波洲镇人民政府
	水渠新建、维修400米
	3
	3
	
	1
	105
	486
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	9
	小型农田水利设施建设
	中寨镇
	计寨村、半江村、祥冲村、头家村、上公道村、大寨村、地堡村、降溪村、比足村、赛容村、中寨居委会等
	农田水利设施
	新建
	2026.3
	2026.12
	中寨镇人民政府
	水渠新建、维修2800米
	41.5
	41.5
	
	11
	300
	900
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	10
	小型农田水利设施建设
	米贝乡
	米贝村、团结村、烂泥村、碧李桥村、阿界村、富家冲村等
	农田水利设施
	新建
	2026.3
	2026.12
	米贝乡人民政府
	水渠新建、维修1550米
	18.5
	18.5
	
	6
	364
	1274
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	11
	小型农田水利设施建设
	步头降苗族乡
	双溪村、黄阳村、新江村、天雷村等
	农田水利设施
	新建
	2026.3
	2026.12
	步头降苗族乡人民政府
	水渠新建、维修2500米
	28
	28
	
	4
	320
	950
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	
	（五）金融保险配套项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	80
	
	
	
	
	
	
	

	1
	小额贷款贴息
	新晃县
	新晃县
	帮扶对象小额信贷
	续建
	2026.3
	2026.12
	县农业农村局
	帮扶对象信贷贴息
	80
	80
	
	137
	200
	200
	为200户脱贫人口提供信贷贴息，帮助发展产业，促进增收
	带动生产
	

	
	二、就业项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（五）公益性
岗位
	
	
	
	
	
	
	
	
	648
	648
	
	
	
	
	
	
	

	1
	公益性岗位
	新晃县
	新晃县
	开发公益岗
	新建
	2026.3
	2026.12
	县农业农村局
	开发帮扶对象公益性岗位900人
	648
	648
	
	137
	648
	1944
	帮助每户创收7200元/人/年
	就业务工
带动生产
	

	
	三、乡村建设行动
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）农村基础设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	311.4
	311.4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	产业路、资源路、旅游路
	晃州镇
	新民村、胜利村、洞坡村、长乐坪村等
	水稻种植基地
	新建
	2026.3
	2026.12
	晃州镇人民政府
	产业路建设5100米
	48
	48
	
	4
	195
	920
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	2
	产业路、资源路、旅游路
	凉伞镇
	桓胆村、子成村、凉伞村、桂林溪村、八江口村、绞寿村、美老村、凳寨村、万家村、偏洞村等
	水稻种植基地
	新建
	2026.3
	2026.12
	凉伞镇人民政府
	产业路建设2300米
	21.4
	21.4
	
	10
	500
	2000
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	3
	产业路、资源路、旅游路
	扶罗镇
	皂溪村等
	水稻种植基地
	新建
	2026.3
	2026.12
	扶罗镇人民政府
	产业路建设430米
	4
	4
	
	1
	80
	265
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	4
	产业路、资源路、旅游路
	林冲镇
	高坪村、唐家村、地习村、道丁村、地甫村、天堂村等
	水稻种植基地
	新建
	2026.3
	2026.12
	林冲镇人民政府
	产业路建设3200米
	30
	30
	
	6
	127
	411
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	5
	产业路、资源路、旅游路
	鱼市镇
	团溪村、华南村、斗溪村、大坝河村等
	水稻种植基地
	新建
	2026.3
	2026.12
	鱼市镇人民政府
	产业路建设3400米
	32
	32
	
	4
	210
	690
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	6
	产业路、资源路、旅游路
	禾滩镇
	岑贡村、闪溪村、进蚕村等
	水稻种植基地
	新建
	2026.3
	2026.12
	禾滩镇人民政府
	产业路建设1100米
	10
	10
	
	3
	190
	500
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	7
	产业路、资源路、旅游路
	贡溪镇
	田家村、碧林村、上田村等
	水稻种植基地
	新建
	2026.3
	2026.12
	贡溪镇人民政府
	产业路建设3300米
	31.5
	31.5
	
	2
	175
	450
	增加群众收入
	带动生产、就业务工
	

	8
	产业路、资源路、旅游路
	波洲镇
	长塘坪村、柳寨村江口村、坳背村、炉冲村等
	水稻种植基地
	新建
	2026.3
	2026.12
	波洲镇人民政府
	产业路建设5000米
	27
	27
	
	5
	491
	2783
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	9
	产业路、资源路、旅游路
	中寨镇
	计寨村、祥冲村、头家村、上公道村、大寨村、地堡村、降溪村、比足村、赛容村等
	水稻种植基地
	新建
	2026.3
	2026.12
	中寨镇人民政府
	产业路建设7500米
	61.5
	61.5
	
	9
	580
	1650
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	10
	产业路、资源路、旅游路
	米贝乡
	米贝村、碧朗村、团结村、烂泥村、碧李桥村、练溪村、富家冲村等
	水稻种植基地
	新建
	2026.3
	2026.12
	米贝乡人民政府
	产业路建设4700米
	44
	44
	
	7
	413
	1395
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	11
	产业路、资源路、旅游路
	步头降苗族乡
	黄阳村等
	水稻种植基地
	新建
	2026.3
	2026.12
	步头降苗族乡人民政府
	产业路建设500米
	2
	2
	
	1
	50
	200
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
	

	
	五、巩固三保障成果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	360
	360
	
	
	
	
	
	
	

	1
	享受“雨露计划”职业教育补助
	新晃县
	新晃县
	雨露计划
	新建
	2025.01
	2025.12
	县农业农村局
	完成中高职职业教育补助2400人次
	360
	360
	
	137
	2400
	2400
	为2400人次帮扶对象提供中高职职业教育补助，提高脱贫人口素质
	带动生产
就业务工
	



— 3 —
























中共新晃侗族自治县委农村工作领导             2026年4月16日印发
