晃农组发〔2026〕8号

中共新晃侗族自治县委农村工作领导小组

关于下达2026年度第二、四、五批省级财政

常态化帮扶资金项目计划的通知

各项目实施单位：

根据湖南省财政厅《关于下达2026年第二批省级财政常态化帮扶资金的通知》（湘财预〔2026〕101号）、《关于下达2026年第四批省级财政常态化帮扶资金的通知》（湘财预〔2026〕167号）、《关于下达2026年第五批省级财政常态化帮扶资金的通知》（湘财预〔2026〕188号）文件要求，结合我县常态化帮扶工作实际，经县委农村工作领导小组研究，现就2026年度第二、四、五批省级常态化帮扶资金项目计划及有关事项通知如下：

一、资金规模及项目安排

此次下达省级财政常态化帮扶资金共3597万元。其中生产发展2073万元，就业项目100万元，乡村建设行动1424万元。

二、全面推行公开公示制度

常态化帮扶资金项目的公告、公示内容应包括投资规模、资金来源、资金用途、受益对象、实施单位（个人）、补助标准、审批程序、政府采购、招投标、实施期限及项目完成情况等，公告、公示时间不少于10个工作日，同时公布项目监督单位及监督电话、通讯地址或者电子邮箱，并由公示主体保存相关影像资料备查。

三、规范项目实施

各项目实施单位要严格执行《中央财政常态化帮扶资金管理办法》规定，认真组织项目的实施、验收、报账，规范资金的管理及使用，确保专款专用，抓紧项目施工进度。

附件：1. 2026年省级财政第二批常态化帮扶资金项目计划明细表

2. 2026年省级财政第四批常态化帮扶资金项目计划明细表

3. 2026年省级财政第五批常态化帮扶资金项目计划明细表

中共新晃侗族自治县委农村工作领导小组

2026年8月20日

附件1

2026年省级财政第二批常态化帮扶资金项目计划明细表

| 序号 | 项目类别 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及 规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2556 | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1628 | 1628 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）种植养殖基地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 种养殖业基地 | 林冲镇 | 唐家村 | 农作物种植 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 蔬菜种植、油菜种植70亩，榨菜种植100亩 | 20 | 20 |  | 1 | 113 | 351 | 增加村集体经济收入、带动村民致富。 | 带动生产 务工就业 |  |
| 2 | 养殖业基地 | 贡溪镇 | 甘美村 | 贡溪鸡保种养殖 | 新建 | 2026.5 | 2026.10 | 贡溪镇人民政府 | 种鸡购置200羽，养殖场地建设 | 22 | 22 |  | 1 | 50 | 200 | 增加群众和村集体收入 | 就业务工 带动生产 |  |
|  | （二）加工流通项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产地粗加工和精深加工 | 鱼市镇 | 前锋联合村 | 龙脑樟初加工 | 新建 | 2026.6 | 2026.10 | 产业开发区管理委员会、晃源集团 | 龙脑樟加工生产线建设 | 100 | 100 |  | 1 | 140 | 495 | 增加村集体经济收入、带动村民致富。 | 带动生产 务工就业 |  |
|  | （三）配套设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1426 | 1426 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产业园 | 禾滩镇 林冲镇 晃州镇 波洲镇 鱼市镇 | 洛溪村、地习村、柏树林村、洞坡村、胜利村、暮山坪村、老黄冲村等 | 省级现代农业产业园 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 县农业农村局 | 黄牛养殖基地建设、黄牛屠宰基地建设、市场营销体系建设、黄精种植示范基地建设、黄精深加工。 | 1000 | 1000 |  | 7 | 1038 | 3633 | 增加村集体经济收入、带动村民致富。 | 资产租赁 就业务工 土地流转 技术培训 订单收购 配套服务 |  |
| 2 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 坝万村 | 水渠维修 | 维修 | 2026.6 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 水渠维修2500米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 250 | 750 | 增加群众收入 | 就业务工 带动生产 |  |
| 3 | 小型农田水利设施建设 | 禾滩镇 | 禾滩村 | 水渠维修 | 维修 | 2026.6 | 2026.12 | 禾滩镇人民政府 | 水渠维修3200米 | 10 | 10 |  | 1 | 120 | 350 | 增加群众收入 | 就业务工 带动生产 |  |
| 4 | 小型农田水利设施建设 | 贡溪镇 | 田家村、碧林村等村 | 水渠维修 | 维修 | 2026.6 | 2026.12 | 贡溪镇人民政府 | 水渠、排水沟维修3460米 | 4 | 4 |  | 3 | 200 | 600 | 增加群众收入 | 就业务工 带动生产 |  |
| 5 | 小型农田水利设施建设 | 贡溪镇 | 绍溪村 | 河堤维修 | 维修 | 2026.6 | 2026.12 | 贡溪镇人民政府 | 河堤维修加固、加高460米 | 20 | 20 |  | 1 | 150 | 500 | 增加群众收入 | 就业务工 带动生产 |  |
| 6 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 高铁新村 | 南桥湾山塘度汛隐患整治工程 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 左右岸面板各10米，塘底清淤防渗 | 5 | 5 |  | 1 | 25 | 90 | 新增蓄水能力0.024万立方米 | 就业务工 带动生产 |  |
| 7 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 高铁新村 | 榜上山塘度汛隐患整治工程 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 坝体及岸坡整形，内坝坡面板，坝顶整形碎石，消力池和底涵 | 5 | 5 |  | 1 | 48 | 171 | 新增蓄水能力0.2万立方米 | 就业务工 带动生产 |  |
| 8 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 木铎溪村 | 桂竹湾山塘度汛隐患整治工程 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 损坏六棱块拆除重建，坝顶整修，底涵封堵、新建虹吸放水管 | 20 | 20 |  | 1 | 110 | 385 | 新增蓄水能力3.1万立方米 | 就业务工 带动生产 |  |
| 9 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 洞坡村 | 四清山塘度汛隐患整治工程 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 县水利局 | 边坡整修、铺土工布防渗 | 20 | 20 |  | 1 | 170 | 592 | 新增蓄水能力3.1万立方米 | 就业务工 带动生产 |  |
| 10 | 小型农田水利设施建设 | 波洲镇 | 波洲村 | 大洞坡山塘度汛隐患整治工程 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 清淤、损坏六棱块拆除重建，原底涵封堵、顶管新建底涵，外坝坡修整 | 20 | 20 |  | 1 | 70 | 243 | 新增蓄水能力2.1万立方米 | 就业务工 带动生产 |  |
| 11 | 小型农田水利设施建设 | 贡溪镇 | 上田村 | 直让山塘度汛隐患整治工程 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 贡溪镇人民政府 | 新建底涵、外坝坡整形、排水棱体 | 20 | 20 |  | 1 | 45 | 158 | 新增蓄水能力1.2万立方米 | 就业务工 带动生产 |  |
| 12 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 万家村 | 万家山塘度汛隐患整治工程 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 面板、护栏、卧管及消力池 | 10 | 10 |  | 1 | 30 | 105 | 新增蓄水能力0.5万立方米 | 就业务工 带动生产 |  |
| 13 | 小型农田水利设施建设 | 米贝乡 | 碧李桥村 | 桐木寨山塘度汛隐患整治工程 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 米贝乡人民政府 | 清淤、拆除重建面板、底涵、溢洪道，外坝坡修整 | 5 | 5 |  | 1 | 10 | 33 | 新增蓄水能力0.1万立方米 | 就业务工 带动生产 |  |
| 14 | 小型农田水利设施建设 | 鱼市镇 | 岩山村 | 牛角湾山塘度汛隐患整治工程 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 六棱块拆除重建及新建、坝体帷幕灌浆、坝顶路面硬化及栏杆 | 20 | 20 |  | 1 | 50 | 172 | 新增蓄水能力1.1万立方米 | 就业务工 带动生产 |  |
| 15 | 小型农田水利设施建设 | 步头降乡 | 新江村 | 马颈坳山塘度汛隐患整治工程 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 步头降乡人民政府 | 坝体右岸面板拆除重建，岸坡整形、铺膜防渗 | 5 | 5 |  | 1 | 20 | 72 | 新增蓄水能力0.32万立方米 | 就业务工 带动生产 |  |
| 16 | 小型农田水利设施建设 | 晃州镇 | 晃州村 | 黄家垅山塘整治工程 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 新晃县水利局 | 新建泵站1座，整修排水、放水设施，山塘清淤 | 40 | 40 |  | 1 | 25 | 88 | 新增蓄水能力0.3万立方米 | 就业务工 带动生产 |  |
| 17 | 小型农田水利设施建设 | 禾滩镇 | 有关行政村 | 水渠新建、维修 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 禾滩镇人民政府 | 小型农业水利设施新建、维修 | 20 | 20 |  | 5 | 240 | 680 | 改善生产条件 | 就业务工 带动生产 |  |
| 18 | 小型农田水利设施建设 | 波洲镇 | 有关行政村 | 水渠新建、维修 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 波州镇人民政府 | 小型农业水利设施新建、维修 | 45 | 45 |  | 4 | 178 | 556 | 改善生产条件 | 就业务工 带动生产 |  |
| 19 | 小型农田水利设施建设 | 步头降乡 | 有关行政村 | 水渠新建、维修 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 步头降乡人民政府 | 小型农业水利设施新建、维修 | 40 | 40 |  | 4 | 108 | 337 | 改善生产条件 | 就业务工 带动生产 |  |
| 20 | 小型农田水利设施建设 | 凉伞镇 | 有关行政村 | 水渠新建、维修 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 小型农业水利设施新建、维修 | 45 | 45 |  | 6 | 258 | 1100 | 改善生产条件 | 就业务工 带动生产 |  |
| 21 | 小型农田水利设施建设 | 贡溪镇 | 有关行政村 | 水渠新建、维修 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 贡溪镇人民政府 | 小型农业水利设施新建、维修 | 30 | 30 |  | 4 | 463 | 1569 | 改善生产条件 | 就业务工 带动生产 |  |
| 22 | 小型农田水利设施建设 | 中寨镇 | 有关行政村 | 水渠新建、维修 | 改扩建 | 2026.6 | 2026.12 | 中寨镇人民政府 | 小型农业水利设施新建、维修 | 20 | 20 |  | 4 | 215 | 850 | 改善生产条件 | 就业务工 带动生产 |  |
| 23 | 小型农田水利设施建设 | 林冲镇 | 唐家村 | 水渠修建 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 水渠修建（Q30）1000米 | 14 | 14 |  | 1 | 26 | 97 | 提升粮食生产专业化、机械化水平，保障粮食安全。 | 就业务工 其他 |  |
|  | （四）金融保险配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新型经营主体贷款贴息 | 新晃县 | 新晃县 | 新型经营主体贷款贴息 | 续建 | 2026.6 | 2026.12 | 县农业农村局 | 完成符合申报要求并通过省里复核的新型经营主体贷款贴息发放。 | 60 | 60 |  | 137 | 34 | 100 | 为新型经营主体提供贷款贴息、带动产业发展。 | 带动生产 就业务工 |  |
|  | 二、就业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）交通费补助 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外出务工补助 | 新晃县 | 新晃县 | 外出务工补助 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 县农业农村局 | 帮扶对象省内县外务工交通补助 | 100 | 100 |  | 137 | 5000 | 5000 | 增加群众收入 | 就业务工 |  |
|  | 三、乡村建设行动 |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 | 828 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）农村基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 | 828 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产业路、资源路、旅游路 | 贡溪镇 | 上田村 | 水稻种植基地 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 贡溪镇人民政府 | 维修硬化机耕道、产业路1500米 | 10 | 10 |  | 1 | 150 | 300 | 改善生产条件 | 带动生产 就业务工 |  |
| 2 | 产业路、资源路、旅游路 | 凉伞镇 | 黄雷村 | 水稻种植基地 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 产业路建设 | 10 | 10 |  | 1 | 120 | 350 | 改善生产条件 | 带动生产 就业务工 |  |
| 3 | 产业路、资源路、旅游路 | 禾滩镇 | 岑贡村 | 生猪养殖基地 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 禾滩镇人民政府 | 产业路建设 | 48 | 48 |  | 1 | 110 | 320 | 改善生产条件 | 带动生产 就业务工 |  |
| 4 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 波洲镇 | 波洲村 | 产业路建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 新建1公里硬化产业路 | 28 | 28 |  | 1 | 120 | 460 | 改善生产条件 | 就业务工 带动生产 |  |
| 5 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 新寨村 | 产业路建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 交寨组400米产业路扩宽 | 20 | 20 |  | 1 | 60 | 300 | 改善生产条件 | 就业务工 带动生产 |  |
| 6 | 产业路、资源路、旅游路 | 禾滩镇 | 洛溪村 | 产业路建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 禾滩镇人民政府 | 坟背组、黄家组4500米产业路修缮加固 | 10 | 10 |  | 1 | 65 | 200 | 改善生产条件 | 就业务工 带动生产 |  |
| 7 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 禾滩镇 林冲镇 晃州镇 | 桐木村、禾滩村、林冲村、大桥溪村 | 农村供水保障六大专项行动整治工程 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 县水利局 | 解决季节性缺水问题新建水源工程6处；老旧管网更新改造20公里；解决农村供水水质问题新建过滤池1座 | 96 | 96 |  | 5 | 950 | 4297 | 提升供水保障能力 | 其他 |  |
| 8 | 农村人居环境整治 | 晃州镇 | 两河口村 | 2026年度省级和美乡村建设重点村（两河口村）项目 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 道路硬化共230平方米、安全防护堡坎135米、矮墙改造322米、垃圾收集桶8个、3个垃圾收集站点改造、安全防护栏杆755米、人饮水井改造1座、太阳能路灯40盏等。 | 100 | 100 |  | 1 | 165 | 550 | 改善人居环境 | 就业务工 |  |
| 9 | 农村人居环境整治 | 晃州镇 | 高铁新村 | 2026年度省级和美乡村建设重点村（高铁新村）项目 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 入组道路提质改造共4500平方米、安全护栏560米、多功能晒谷坪460平方米、和美场地500平方米、太阳能路灯60盏、绿化培植3000平方米等。 | 100 | 100 |  | 1 | 164 | 612 | 改善人居环境 | 就业务工 |  |
| 10 | 农村人居环境整治 | 波洲镇 | 波洲村 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 集中团寨路灯安装 | 30 | 30 |  | 1 | 125 | 438 | 改善人居环境，方便群众出行 | 就业务工 |  |
| 11 | 农村人居环境整治 | 扶罗镇 | 桐木村 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 集中团寨路灯安装 | 10 | 10 |  | 1 | 167 | 585 | 改善人居环境，方便群众出行 | 就业务工 |  |
| 12 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 机耕道建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 修建机耕道1000米，堡坎300米 | 35 | 35 |  | 1 | 305 | 950 | 解决群众生产困难 | 带动生产 就业务工 |  |
| 13 | 村容村貌提升 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 新建排水沟建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 修建机耕道1000米，堡坎300米 | 25 | 25 |  | 1 | 165 | 395 | 解决群众生产困难 | 带动生产 就业务工 |  |
| 14 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 波洲镇 | 暮山坪村 | 田垄头主干道道路硬化 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 修建机耕道1000米，堡坎300米 | 40 | 40 |  | 1 | 65 | 195 | 解决群众出行及生产困难 | 带动生产 就业务工 |  |
| 15 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 扶罗镇 | 坪地村 | 通组公路硬化工程 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 硬化南蛇组至交龙组1600米通组公路 | 56 | 56 |  | 1 | 176 | 684 | 通过项目实施，改善生产生活条件。 | 带动生产 就业务工 其他 |  |
| 16 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 扶罗镇 | 坪地村 | 么油组黄牛养殖基地配套工程 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 新建长15米便民桥1座，并硬化产业路350米。 | 44 | 44 |  | 1 | 55 | 211 | 通过项目实施，改善生产生活条件。 | 带动生产 就业务工 其他 |  |
| 17 | 公共照明设施 | 林冲镇 | 唐家村 | 公共照明设施 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 集中团寨安装公共照明路灯 | 5 | 5 |  | 1 | 26 | 97 | 便利群众生产生活 | 就业务工 其他 |  |
| 18 | 村容村貌提升 | 林冲镇 | 唐家村 | 人居环境整治 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 团寨污水排放整治、组级道路硬化等 | 49.6 | 49.6 |  | 1 | 145 | 490 | 改善农村居民的生活环境，提高农村居民的居住条件和生活品质。 | 就业务工 其他 |  |
| 19 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 林冲镇 | 唐家村 | 产业路维修 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 加工厂产业路桥梁加宽，江家凸至老寨1.5公里产业路维修，两座生产便民桥 | 11.4 | 11.4 |  | 1 | 98 | 369 | 改善农村居民的生活环境，保障群众出行安全。 | 就业务工 其他 |  |
| 20 | 农村道路建设（通村、通户路） | 晃州镇 | 长乐坪村 | 320国道至自塘溪提质改造 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 320国道至自塘溪道路建设，宽4.5米长约2公里 | 50 | 50 |  | 1 | 100 | 400 | 完善村基础设施，解决村民交通安全问题。 | 带动生产 其他 |  |
| 21 | 农村道路建设（通村、通户路） | 晃州镇 | 长乐坪村 | 㵲水河休闲步道及和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 舞水河村道建设，宽4.5米长约2公里 | 40 | 40 |  | 1 | 200 | 800 | 完善村基础设施，建设美丽乡村。 | 其他 |  |
| 22 | 公共照明设施 | 晃州镇 | 长乐坪村 | 路灯安装 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 村组路段太阳能路灯安装约100盏 | 10 | 10 |  | 1 | 380 | 1000 | 完善村基础设施，解决村民交通安全问题，建设美丽乡村。 | 带动生产 其他 |  |

附件2

2026年省级财政第四批常态化帮扶资金项目计划明细表

| 序号 | 项目类别 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及 规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 | 747 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）种植业基地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 种植业基地 | 扶罗镇、凉伞镇、禾滩镇、林冲镇 米贝乡 | 岑贡村、万家村、桐木村、炼溪村、地习村 | 高质量庭院经济到户种养项目 | 新建 | 2026.5 | 2026.10 | 县农业农村局 | 发展贡溪鸡养殖、榨菜种植 | 100 | 100 |  | 5 | 486 | 1351 | 增加农村居民收入，提高农村居民的生活品质。 | 就业务工 |  |
| 2 | 种植业基地 | 扶罗镇 | 圭界村、桐木村、竹树村、伞寨村、红星村 | 稻菜轮作种植基地建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 稻菜轮作种植基地设备购置 | 50 | 50 |  | 5 | 250 | 1000 | 增加群众收入 | 带动生产 就业务工 资产租赁 |  |
|  | （二）金融保险配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新型经营主体贷款贴息 | 新晃县 | 新晃县 | 新型经营主体贷款贴息 | 续建 | 2026.6 | 2026.12 | 县农业农村局 | 完成符合申报要求并通过省里复核的新型经营主体贷款贴息发放。 | 1 | 1 |  | 5 | 45 | 135 | 为新型经营主体提供贷款贴息、带动产业发展。 | 带动生产 就业务工 |  |
|  | 二、乡村建设行动 |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 | 563 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）农村基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 | 563 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他 | 扶罗镇 | 有关行政村 | 自建桥梁安全隐患排查整治 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 自建桥梁修缮加固 | 18.25 | 18.25 |  | 14 | 450 | 2300 | 方便群众出行，整改安全隐患 | 就业务工 |  |
| 2 | 其他 | 波洲镇 | 有关行政村 | 自建桥梁安全隐患排查整治 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 自建桥梁修缮加固 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 95 | 250 | 方便群众出行，整改安全隐患 | 就业务工 |  |
| 3 | 其他 | 鱼市镇 | 有关行政村 | 自建桥梁安全隐患排查整治 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 自建桥梁修缮加固 | 5.25 | 5.25 |  | 4 | 515 | 1500 | 方便群众出行，整改安全隐患 | 就业务工 |  |
| 4 | 其他 | 晃州镇 | 石马溪村 | 村组道路加宽 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 路面加宽1.5米 | 4 | 4 |  | 1 | 30 | 150 | 方便群众出行 | 就业务工 带动生产 |  |
| 5 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 米贝乡 | 碧李桥村 | 产业路建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 米贝乡人民政府 | 新建2.5公里砂石产业路 | 15 | 15 |  | 1 | 130 | 530 | 方便群众出行 | 就业务工 带动生产 |  |
| 6 | 农村人居环境整治 | 贡溪镇 | 四路村 | 省级和美乡村建设 | 续建 | 2026.6 | 2026.12 | 贡溪镇人民政府 | 省级和美乡村建设 | 100 | 100 |  | 1 | 164 | 612 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 7 | 农村人居环境整治 | 波洲镇 | 长塘坪村 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升 | 20 | 20 |  | 1 | 158 | 554 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 8 | 农村人居环境整治 | 扶罗镇 | 磨溪村 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升 | 30 | 30 |  | 1 | 139 | 495 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 9 | 农村人居环境整治 | 凉伞镇 | 坝万村 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升 | 20 | 20 |  | 1 | 89 | 280 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 10 | 农村人居环境整治 | 凉伞镇 | 花园村 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升 | 20 | 20 |  | 1 | 68 | 240 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 11 | 农村人居环境整治 | 中寨镇 | 祥冲村 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 中寨镇人民政府 | 综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升 | 20 | 20 |  | 1 | 54 | 184 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 12 | 农村人居环境整治 | 中寨镇 | 中寨居委会 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 中寨镇人民政府 | 集镇综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升 | 100 | 100 |  | 1 | 189 | 680 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 13 | 农村人居环境整治 | 鱼市镇 | 光辉村 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升 | 20 | 20 |  | 1 | 57 | 192 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 14 | 农村人居环境整治 | 林冲镇 | 天堂村 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升 | 20 | 20 |  | 1 | 67 | 201 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 15 | 农村人居环境整治 | 禾滩镇 | 岑贡村 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 禾滩镇人民政府 | 综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升 | 20 | 20 |  | 1 | 49 | 162 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 16 | 农村人居环境整治 | 米贝乡 | 碧李桥村 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 米贝乡人民政府 | 综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升 | 20 | 20 |  | 1 | 59 | 172 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 17 | 农村人居环境整治 | 步头降乡 | 步头降村 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 步头降乡人民政府 | 综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升 | 20 | 20 |  | 1 | 79 | 218 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 18 | 农村人居环境整治 | 贡溪镇 | 上田村 | 和美乡村建设 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 贡溪镇人民政府 | 综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升 | 20 | 20 |  | 1 | 66 | 194 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 19 | 农村人居环境整治 | 晃州镇 | 大洞坪村 | 人居环境改造 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 团寨生活垃圾治理，污水排放整治 | 30 | 30 |  | 1 | 150 | 500 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 20 | 农村人居环境整治 | 晃州镇 | 晃州村、日光村、长滩村等行政村 | 人居环境改造 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 开展农村人居环境整治提升行动，治理农村生活垃圾 | 29 | 29 |  | 3 | 400 | 1300 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 21 | 农村人居环境整治 | 晃州镇 | 民生村、石坞溪村、杨家桥村、沙湾村、胜利村、柏树林村、大桥溪村、水洞村等行政村 | 人居环境改造 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 晃州镇人民政府 | 团寨内梳理式微改造，提升村容村貌 | 31 | 31 |  | 8 | 500 | 1800 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
|  | 八、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其它 | 新晃县 | 有关行政村 | 秸秆综合利用 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 县农业农村局 | 秸秆综合利用 | 33 | 33 |  | 37 | 1772 | 5402 | 改善群众生产生活条件 | 就业务工 带动生产 其他 |  |

附件3

2026年省级财政第五批常态化帮扶资金项目计划明细表

| 序号 | 项目类别 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 | 294 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、生产发展 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 种植业基地 | 波洲镇 | 江口村 | 长塘坪 2026年度集体经济项目 | 续建 | 2026.08 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 草莓种植 | 50 | 50 |  | 1 | 84 | 210 | 增加群众和村集体经济增收 | 就业务工 带动生产 产销对接 |  |
|  | 二、乡村建设行动 |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）农村基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小型农业水利设施 | 波洲镇 | 坳背村 | 波洲镇2026年山塘清淤维修工程 | 改扩建 | 2026.08 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 清淤维修山塘2座 | 4 | 4 |  | 1 | 36 | 126 | 新增蓄水能力2090方 | 就业务工 |  |
| 2 | 小型农业水利设施 | 步头降乡 | 黄阳村、双溪村 | 步头降乡2026年山塘清淤维修工程 | 改扩建 | 2026.08 | 2026.12 | 步头降乡人民政府 | 清淤维修山塘2座 | 4 | 4 |  | 2 | 28 | 98 | 新增蓄水能力5000方 | 就业务工 |  |
| 3 | 小型农业水利设施 | 扶罗镇 | 桐木村、克寨村、枫木村、弓判村 | 扶罗镇2026年山塘清淤维修工程 | 改扩建 | 2026.08 | 2026.12 | 扶罗镇人民政府 | 清淤维修山塘7座 | 14 | 14 |  | 4 | 77 | 271 | 新增蓄水能力3600方 | 就业务工 |  |
| 4 | 小型农业水利设施 | 贡溪镇 | 上田村、甘美村、四路村 | 贡溪镇2026年山塘清淤维修工程 | 改扩建 | 2026.08 | 2026.12 | 贡溪镇人民政府 | 清淤维修山塘4座 | 8 | 8 |  | 3 | 44 | 156 | 新增蓄水能力6100方 | 就业务工 带动生产 |  |
| 5 | 小型农业水利设施 | 凉伞镇 | 凳寨村、凉伞村 | 凉伞镇2026年山塘清淤维修工程 | 改扩建 | 2026.08 | 2026.12 | 凉伞镇人民政府 | 清淤维修山塘7座 | 14 | 14 |  | 4 | 81 | 285 | 新增蓄水能力8600方 | 就业务工 带动生产 |  |
| 6 | 小型农业水利设施 | 林冲镇 | 大堡村、地甫村 | 林冲镇2026年山塘清淤维修工程 | 改扩建 | 2026.08 | 2026.12 | 林冲镇人民政府 | 清淤维修山塘4座 | 8 | 8 |  | 3 | 46 | 173 | 新增蓄水能力4500方 | 就业务工 带动生产 |  |
| 7 | 小型农业水利设施 | 中寨镇 | 大寨村 | 中寨镇2026年山塘清淤维修工程 | 改扩建 | 2026.08 | 2026.12 | 中寨镇人民政府 | 清淤维修山塘2座 | 4 | 4 |  | 1 | 38 | 133 | 新增蓄水能力8000方 | 就业务工 带动生产 |  |
| 8 | 小型农业水利设施 | 米贝乡 | 富家冲村 | 米贝乡2026年山塘清淤维修工程 | 改扩建 | 2026.08 | 2026.12 | 米贝乡人民政府 | 清淤维修山塘1座 | 2 | 2 |  | 1 | 13 | 43 | 新增蓄水能力8000方 | 就业务工 带动生产 |  |
| 9 | 小型农业水利设施 | 鱼市镇 | 鱼市前锋联合村 | 鱼市镇2026年山塘清淤维修工程 | 改扩建 | 2026.08 | 2026.12 | 鱼市镇人民政府 | 清淤维修山塘1座 | 2 | 2 |  | 1 | 14 | 41 | 新增蓄水能力3000方 | 就业务工 带动生产 其他 |  |
| 10 | 小型农业水利设施 | 全县 | 有关行政村 | 新晃县2026年中梗阻渠道 | 改扩建 | 2026.08 | 2026.11 | 县水利局 | 维修和改造渠道10公里 | 120 | 120 | 0 | 14 | 466 | 1631 | 恢复和改善灌溉面积699亩 | 就业务工 带动生产 |  |
| 11 | 小型农田水利设施 | 中寨镇 | 中寨社区 | 中寨镇拦河坝建设项目 | 新建 | 2026.9 | 2026.12 | 中寨镇人民政府 | 修建鱼鳞坝长31米、宽2米、高2米 | 39 | 39 | 0 | 1 | 328 | 1265 | 改善生产生活条件，促进村集体经济发展，创造就业岗位 | 带动生产 就业务工 |  |
|  | （二）人居环境整治 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 村容村貌提升 | 波洲镇 | 江口村 | 江口村桂花岛和美村寨村容村貌建设项目 | 新建 | 2026.7 | 2026.12 | 波洲镇人民政府 | 在江口村桂花岛景区沿河建设亲水平台露台，配套防护栏杆、防滑铺装等设施，完善景区功能，助力和美村寨建设。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 202 | 588 | 完善基础设施，优化沿河景区风貌，增强旅游体验感。 | 就业务工 带动生产 |  |

中共新晃侗族自治县委农村工作领导             2026年8月19日印发