





晃农组发〔2026〕8号

中共新晃侗族自治县委农村工作领导小组
关于下达2026年度第二、四、五批省级财政
常态化帮扶资金项目计划的通知

各项目实施单位：
根据湖南省财政厅《关于下达2026年第二批省级财政常态化帮扶资金的通知》（湘财预〔2026〕101号）、《关于下达2026年第四批省级财政常态化帮扶资金的通知》（湘财预〔2026〕167号）、《关于下达2026年第五批省级财政常态化帮扶资金的通知》（湘财预〔2026〕188号）文件要求，结合我县常态化帮扶工作实际，经县委农村工作领导小组研究，现就2026年度第二、四、五批省级常态化帮扶资金项目计划及有关事项通知如下：
一、资金规模及项目安排
此次下达省级财政常态化帮扶资金共3597万元。其中生产发展2073万元，就业项目100万元，乡村建设行动1424万元。
二、全面推行公开公示制度
常态化帮扶资金项目的公告、公示内容应包括投资规模、资金来源、资金用途、受益对象、实施单位（个人）、补助标准、审批程序、政府采购、招投标、实施期限及项目完成情况等，公告、公示时间不少于10个工作日，同时公布项目监督单位及监督电话、通讯地址或者电子邮箱，并由公示主体保存相关影像资料备查。
三、规范项目实施
各项目实施单位要严格执行《中央财政常态化帮扶资金管理办法》规定，认真组织项目的实施、验收、报账，规范资金的管理及使用，确保专款专用，抓紧项目施工进度。

附件：1. 2026年省级财政第二批常态化帮扶资金项目计划明细表
2. 2026年省级财政第四批常态化帮扶资金项目计划明细表
3. 2026年省级财政第五批常态化帮扶资金项目计划明细表
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附件1
2026年省级财政第二批常态化帮扶资金项目计划明细表
	序号
	项目类别
	乡镇
	村
	项目名称
	建设性质
	时间进度
	责任单位
	建设内容及
规模
	资金规模和筹资方式
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	
	
	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	
	
	项目预算总投资（万元）
	其中
	受益村数（个）
	受益户数（户）
	受益人口数（人）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	财政资金（万元）
	其他资金（万元）
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2556
	2556
	
	
	
	
	
	
	

	
	一、产业发展
	
	
	
	
	
	
	
	
	1628
	1628
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）种植养殖基地
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	42
	
	
	
	
	
	
	

	1
	种养殖业基地
	林冲镇
	唐家村
	农作物种植
	新建
	2026.6
	2026.12
	林冲镇人民政府
	蔬菜种植、油菜种植70亩，榨菜种植100亩
	20
	20
	
	1
	113
	351
	增加村集体经济收入、带动村民致富。
	带动生产
务工就业
	

	2
	养殖业基地
	贡溪镇
	甘美村
	贡溪鸡保种养殖
	新建
	2026.5
	2026.10
	贡溪镇人民政府
	种鸡购置200羽，养殖场地建设
	22
	22
	
	1
	50
	200
	增加群众和村集体收入
	就业务工
带动生产
	

	
	（二）加工流通项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	1
	产地粗加工和精深加工
	鱼市镇
	前锋联合村
	龙脑樟初加工
	新建
	2026.6
	2026.10
	产业开发区管理委员会、晃源集团
	龙脑樟加工生产线建设
	100
	100
	
	1
	140
	495
	增加村集体经济收入、带动村民致富。
	带动生产
务工就业
	

	
	（三）配套设施建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	1426
	1426
	
	
	
	
	
	
	

	1
	产业园
	禾滩镇
林冲镇
晃州镇
波洲镇
鱼市镇
	洛溪村、地习村、柏树林村、洞坡村、胜利村、暮山坪村、老黄冲村等
	省级现代农业产业园
	新建
	2026.6
	2026.12
	县农业农村局
	黄牛养殖基地建设、黄牛屠宰基地建设、市场营销体系建设、黄精种植示范基地建设、黄精深加工。
	1000
	1000
	
	7
	1038
	3633
	增加村集体经济收入、带动村民致富。
	资产租赁
就业务工
土地流转
技术培训
订单收购
配套服务
	

	2
	小型农田水利设施建设
	凉伞镇
	坝万村
	水渠维修
	维修
	2026.6
	2026.12
	凉伞镇人民政府
	水渠维修2500米
	8
	8
	0
	1
	250
	750
	增加群众收入
	就业务工
带动生产
	

	3
	小型农田水利设施建设
	禾滩镇
	禾滩村
	水渠维修
	维修
	2026.6
	2026.12
	禾滩镇人民政府
	水渠维修3200米
	10
	10
	
	1
	120
	350
	增加群众收入
	就业务工
带动生产
	

	4
	小型农田水利设施建设
	贡溪镇
	田家村、碧林村等村
	水渠维修
	维修
	2026.6
	2026.12
	贡溪镇人民政府
	水渠、排水沟维修3460米
	4
	4
	
	3
	200
	600
	增加群众收入
	就业务工
带动生产
	

	5
	小型农田水利设施建设
	贡溪镇
	绍溪村
	河堤维修
	维修
	2026.6
	2026.12
	贡溪镇人民政府
	河堤维修加固、加高460米
	20
	20
	
	1
	150
	500
	增加群众收入
	就业务工
带动生产
	

	6
	小型农田水利设施建设
	晃州镇
	高铁新村
	南桥湾山塘度汛隐患整治工程
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	左右岸面板各10米，塘底清淤防渗
	5
	5
	
	1
	25
	90
	新增蓄水能力0.024万立方米
	就业务工
带动生产
	

	7
	小型农田水利设施建设
	晃州镇
	高铁新村
	榜上山塘度汛隐患整治工程
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	坝体及岸坡整形，内坝坡面板，坝顶整形碎石，消力池和底涵
	5
	5
	
	1
	48
	171
	新增蓄水能力0.2万立方米
	就业务工
带动生产
	

	8
	小型农田水利设施建设
	晃州镇
	木铎溪村
	桂竹湾山塘度汛隐患整治工程
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	损坏六棱块拆除重建，坝顶整修，底涵封堵、新建虹吸放水管
	20
	20
	
	1
	110
	385
	新增蓄水能力3.1万立方米
	就业务工
带动生产
	

	9
	小型农田水利设施建设
	晃州镇
	洞坡村
	四清山塘度汛隐患整治工程
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	县水利局
	边坡整修、铺土工布防渗
	20
	20
	
	1
	170
	592
	新增蓄水能力3.1万立方米
	就业务工
带动生产
	

	10
	小型农田水利设施建设
	波洲镇
	波洲村
	大洞坡山塘度汛隐患整治工程
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	波洲镇人民政府
	清淤、损坏六棱块拆除重建，原底涵封堵、顶管新建底涵，外坝坡修整
	20
	20
	
	1
	70
	243
	新增蓄水能力2.1万立方米
	就业务工
带动生产
	

	11
	小型农田水利设施建设
	贡溪镇
	上田村
	直让山塘度汛隐患整治工程
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	贡溪镇人民政府
	新建底涵、外坝坡整形、排水棱体
	20
	20
	
	1
	45
	158
	新增蓄水能力1.2万立方米
	就业务工
带动生产
	

	12
	小型农田水利设施建设
	凉伞镇
	万家村
	万家山塘度汛隐患整治工程
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	凉伞镇人民政府
	面板、护栏、卧管及消力池
	10
	10
	
	1
	30
	105
	新增蓄水能力0.5万立方米
	就业务工
带动生产
	

	13
	小型农田水利设施建设
	米贝乡
	碧李桥村
	桐木寨山塘度汛隐患整治工程
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	米贝乡人民政府
	清淤、拆除重建面板、底涵、溢洪道，外坝坡修整
	5
	5
	
	1
	10
	33
	新增蓄水能力0.1万立方米
	就业务工
带动生产
	

	14
	小型农田水利设施建设
	鱼市镇
	岩山村
	牛角湾山塘度汛隐患整治工程
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	鱼市镇人民政府
	六棱块拆除重建及新建、坝体帷幕灌浆、坝顶路面硬化及栏杆
	20
	20
	
	1
	50
	172
	新增蓄水能力1.1万立方米
	就业务工
带动生产
	

	15
	小型农田水利设施建设
	步头降乡
	新江村
	马颈坳山塘度汛隐患整治工程
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	步头降乡人民政府
	坝体右岸面板拆除重建，岸坡整形、铺膜防渗
	5
	5
	
	1
	20
	72
	新增蓄水能力0.32万立方米
	就业务工
带动生产
	

	16
	小型农田水利设施建设
	晃州镇
	晃州村
	黄家垅山塘整治工程
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	新晃县水利局
	新建泵站1座，整修排水、放水设施，山塘清淤
	40
	40
	
	1
	25
	88
	新增蓄水能力0.3万立方米
	就业务工
带动生产
	

	17
	小型农田水利设施建设
	禾滩镇
	有关行政村
	水渠新建、维修
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	禾滩镇人民政府
	小型农业水利设施新建、维修
	20
	20
	
	5
	240
	680
	改善生产条件
	就业务工
带动生产
	

	18
	小型农田水利设施建设
	波洲镇
	有关行政村
	水渠新建、维修
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	波州镇人民政府
	小型农业水利设施新建、维修
	45
	45
	
	4
	178
	556
	改善生产条件
	就业务工
带动生产
	

	19
	小型农田水利设施建设
	步头降乡
	有关行政村
	水渠新建、维修
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	步头降乡人民政府
	小型农业水利设施新建、维修
	40
	40
	
	4
	108
	337
	改善生产条件
	就业务工
带动生产
	

	20
	小型农田水利设施建设
	凉伞镇
	有关行政村
	水渠新建、维修
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	凉伞镇人民政府
	小型农业水利设施新建、维修
	45
	45
	
	6
	258
	1100
	改善生产条件
	就业务工
带动生产
	

	21
	小型农田水利设施建设
	贡溪镇
	有关行政村
	水渠新建、维修
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	贡溪镇人民政府
	小型农业水利设施新建、维修
	30
	30
	
	4
	463
	1569
	改善生产条件
	就业务工
带动生产
	

	22
	小型农田水利设施建设
	中寨镇
	有关行政村
	水渠新建、维修
	改扩建
	2026.6
	2026.12
	中寨镇人民政府
	小型农业水利设施新建、维修
	20
	20
	
	4
	215
	850
	改善生产条件
	就业务工
带动生产
	

	23
	小型农田水利设施建设
	林冲镇
	唐家村
	水渠修建
	新建
	2026.6
	2026.12
	林冲镇人民政府
	水渠修建（Q30）1000米
	14
	14
	
	1
	26
	97
	提升粮食生产专业化、机械化水平，保障粮食安全。
	就业务工
其他
	

	
	（四）金融保险配套项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	1
	新型经营主体贷款贴息
	新晃县
	新晃县
	新型经营主体贷款贴息
	续建
	2026.6
	2026.12
	县农业农村局
	完成符合申报要求并通过省里复核的新型经营主体贷款贴息发放。
	60
	60
	
	137
	34
	100
	为新型经营主体提供贷款贴息、带动产业发展。
	带动生产
就业务工
	

	
	二、就业项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）交通费补助
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	1
	外出务工补助
	新晃县
	新晃县
	外出务工补助
	新建
	2026.6
	2026.12
	县农业农村局
	帮扶对象省内县外务工交通补助
	100
	100
	
	137
	5000
	5000
	增加群众收入
	就业务工
	

	
	三、乡村建设行动
	
	
	
	
	
	
	
	
	828
	828
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）农村基础设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	828
	828
	
	
	
	
	
	
	

	1
	产业路、资源路、旅游路
	贡溪镇
	上田村
	水稻种植基地
	新建
	2026.6
	2026.12
	贡溪镇人民政府
	维修硬化机耕道、产业路1500米
	10
	10
	
	1
	150
	300
	改善生产条件
	带动生产
就业务工
	

	2
	产业路、资源路、旅游路
	凉伞镇
	黄雷村
	水稻种植基地
	新建
	2026.6
	2026.12
	凉伞镇人民政府
	产业路建设
	10
	10
	
	1
	120
	350
	改善生产条件
	带动生产
就业务工
	

	3
	产业路、资源路、旅游路
	禾滩镇
	岑贡村
	生猪养殖基地
	新建
	2026.6
	2026.12
	禾滩镇人民政府
	产业路建设
	48
	48
	
	1
	110
	320
	改善生产条件
	带动生产
就业务工
	

	4
	产业路、资源路、旅游路建设
	波洲镇
	波洲村
	产业路建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	波洲镇人民政府
	新建1公里硬化产业路
	28
	28
	
	1
	120
	460
	改善生产条件
	就业务工
带动生产
	

	5
	产业路、资源路、旅游路建设
	扶罗镇
	新寨村
	产业路建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	扶罗镇人民政府
	交寨组400米产业路扩宽
	20
	20
	
	1
	60
	300
	改善生产条件
	就业务工
带动生产
	

	6
	产业路、资源路、旅游路
	禾滩镇
	洛溪村
	产业路建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	禾滩镇人民政府
	坟背组、黄家组4500米产业路修缮加固
	10
	10
	
	1
	65
	200
	改善生产条件
	就业务工
带动生产
	

	7
	农村供水保障设施建设
	扶罗镇
禾滩镇
林冲镇
晃州镇
	桐木村、禾滩村、林冲村、大桥溪村
	农村供水保障六大专项行动整治工程
	新建
	2026.6
	2026.12
	县水利局
	解决季节性缺水问题新建水源工程6处；老旧管网更新改造20公里；解决农村供水水质问题新建过滤池1座
	96
	96
	
	5
	950
	4297
	提升供水保障能力
	其他
	

	8
	农村人居环境整治
	晃州镇
	两河口村
	2026年度省级和美乡村建设重点村（两河口村）项目
	新建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	道路硬化共230平方米、安全防护堡坎135米、矮墙改造322米、垃圾收集桶8个、3个垃圾收集站点改造、安全防护栏杆755米、人饮水井改造1座、太阳能路灯40盏等。
	100
	100
	
	1
	165
	550
	改善人居环境
	就业务工
	

	9
	农村人居环境整治
	晃州镇
	高铁新村
	2026年度省级和美乡村建设重点村（高铁新村）项目
	新建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	入组道路提质改造共4500平方米、安全护栏560米、多功能晒谷坪460平方米、和美场地500平方米、太阳能路灯60盏、绿化培植3000平方米等。
	100
	100
	
	1
	164
	612
	改善人居环境
	就业务工
	

	10
	农村人居环境整治
	波洲镇
	波洲村
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	波洲镇人民政府
	集中团寨路灯安装
	30
	30
	
	1
	125
	438
	改善人居环境，方便群众出行
	就业务工
	

	11
	农村人居环境整治
	扶罗镇
	桐木村
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	扶罗镇人民政府
	集中团寨路灯安装
	10
	10
	
	1
	167
	585
	改善人居环境，方便群众出行
	就业务工
	

	12
	产业路、资源路、旅游路建设
	波洲镇
	暮山坪村
	机耕道建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	波洲镇人民政府
	修建机耕道1000米，堡坎300米
	35
	35
	
	1
	305
	950
	解决群众生产困难
	带动生产
就业务工
	

	13
	村容村貌提升
	波洲镇
	暮山坪村
	新建排水沟建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	波洲镇人民政府
	修建机耕道1000米，堡坎300米
	25
	25
	
	1
	165
	395
	解决群众生产困难
	带动生产
就业务工
	

	14
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	波洲镇
	暮山坪村
	田垄头主干道道路硬化
	新建
	2026.6
	2026.12
	波洲镇人民政府
	修建机耕道1000米，堡坎300米
	40
	40
	
	1
	65
	195
	解决群众出行及生产困难
	带动生产
就业务工
	

	15
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	扶罗镇
	坪地村
	通组公路硬化工程
	新建
	2026.6
	2026.12
	扶罗镇人民政府
	硬化南蛇组至交龙组1600米通组公路
	56
	56
	
	1
	176
	684
	通过项目实施，改善生产生活条件。
	带动生产
就业务工
其他
	

	16
	产业路、资源路、旅游路建设
	扶罗镇
	坪地村
	么油组黄牛养殖基地配套工程
	新建
	2026.6
	2026.12
	扶罗镇人民政府
	新建长15米便民桥1座，并硬化产业路350米。
	44
	44
	
	1
	55
	211
	通过项目实施，改善生产生活条件。
	带动生产
就业务工
其他
	

	17
	公共照明设施
	林冲镇
	唐家村
	公共照明设施
	新建
	2026.6
	2026.12
	林冲镇人民政府
	集中团寨安装公共照明路灯
	5
	5
	
	1
	26
	97
	便利群众生产生活
	就业务工
其他
	

	18
	村容村貌提升
	林冲镇
	唐家村
	人居环境整治
	新建
	2026.6
	2026.12
	林冲镇人民政府
	团寨污水排放整治、组级道路硬化等
	49.6
	49.6
	
	1
	145
	490
	改善农村居民的生活环境，提高农村居民的居住条件和生活品质。
	就业务工
其他
	

	19
	产业路、资源路、旅游路建设
	林冲镇
	唐家村
	产业路维修
	新建
	2026.6
	2026.12
	林冲镇人民政府
	加工厂产业路桥梁加宽，江家凸至老寨1.5公里产业路维修，两座生产便民桥
	11.4
	11.4
	
	1
	98
	369
	改善农村居民的生活环境，保障群众出行安全。
	就业务工
其他
	

	20
	农村道路建设（通村、通户路）
	晃州镇
	长乐坪村
	320国道至自塘溪提质改造
	新建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	320国道至自塘溪道路建设，宽4.5米长约2公里
	50
	50
	
	1
	100
	400
	完善村基础设施，解决村民交通安全问题。
	带动生产
其他
	

	21
	农村道路建设（通村、通户路）
	晃州镇
	长乐坪村
	㵲水河休闲步道及和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	舞水河村道建设，宽4.5米长约2公里
	40
	40
	
	1
	200
	800
	完善村基础设施，建设美丽乡村。
	其他
	

	22
	公共照明设施
	晃州镇
	长乐坪村
	路灯安装
	新建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	村组路段太阳能路灯安装约100盏
	10
	10
	
	1
	380
	1000
	完善村基础设施，解决村民交通安全问题，建设美丽乡村。
	带动生产
其他
	




附件2
2026年省级财政第四批常态化帮扶资金项目计划明细表
	序号
	项目类别
	乡镇
	村
	项目名称
	建设性质
	时间进度
	责任单位
	建设内容及
规模
	资金规模和筹资方式
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	
	
	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	
	
	项目预算总投资（万元）
	其中
	受益村数（个）
	受益户数（户）
	受益人口数（人）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	财政资金（万元）
	其他资金（万元）
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	747
	747
	
	
	
	
	
	
	

	
	一、产业发展
	
	
	
	
	
	
	
	
	151
	151
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）种植业基地
	
	
	
	
	
	
	
	
	150
	150
	
	
	
	
	
	
	

	1
	种植业基地
	扶罗镇、凉伞镇、禾滩镇、林冲镇
米贝乡
	岑贡村、万家村、桐木村、炼溪村、地习村
	高质量庭院经济到户种养项目
	新建
	2026.5
	2026.10
	县农业农村局
	发展贡溪鸡养殖、榨菜种植
	100
	100
	
	5
	486
	1351
	增加农村居民收入，提高农村居民的生活品质。
	就业务工
	

	2
	种植业基地
	扶罗镇
	圭界村、桐木村、竹树村、伞寨村、红星村
	稻菜轮作种植基地建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	扶罗镇人民政府
	稻菜轮作种植基地设备购置
	50
	50
	
	5
	250
	1000
	增加群众收入
	带动生产
就业务工
资产租赁
	

	
	（二）金融保险配套项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	新型经营主体贷款贴息
	新晃县
	新晃县
	新型经营主体贷款贴息
	续建
	2026.6
	2026.12
	县农业农村局
	完成符合申报要求并通过省里复核的新型经营主体贷款贴息发放。
	1
	1
	
	5
	45
	135
	为新型经营主体提供贷款贴息、带动产业发展。
	带动生产
就业务工
	

	
	二、乡村建设行动
	
	
	
	
	
	
	
	
	563
	563
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）农村基础设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	563
	563
	
	
	
	
	
	
	

	1
	其他
	扶罗镇
	有关行政村
	自建桥梁安全隐患排查整治
	新建
	2026.6
	2026.12
	扶罗镇人民政府
	自建桥梁修缮加固
	18.25
	18.25
	
	14
	450
	2300
	方便群众出行，整改安全隐患
	就业务工
	

	2
	其他
	波洲镇
	有关行政村
	自建桥梁安全隐患排查整治
	新建
	2026.6
	2026.12
	波洲镇人民政府
	自建桥梁修缮加固
	0.5
	0.5
	
	1
	95
	250
	方便群众出行，整改安全隐患
	就业务工
	

	3
	其他
	鱼市镇
	有关行政村
	自建桥梁安全隐患排查整治
	新建
	2026.6
	2026.12
	鱼市镇人民政府
	自建桥梁修缮加固
	5.25
	5.25
	
	4
	515
	1500
	方便群众出行，整改安全隐患
	就业务工
	

	4
	其他
	晃州镇
	石马溪村
	村组道路加宽
	新建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	路面加宽1.5米
	4
	4
	
	1
	30
	150
	方便群众出行
	就业务工
带动生产
	

	5
	产业路、资源路、旅游路建设
	米贝乡
	碧李桥村
	产业路建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	米贝乡人民政府
	新建2.5公里砂石产业路
	15
	15
	
	1
	130
	530
	方便群众出行
	就业务工
带动生产
	

	6
	农村人居环境整治
	贡溪镇
	四路村
	省级和美乡村建设
	续建
	2026.6
	2026.12
	贡溪镇人民政府
	省级和美乡村建设
	100
	100
	
	1
	164
	612
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	7
	农村人居环境整治
	波洲镇
	长塘坪村
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	波洲镇人民政府
	综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升
	20
	20
	
	1
	158
	554
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	8
	农村人居环境整治
	扶罗镇
	磨溪村
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	扶罗镇人民政府
	综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升
	30
	30
	
	1
	139
	495
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	9
	农村人居环境整治
	凉伞镇
	坝万村
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	凉伞镇人民政府
	综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升
	20
	20
	
	1
	89
	280
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	10
	农村人居环境整治
	凉伞镇
	花园村
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	凉伞镇人民政府
	综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升
	20
	20
	
	1
	68
	240
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	11
	农村人居环境整治
	中寨镇
	祥冲村
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	中寨镇人民政府
	综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升
	20
	20
	
	1
	54
	184
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	12
	农村人居环境整治
	中寨镇
	中寨居委会
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	中寨镇人民政府
	集镇综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升
	100
	100
	
	1
	189
	680
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	13
	农村人居环境整治
	鱼市镇
	光辉村
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	鱼市镇人民政府
	综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升
	20
	20
	
	1
	57
	192
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	14
	农村人居环境整治
	林冲镇
	天堂村
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	林冲镇人民政府
	综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升
	20
	20
	
	1
	67
	201
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	15
	农村人居环境整治
	禾滩镇
	岑贡村
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	禾滩镇人民政府
	综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升
	20
	20
	
	1
	49
	162
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	16
	农村人居环境整治
	米贝乡
	碧李桥村
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	米贝乡人民政府
	综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升
	20
	20
	
	1
	59
	172
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	17
	农村人居环境整治
	步头降乡
	步头降村
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	步头降乡人民政府
	综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升
	20
	20
	
	1
	79
	218
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	18
	农村人居环境整治
	贡溪镇
	上田村
	和美乡村建设
	新建
	2026.6
	2026.12
	贡溪镇人民政府
	综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升
	20
	20
	
	1
	66
	194
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	19
	农村人居环境整治
	晃州镇
	大洞坪村
	人居环境改造
	新建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	团寨生活垃圾治理，污水排放整治
	30
	30
	
	1
	150
	500
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	20
	农村人居环境整治
	晃州镇
	晃州村、日光村、长滩村等行政村
	人居环境改造
	新建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	开展农村人居环境整治提升行动，治理农村生活垃圾
	29
	29
	
	3
	400
	1300
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	21
	农村人居环境整治
	晃州镇
	民生村、石坞溪村、杨家桥村、沙湾村、胜利村、柏树林村、大桥溪村、水洞村等行政村
	人居环境改造
	新建
	2026.6
	2026.12
	晃州镇人民政府
	团寨内梳理式微改造，提升村容村貌
	31
	31
	
	8
	500
	1800
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
	

	
	八、其它
	
	
	
	
	
	
	
	
	33
	33
	
	
	
	
	
	
	

	1
	其它
	新晃县
	有关行政村
	秸秆综合利用
	新建
	2026.6
	2026.12
	县农业农村局
	秸秆综合利用
	33
	33
	
	37
	1772
	5402
	改善群众生产生活条件
	就业务工
带动生产
其他
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附件3
2026年省级财政第五批常态化帮扶资金项目计划明细表
	序号
	项目类别
	乡镇
	村
	项目名称
	建设性质
	时间进度
	责任单位
	建设内容及规模
	资金规模和筹资方式
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	
	
	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	
	
	项目预算总投资（万元）
	其中
	受益村数（个）
	受益户数（户）
	受益人口数（人）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	财政资金（万元）
	其他资金（万元）
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	294
	294
	
	
	
	
	
	
	

	
	一、生产发展
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	

	1
	种植业基地
	波洲镇
	江口村
	长塘坪
2026年度集体经济项目
	续建
	2026.08
	2026.12
	波洲镇人民政府
	草莓种植
	50
	50
	
	1
	84
	210
	增加群众和村集体经济增收
	就业务工
带动生产
产销对接
	

	
	二、乡村建设行动
	
	
	
	
	
	
	
	
	244
	244
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）农村基础设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	219
	219
	
	
	
	
	
	
	

	1
	小型农业水利设施
	波洲镇
	坳背村
	波洲镇2026年山塘清淤维修工程
	改扩建
	2026.08
	2026.12
	波洲镇人民政府
	清淤维修山塘2座
	4
	4
	
	1
	36
	126
	新增蓄水能力2090方
	就业务工
	

	2
	小型农业水利设施
	步头降乡
	黄阳村、双溪村
	步头降乡2026年山塘清淤维修工程
	改扩建
	2026.08
	2026.12
	步头降乡人民政府
	清淤维修山塘2座
	4
	4
	
	2
	28
	98
	新增蓄水能力5000方
	就业务工
	

	3
	小型农业水利设施
	扶罗镇
	桐木村、克寨村、枫木村、弓判村
	扶罗镇2026年山塘清淤维修工程
	改扩建
	2026.08
	2026.12
	扶罗镇人民政府
	清淤维修山塘7座
	14
	14
	
	4
	77
	271
	新增蓄水能力3600方
	就业务工
	

	4
	小型农业水利设施
	贡溪镇
	上田村、甘美村、四路村
	贡溪镇2026年山塘清淤维修工程
	改扩建
	2026.08
	2026.12
	贡溪镇人民政府
	清淤维修山塘4座
	8
	8
	
	3
	44
	156
	新增蓄水能力6100方
	就业务工
带动生产
	

	5
	小型农业水利设施
	凉伞镇
	凳寨村、凉伞村
	凉伞镇2026年山塘清淤维修工程
	改扩建
	2026.08
	2026.12
	凉伞镇人民政府
	清淤维修山塘7座
	14
	14
	
	4
	81
	285
	新增蓄水能力8600方
	就业务工
带动生产
	

	6
	小型农业水利设施
	林冲镇
	大堡村、地甫村
	林冲镇2026年山塘清淤维修工程
	改扩建
	2026.08
	2026.12
	林冲镇人民政府
	清淤维修山塘4座
	8
	8
	
	3
	46
	173
	新增蓄水能力4500方
	就业务工
带动生产
	

	7
	小型农业水利设施
	中寨镇
	大寨村
	中寨镇2026年山塘清淤维修工程
	改扩建
	2026.08
	2026.12
	中寨镇人民政府
	清淤维修山塘2座
	4
	4
	
	1
	38
	133
	新增蓄水能力8000方
	就业务工
带动生产
	

	8
	小型农业水利设施
	米贝乡
	富家冲村
	米贝乡2026年山塘清淤维修工程
	改扩建
	2026.08
	2026.12
	米贝乡人民政府
	清淤维修山塘1座
	2
	2
	
	1
	13
	43
	新增蓄水能力8000方
	就业务工
带动生产
	

	9
	小型农业水利设施
	鱼市镇
	鱼市前锋联合村
	鱼市镇2026年山塘清淤维修工程
	改扩建
	2026.08
	2026.12
	鱼市镇人民政府
	清淤维修山塘1座
	2
	2
	
	1
	14
	41
	新增蓄水能力3000方
	就业务工
带动生产
其他
	

	10
	小型农业水利设施
	全县
	有关行政村
	新晃县2026年中梗阻渠道
	改扩建
	2026.08
	2026.11
	县水利局
	维修和改造渠道10公里
	120
	120
	0
	14
	466
	1631
	恢复和改善灌溉面积699亩
	就业务工
带动生产
	

	11
	小型农田水利设施
	中寨镇
	中寨社区
	中寨镇拦河坝建设项目
	新建
	2026.9
	2026.12
	中寨镇人民政府
	修建鱼鳞坝长31米、宽2米、高2米
	39
	39
	0
	1
	328
	1265
	改善生产生活条件，促进村集体经济发展，创造就业岗位
	带动生产
就业务工
	

	
	（二）人居环境整治
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	25
	
	
	
	
	
	
	

	1
	村容村貌提升
	波洲镇
	江口村
	江口村桂花岛和美村寨村容村貌建设项目
	新建
	2026.7
	2026.12
	波洲镇人民政府
	在江口村桂花岛景区沿河建设亲水平台露台，配套防护栏杆、防滑铺装等设施，完善景区功能，助力和美村寨建设。
	25
	25
	0
	1
	202
	588
	完善基础设施，优化沿河景区风貌，增强旅游体验感。
	就业务工
带动生产
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