2019年度新晃侗族自治县财政支出项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目单位职能：我中心紧紧围绕“加快库区发展、维护库区稳定、推进富民强县”的战略，突出“移民后扶、移民致富、移民稳定”重点，认真落实移民后扶政策，狠抓各项工作的落实，实现了全县库区经济社会稳定和谐发展。

项目立项依据：严格按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、资金管理及财务规章制度等配套政策；按国家要求制定绩效管理实施细则

项目实施主体：实施主体通过县招投标进行确定。

项目实施计划及主要内容：在年度计划上报前及开工前，中央水库移民基金项目在建设内容、总投资等所在地移民村进行公示，招投标采取公开方式进行。在项目实施上按照市、县相关规定，根据所属行业的规定，严格移民项目建设的市场准入，邀请具有相应资质的单位对项目进行监督，业务股室不定期的对项目进行督查，确保项目按时按质的完成。

- 项目预算情况：项目资金预算（或计划）及其测算依据、项目预算调整情况；

2019年湖南省财政厅分解下达我县中央大中型水库移民后期扶持基金预算为1008.36万元，一般公共预算拨款168.36万元，按照上级下达投资预算文件要求，其中用于直补到人188万元、整村推进移民美丽家园建设资金110万元,到县项目计划资金542万元，。

- 项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：

按照中央绩效目标完成2019年度中央大中型水库移民后期扶持资金（基金）绩效目标任务。①完成数量指标：资金直补受益移民3484人；完成基本口粮田建设及水利设施配套建设水库移民村新农村建设、饮水安全项目、交通基础设施等34个项目建设，建设资金542万元；整村推进移民美丽家园建设资金110万元。②完成质量指标：项目（不含移民培训）验收合格率100%。③完成时效指标：直补资金按时发放率100%；截止次年6月底，项目资金完成率100%。④完成成本指标：直补资金标准符合率100%；项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例为≥80%。⑤经济效益指标：增加移民人均可支配收入≥260；提高移民收入占当地农村居民收入比例≥5%。⑥生态效益指标：整村推荐美丽家园建设资金110万元；项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）1个。⑦服务对象满意度指标：移民对后期扶持政策实施满意度≥91%；与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件0起；交办的信访事项及时处理率100%。

下达2019年度中央及湖南省大中型水库移民后期扶持资金1183.77万元，中央大中型水库移民后期扶持基金支持库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展。具体包括：

（1）直补到人资金；

（2）基本口粮田建设及水利设施配套建设；

（3）新农村建设；

（4）农村饮水安全、道路交通建设；

（5）劳动力技能培训及职业教育；

（6）种植业等生产开发。

（二）绩效目标

目标1：完成后期扶持直补资金发放任务，发放资金188万元，直补人数2983人，二者结合人数501人（湘财综指〔2017〕77号晃移计〔2018〕8号后扶基金）；

目标2：完成基本口粮田建设及水利设施配套建设1项，建设资金14.67万元.(湘财综指〔2017〕67号、晃移计〔2018〕6号 小水库扶助金)；

目标3：完成水库移民村新农村建设、饮水安全项目、交通基础设施等34个项目建设，建设资金552.12542万元；

目标4：完成第三批避险解困项目的结尾工作4项，资金28.85万元。（晃财综指〔2019〕2号湘财综指〔2017〕4号、湘财综指〔2014〕30号怀移复函〔2019〕3号后扶结余资金）；

目标5：完成种植业、生产开发4项，开发资金25万元。（湘财综指〔2018〕29号、晃移计〔2018〕10号后扶结余资金、湘财综指〔2017〕83号、晃移计〔2018〕1号后扶结余资金、湘财综指〔2018〕29号、晃移计〔2018〕4号后扶结余资金、湘财综指〔2017〕83号、晃移计〔2018〕3号后扶结余资金、怀移函[2017]90号）。

目标6：增加移民人均可支配收入:460元，提高移民收入占当地农村居民收入比例5%，移民对后期扶持政策实施满意度91%；

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：由村民代表和村委会申请项目计划,再编制规划项目计划库里,作为当年实施项目计划的依据。本中心再依据三重一大的要求将项目送交水利局党组研究讨论决定。

（二）项目预算执行情况：严格按照相关文件精神，加强对项目建设的招投标、项目施工、项目竣工验收等各个关键环节资金的管理，坚持按工程进度划拨工程款，杜绝项目资金的截留、挪作它用等违规行为。

（三）项目资金实际使用情况：严格按照相关文件精神，加强对项目建设的招投标、项目施工、项目竣工验收等各个关键环节资金的管理，坚持按工程进度划拨工程款，杜绝项目资金的截留、挪作它用等违规行为。

（四）项目资金管理情况：制定了较为完善的财务管理制度，包括政府采购办理办法、票据管理办法等，并且各项财务管理制度符合相关财务会计制度的规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：在年度计划上报前及开工前，中央水库移民基金项目在建设内容、总投资等所在地移民村进行公示，招投标采取公开方式进行。在项目实施上按照市、县相关规定，根据所属行业的规定，严格移民项目建设的市场准入，邀请具有相应资质的单位对项目进行监督，业务股室不定期的对项目进行督查，确保项目按时按质的完成。；

（二）项目管理制度建设情况：我中心制定了较为完善的财务管理制度，包括政府采购办理办法、合同管理办法、专项资金管理等，并且各项财务管理制度符合相关财务会计制度的规定；

（三）项目组织管理落实情况：我中心制定了各项资金管理及费用支出制度，并且分项目设有专账，基本做到专款专用且能与其他资金区分开来，会计核算规范，财务监控有效，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况以及超标准开支情况。

四、项目绩效情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

大中型水库移民后期扶持资金。新晃县2019年移民人口指标5969人，移民直补人口除却自然减员人口，应发指标2983人，直补到人资金全年实发指标2983人，发放扶持资金所涉及扶持指标人口的准确、全面，完成率100%；，截止到2020年6月30日实施项目已全部完工，验收合格率 100%。

整村推进移民美丽家园项目。完成移民美丽家园项目2个。完成率100%。

（2）项目完成质量

所完成的项目均委托工程质量检测单位对工程施工质量进行检测，确保工程质量均达到质量目标，按质、按量实施完成。项目验收合格率100%。

（3）项目实效性分析

大中型水库移民后期扶持资金。2019年9月，按文件要求一次性将1个季度扶持资金发放到移民存折，发放率100%；分别于2019年9月--2020年6月支付项目资金219.61万元。

（4）项目成本控制

大中型水库移民后期扶持资金：项目严格按照水库移民项目实施和资金管理要求，加强资金管理，实行专款专用。2019年新晃县后期扶持资金直补到人资金发放无多发、错发现象；建设类项目严格按照招投标进行公开招投标。通过各方严格管理，做到了开源节流、降本增效的效果。①直补资金标准符合率：直补资金标准按照移民每人每年600元标准进行发放，符合率100%。②项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）：项目支出均控制在批复的预算范围内，比例达100%，没有超出批复投资。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益

通过对项目的实施，解决了移民户过渡期的资金困难，对移民户的技能培训和职业教育，带动广大移民户发展种、养殖业，提高移民户收入，帮助移民户逐步脱贫，促进地方经济的发展，加强了农村基础设施建设，改善了农业生产条件，促进了库区和移民安置区经济发展和移民群众增产增收：①增加移民人均可支配收入（元）：增加移民人均可支配收入260元，②提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）：提高移民收入占当地农村居民收入比例5%，完成任务指标值。

（2）项目实施的社会效益分析

增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口600人，完成任务指标值。

（3）项目实施的生态效益

通过新农村建设项目的实施，优化了库区和移民安置区生态环境，有效改善移民群众的获得感、幸福感，提升生活保障的同时提高移民对保护环境的重要性认识。

①整村推进美丽家园建设资金（万元）：②美丽家园建设资金110万元，超额完成任务指标值。

②项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）42个。

3.满意度指标完成情况分析。

主要考核移民对象对项目实施效果的满意程度，采取问卷调查的方式获取。经调查，移民对象对资金发放、项目实施效果的满意程度94%。

①移民对后期扶持政策实施满意度（%）：通过开展调研、座谈、发放问卷调查表等方式统计，移民对后期扶持政策实施满意度94%，满意度达到任务指标值。

②与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件0起。

③交办的信访事项及时处理率（%）：交办的信访事项及时处理率100%。

- 其他需要说明的问题

我县2019年中央大中型水库移民扶持基金总体评价为优秀：

1、大中型水库移民后期扶持资金

经对后期扶持资金直补到人资金发放材料检查，结合到各移民安置点实地抽查，我县2019年后期扶持资金均按时发放，无漏发现象，综合评价优秀。

经对后期扶持资金项目资金发放材料检查，结合到各移民安置点实地抽查，我县2019年后期扶持项目资金支付率25%，综合评价为良。

2、相关建议和意见

一是加大移民资金管理使用的监督检查，及时发现问题，督促整改落实，确保资金安全。加大对我县项目扶持和资金投入力度，以便尽快促使我县移民生活水平得到提高、产业得到发展。

二是加强库区移民安置政策的宣传力度，让移民全面了解掌握相关补偿安置政策，切实发挥中央水库移民扶持政策效益。

3、其他需要说明的问题

原享受了口粮补贴而不能享受每人每年600元后扶政策人员较多，生活还很困难，资金已远不能满足日益增长的物质生活需求。请上级重视。

六、附件（佐证依据）

项目实施单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。