2019年度禾滩镇财政支出项目自评报告

根据《新晃侗族自治县财政局关于做好2020年度部门（单位）绩效评价工作的通知》（晃财绩〔2020〕19号）要求，我镇对2019年财政支出项目进行了绩效自评，现报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况：新晃侗族自治县禾滩镇面积123.01平方公里，人口约为1.67万人。辖区有禾滩、进蚕、闪溪、大晏、龙兴、三江、姑召、岑贡、洛溪9个村，农业以水稻种植为主。

单位职能为落实国家政策方针，严格依法行政，加强政策引导，搞好市场监管；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；完成办理上级人民政府交办的其它事项。

2019年禾滩镇岑贡村景星、孔溪、梅溪（C304）公路工程项目组织实施主体是禾滩镇人民政府，项目实施主要内容为农村公路建设。

（二）项目预算情况：2019年我镇总共收到财政拨款项目资金98.96万元，公路建设项目资金由财政局统筹安排，不直接将指标款下达给项目实施单位，资金使用实行请款制，根据项目进度向财政请款，财政核实后拨付。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：我镇2019年项目年度总体目标完成了禾滩镇岑贡村景星、孔溪、梅溪（C304）公路建设，方便了群众出行，使村级交通更加便利快捷，促进乡村经济发展，提高改善百姓生活水平。该条公路建设路基宽4.5米，路面宽3.5米，全长1.55公里。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：岑贡村景星、孔溪、梅溪（C304）公路建设2017年经过超投标的方式进行现场招标，并且严格按照上级要求进行项目申报，项目完工经过镇村两级共同验收

（二）项目预算执行情况：2019年岑贡村景星、孔溪、梅溪（C304）公路建设收到财政预算资金98.96万元。2019年全年执行数70万元，执行率70.74%，项目预算结余28.96万元。

（三）项目资金实际使用情况：我镇2019年项目财政资金使用严格按照财经法律法规及扶贫项目报账资料执行核算，根据项目的完工验收率进行拨付，确保资金使用的合理性和合规性。

（四）项目资金管理情况：我镇项目财政资金由县财政局统筹整合管理，根据上级要求纳入扶贫专户管理，资金管理规范，严格按照扶贫账户专账核算，资金专款专用，严格执行国库集中支付，资金直接拨付给施工方。

三、项目组织实施情况

项目资金指标文件下达后，我镇高度重视，立足实际，统一部署，组织实施全镇各村扶贫小型基础设施建设工程。按照相关要求，乡镇分管领导给予各村项目规划、组织指导工程实施，监督检查工程进度及质量的监督工作；扶贫站负责全乡各村项目的排查、建档、申报，会同各村做好项目规划、实施等统筹管理工作；财政所负责统筹、资金监管与拨付、协调、上报等工作。

项目完成后，有效解决了全镇各村基础设施薄弱的问题，特别是村组道路交通不便的问题，完善了我镇村级小型基础设施建设，进一步巩固我镇脱贫成果。促进乡村经济发展，提高改善百姓生活水平，改善农村生产生活条件，有效解决全镇人口出行难的问题，增加人民群众幸福感。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1.项目的经济性分析：2019年我镇岑贡村景星、孔溪、梅溪（C304）公路建设资金共支付70万元。2019年全年执行数70万元，执行率70.74%万元。2019年下拨的项目财政资金全部用于岑贡村景星、孔溪、梅溪（C304）公路建设，未发现有违规支出，没有滥用资金和滞留资金的情况，项目报账材料保存完整。

2.项目的效率性分析：2019年我镇项目验收合格率 100%，项目完成及时率100%。

3.项目的有效性分析：我镇公路建设项目实施年度总体目标完善了我镇村级小型基础设施建设，促进乡村经济发展，提高改善百姓生活水平，改善农村生产生活条件，改善了群众的出行条件，巩固了我镇脱贫成果，大大增加人民群众幸福感。贫困地区建制村通客车率达到100%；具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率达到100%；贫困地区居民出行平均缩短时间0.5小时；工程设计使用年限10年；2019年岑贡村景星、孔溪、梅溪（C304）公路建设项目的实施，岑贡村景星、梅溪、孔溪三个村民小组群众受益，受益贫困人口满意度达到99%。

4.项目的可持续性分析：项目实施完成后，我镇积极对项目进行维护，村级有专人负责，保障项目的使用年限。并对未完工验收的项目，加快施工进度，尽快完成年度绩效目标。同时积极向上级相关部门汇报，尽可能的为我镇争取政策倾斜和资金支持，更好的完善我乡的基础设施建设。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。2019年我镇岑贡村景星、孔溪、梅溪（C304）公路项目建设财政资金98.96万元。2019年全年执行数70万元，执行率70.74%。因项目资金安排，该项目2019年安排支付70%的项目进度款70万元。剩余28.96万元未支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目实施完成后，我镇积极对已完工验收的项目进行维护，保障项目的使用年限。并对未完工验收的项目，督促加快施工进度，尽快完成年度绩效目标。同时积极向上级相关部门汇报，尽可能的为我镇争取政策倾斜和资金支持，更好的完善我乡的村级基础设施建设和提高人民生活水平。

（二）存在的问题及建议

我镇处于城镇连接的交通要道上，来往车辆较多，道路损坏严重，车辆通行受影响，基础设施还不够完善，而镇财政非常紧张。近年来，我镇得到上级资金的大力支持，乡村基础设施条件得到进一步的改善，农村生产生活条件得到提高。但还时存在道路建设补完善的问题，村级入组道路没有完全硬化，村级基础设施建设为全面完善，建议中央和省级财政加大对我镇基础设施建设资金的投入力度，加快对我镇村级道路、桥梁等基础实施建设，提高并改善人民群众的生产和生活水平，增加人民群众获得感、幸福感。