





晃农组发〔2026〕12号

中共新晃侗族自治县委农村工作领导小组
关于下达2026年度第六、七批省级财政常态化帮扶资金项目计划的通知

各项目实施单位：
根据湖南省财政厅《关于下达2026年第六批省级财政常态化帮扶资金的通知》（湘财预〔2026〕205号）、《关于下达2026年第七批省级财政常态化帮扶资金的通知》（湘财预〔2026〕208号文件要求，结合我县常态化帮扶工作实际，经县委农村工作领导小组研究，现就2026年度第六、七批省级常态化帮扶资金项目计划及有关事项通知如下：
一、资金规模及项目安排
此次下达省级财政常态化帮扶资金共242万元。其中生产发展10.5万元，乡村建设行动171.5万元、易地搬迁后续扶持60万元。
二、全面推行公开公示制度
常态化帮扶资金项目的公告、公示内容应包括投资规模、资金来源、资金用途、受益对象、实施单位（个人）、补助标准、审批程序、政府采购、招投标、实施期限及项目完成情况等，公告、公示时间不少于10个工作日，同时公布项目监督单位及监督电话、通讯地址或者电子邮箱，并由公示主体保存相关影像资料备查。
三、规范项目实施
各项目实施单位要严格执行《中央财政常态化帮扶资金管理办法》和《湖南省财政常态化帮扶资金管理办法》等规定，认真组织项目的实施、验收、报账，规范资金的管理及使用，确保专款专用，抓紧项目施工进度。

附件：1. 2026年省级财政第六批常态化帮扶资金项目计划明细表
2. 2026年省级财政第七批常态化帮扶资金项目计划明细表
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附件1
2026年省级财政第六批常态化帮扶资金项目计划明细表
	序号
	项目类别
	乡镇
	村
	项目名称
	建设性质
	时间进度
	责任单位
	建设内容及
规模
	资金规模和筹资方式
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	
	
	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	
	
	项目预算总投资（万元）
	其中
	受益村数（个）
	受益户数（户）
	受益人口数（人）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	财政资金（万元）
	其他资金（万元）
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	182
	182
	
	
	
	
	
	
	

	
	一、产业发展
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）种植养殖基地
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.5
	10.5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖业基地
	扶罗镇
	桐木村
	高质量庭院经济到户种养项目
	新建
	2026.6
	2026.12
	县农业农村局
	发展贡溪鸡养殖
	10.5
	10.5
	
	1
	52
	150
	增加农村居民收入
	就业务工
	

	
	二、乡村建设行动
	
	
	
	
	
	
	
	
	171.5
	171.5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	农村道路
	扶罗镇
	圭界村
	黄牛养殖基地道路建设
	新建
	2026.9
	2026.12
	扶罗镇人民政府
	黄牛养殖基地道路建设
	30
	30
	
	1
	100
	310
	增加村集体经济收入
	就业务工
带动生产
	

	2
	农村道路
	贡溪镇
	甘美村
	贡溪鸡养殖基地道路建设
	新建
	2026.9
	2026.12
	贡溪镇人民政府
	贡溪鸡养殖基地道路建设
	12
	12
	
	1
	110
	365
	增加村集体经济收入
	就业务工
带动生产
	

	3
	农村道路
	凉伞镇
	美岩村
	旅游路建设
	新建
	2026.9
	2026.12
	凉伞镇人民政府
	道路建设
	20
	20
	
	1
	95
	285
	方便群众出行，改善生产生活条件
	就业务工
带动生产
	

	4
	农村供水保障设施建设
	扶罗镇、林冲镇
	桐木村、林冲村
	农村供水保障季节性缺水问题整治工程
	改扩建
	2026.9
	2026.12
	县水利局
	新建机井1处、新建抽水泵站2 处，新建引调水
1处
	36
	36
	
	2
	271
	949
	解决用水困难人口949人
	就业务工
	

	5
	农村人居环境整治
	晃州镇
	石马溪村、石坞溪等
	和美乡村建设
	新建
	2026.9
	2026.12
	晃州镇人民政府
	综合整治，污水治理、垃圾治理、村容村貌提升
	10.5
	10.5
	
	1
	65
	186
	改善人居环境
	就业务工
	

	6
	农村人居环境整治
	晃州镇等9个乡镇
	有关行政村
	农村厕所革命
	新建
	2026.9
	2026.12
	晃州镇等9个乡镇
	改（新）建户厕300个
	63
	63
	
	
	300
	1120
	改善人居环境
	就业务工
	





附件2
2026年省级财政第七批常态化帮扶资金项目计划明细表

	序号
	项目类别
	乡镇
	村
	项目名称
	建设性质
	时间进度
	责任单位
	建设内容及
规模
	资金规模和筹资方式
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	
	
	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	
	
	项目预算总投资（万元）
	其中
	受益村数（个）
	受益户数（户）
	受益人口数（人）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	财政资金（万元）
	其他资金（万元）
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	一、易地
搬迁后续扶持
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	1
	易地搬迁集中安置区后续
扶持
	各乡镇
	安置点所在村
	易地搬迁集中安置区后续扶持项目
	新建
	2026.9
	2026.12
	县发展和改革局
	易地搬迁集中安置区后续扶持项目
	60
	60
	
	
	
	
	
	就业务工
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