新晃县发改局

2024年度粮食储备库仓储设施专项经费

支出绩效评价报告

根据县财政局部门预算支出绩效自评工作要求，现就2024年我县粮食储备库仓储设施专项经费项目支出绩效自评如下：

一、基本情况

1、项目背景。根据《怀化市人民政府关于认真做好粮食储备安全和管理工作的通知》（怀政办函〔2020〕33号）文件精神，进一步完善粮油仓储设施，提升信息化管理水平。

2、主要内容。按属地管理原则，各级财政每年安排30万元左右专项经费，加强对仓房和仓储设施的维护，建设一定规模的低温仓保障应急成品粮储备，加强智能粮食系统管理、维护和应用，不断提升粮食信息化管理水平。

3、实施情况。2024年，根据县政府常务会议第2次会议精神，组织粮食储备库P2、P4仓空调安装工程；根据县政府常务会议第5次会议精神，组织实施粮食购销领域监管信息化建设项目以及采购清杂机、输送机“两清两吹”设备；根据省交叉检查组整改事项，组织实施空鼓维修、道路标识、P4仓地坪漆工程，采购应急成品粮托盘、测氧仪等设备；根据市发改第三季度巡查整改要求，采购鼓风机、精米机等设备。

# 4、资金投入和使用情况。2024年仓储设施专项经费预算资金300000元，实际投入300000元。

# 5、项目绩效目标。目前我县粮食储备库仓储设施进一步完善，智能粮库管理系统中智能仓储、智能安防、综合业务和出入库作业数据上传全面、及时、准确。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

# 绩效评价目的旨在进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对象为县粮食储备库仓储设施专项经费项目，评价范围包括2024年县粮食储备库仓储设施专项经费项目支出。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

# 本次绩效评价采用自评的方式，遵循客观公正、公开透明的原则，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价。

# (三)绩效评价工作过程

# 根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对2024年我县粮食储备库仓储设施专项经费项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。县粮食储备库仓储设施专项经费项目属政策性项目，项目预算及预期绩效目标编制均由省、市、县各级层面按程序严格审议决定，预算费用标准契合我县实际，预算执行率100%。

(二)项目过程情况。严格按照询价、定价、比选等程序组织实施。资金支出合理合规，没有出现超出项目预算范围，与本项目预算不相符、无关或不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出。

(三)项目产出情况。进一步完善粮油仓储设施，提升信息化管理水平

(四)项目效益情况。仓储条件得到有效改善和提升。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.加强制度约束。深入研究《政府储备粮食仓储管理办法》《粮食流通管理条例》《粮油仓储管理办法》《国有粮油仓储物流设施保护办法》等一系列政策文件，在县发改部门的指导下，制定出台《粮食质量安全档案制度》等6项安全生产制度，参照总公司建立完善《储备粮轮换制度》等4项现代企业制度和《财务管理制度》等5项内控制度，进一步规范企业内部管理，做到以制度管事管人。

2.坚持问题整改。2024年，省市先后4批次前来我库检查粮油库存工作，交办整改事项12个（其中3月15日市发改委2022年地方储备粮管理考核工作发现问题2个，4月27日市对县地方储备粮库存暨二季度定期巡查工作发现问题5个，5月23日省交叉检查组发现问题2个,9月5日市对县地方储备粮库存暨三季度定期巡查工作发现问题3个），目前已经全部整改到位。

3.强化程序管控。严格执行《湖南省地方储备粮管理办法》等法律法规及政策性文件要求，地方储备粮出库入库、基础设施改造提升、粮油检测检验等专项工作提请研究到位、合同审签到位、挂网招标公开到位，杜绝一切腐败风险点。

六、建议意见

请求及时拨付仓储设施专项经费。

新晃县发展和改革局

2025年3月10日